Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2019 г. N 160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B8F077EA0AB22AC923A62A9A199D3239DC4BE65C43EAF700355D27EDE7F54518150559DA1B9F9BD76B89D9E3B7A93B5FEDDADxCM6I) Правительства РК от 08.05.2019 N 219) |

В целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B910A68CCF526A999676FAAA7938279C0C2E93A9438FA22430B8B3D9B6C55599F525599xAM3I) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B910A68CCF526A998666AA1A4938279C0C2E93A9438FA304353873D9A7A56518A0404DCFFE0A8F83DB59581277A9AxAM2I) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить республиканскую адресную [программу](#P31) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.

Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Коми

Л.МАКСИМОВА

Утверждена

Постановлением

Правительства Республики Коми

от 31 марта 2019 г. N 160

(приложение)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B8F077EA0AB22AC923A62A9A199D3239DC4BE65C43EAF700355D27EDE7F545181505499A1B9F9BD76B89D9E3B7A93B5FEDDADxCM6I) Правительства РК от 08.05.2019 N 219) |

ПАСПОРТ

республиканской адресной программы "Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | [Указ](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B910A68CCF526A999676FAAA7938279C0C2E93A9438FA22430B8B3D9B6C55599F525599xAM3I) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B910A68CCF526A998666AA1A4938279C0C2E93A9438FA22430B8B3D9B6C55599F525599xAM3I) от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) |
| Ответственный за реализацию Программы | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми |
| Цель и задачи Программы | Цель: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.  Задачи: непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда;  эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, действующего в соответствии с Федеральным законом (далее - Фонд), выбор наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан;  обеспечение выполнения мероприятий программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот |
| Перечень муниципальных образований - участников Программы | 1) муниципальное образование городского округа "Воркута";  2) муниципальное образование муниципального района "Печора";  3) муниципальное образование муниципального района "Сосногорск";  4) муниципальное образование городского округа "Сыктывкар";  5) муниципальное образование городского округа "Усинск";  6) муниципальное образование городского округа "Ухта";  7) муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский";  8) муниципальное образование муниципального района "Койгородский";  9) муниципальное образование муниципального района "Корткеросский";  10) муниципальное образование муниципального района "Ижемский";  11) муниципальное образование муниципального района "Усть-Куломский";  12) муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский";  13) муниципальное образование муниципального района "Троицко-Печорский";  14) муниципальное образование муниципального района "Удорский";  15) муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский" |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, составляет 7 458 637,2 тыс. рублей, в том числе:  средства Фонда 7 085 705,3 тыс. рублей,  средства республиканского бюджета Республики Коми 298 345,5 тыс. рублей,  средства местных бюджетов 74 586,4 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы:  1 января 2019 года - 1 сентября 2025 года.  Этапы реализации Программы:  I этап (01.01.2019 - 31.12.2020)  II этап (01.01.2020 - 31.12.2021)  III этап (01.01.2021 - 31.12.2022)  IV этап (01.01.2022 - 31.12.2023)  V этап (01.01.2023 - 31.12.2024)  VI этап (01.01.2024 - 01.09.2025) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 1 сентября 2025 года не менее 135,22 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 7,52 тыс. человек |

I. Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Республики Коми

По состоянию на 1 января 2017 года площадь аварийного жилья составила 143,12 тыс. кв. метров, численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 7,71 тыс. человек.

II. Меры, принимаемые Республикой Коми и органами местного

самоуправления для обеспечения полноты и достоверности

сведений об аварийном жилищном фонде

1. Непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда.

2. Выбор наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан.

3. Обеспечение выполнения мероприятий Программы переселения в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

4. Формирование перечня аварийных многоквартирных домов на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, представляемых органами местного самоуправления в соответствии с [частью 6 статьи 17](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B910A68CCF526A998666AA1A4938279C0C2E93A9438FA304353873D9A7A54538A0404DCFFE0A8F83DB59581277A9AxAM2I) Федерального закона.

5. Органами местного самоуправления проводится оценка состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений, либо о приобретении жилых помещений у застройщика, либо на вторичном рынке жилья; оценивается степень готовности земельных участков для строительства жилья, наличие свободного муниципального жилищного фонда, возможность формирования территорий под развитие.

III. Требования к проектируемым (строящимся)

и приобретаемым жилым помещениям

Рекомендуемые [требования](#P38126) к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, представлены в приложении N 3 к Программе.

IV. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилых помещений.

[Объем](#P38257) финансирования на реализацию мероприятий Программы, представленный в приложении N 4 к Программе:

сформирован исходя из показателей, предусмотренных в муниципальных адресных программах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

рассчитан путем произведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и планируемой стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми за период 2019 - 2025 годов составляет 5%.

Средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и (или) средств местных бюджетов расходуются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B910A68CCF526A998616DAEA0938279C0C2E93A9438FA304353873F93775E05D0140095AAECB6F92BAB9F9F24x7M3I) Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B910A68CCF526A99B6169A0A4938279C0C2E93A9438FA304353873D9A7051568A0404DCFFE0A8F83DB59581277A9AxAM2I) Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B910A68CCF526A998616DAEA0938279C0C2E93A9438FA304353873F93775E05D0140095AAECB6F92BAB9F9F24x7M3I) Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся муниципальными образованиями за счет средств Фонда, средств долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и (или) средств местных бюджетов.

Приобретение муниципальными образованиями жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости производятся в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B910A68CCF526A99B6169A0A4938279C0C2E93A9438FA304353873D9A7051568A0404DCFFE0A8F83DB59581277A9AxAM2I) Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность.

Расходы на строительство жилых помещений осуществляются муниципальными образованиями в пределах планируемых объемов финансирования мероприятий Программы и в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией на строительство многоквартирных домов.

[Реестр](#P23468) аварийных домов по способам переселения представлен в приложении N 2 к Программе.

[План](#P36784) реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения определен в приложении N 2.1 к Программе.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B8F077EA0AB22AC923A62A9A199D3239DC4BE65C43EAF700355D27EDE7F54518150549BA1B9F9BD76B89D9E3B7A93B5FEDDADxCM6I) Правительства РК от 08.05.2019 N 219)

[План](#P40080) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, определен в приложении N 6 к Программе.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B8F077EA0AB22AC923A62A9A199D3239DC4BE65C43EAF700355D27EDE7F54518150549DA1B9F9BD76B89D9E3B7A93B5FEDDADxCM6I) Правительства РК от 08.05.2019 N 219)

Муниципальные образования вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местных бюджетов.

V. Планируемые показатели выполнения Программы,

отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда,

переселение граждан из которого предусмотрено Программой

в целом и каждым ее этапом в отдельности

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B8F077EA0AB22AC923A62A9A199D3239DC4BE65C43EAF700355D27EDE7F54518150549EA1B9F9BD76B89D9E3B7A93B5FEDDADxCM6I) Правительства РК от 08.05.2019 N 219)

Планируемые [показатели](#P38820) переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, определены в приложении N 5 к Программе.

VI. Порядок проведения мониторинга и контроля

за ходом реализации

Программы и расходованием денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий Программы

Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации Программы и расходованием денежных средств определяется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий Программы.

VII. Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных

аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или

реконструкции в связи с физическим износом в процессе

их эксплуатации

[Перечень](#P161) аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, представлен в приложении N 1 к Программе.

Планируемая дата окончания переселения граждан из каждого многоквартирного дома, признанного аварийным до 1 января 2017 года, указана в [приложении N 1.1](#P17630) к Программе.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B8F077EA0AB22AC923A62A9A199D3239DC4BE65C43EAF700355D27EDE7F545181505798A1B9F9BD76B89D9E3B7A93B5FEDDADxCM6I) Правительства РК от 08.05.2019 N 219)

Приложение N 1

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=10D592BFAC72090E477B8F077EA0AB22AC923A62A9A199D3239DC4BE65C43EAF700355D27EDE7F54518150579AA1B9F9BD76B89D9E3B7A93B5FEDDADxCM6I) Правительства РК от 08.05.2019 N 219) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Номер | Дата | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | | |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Республике Коми по I, II, III, IV, V и VI этапам, в т.ч.: | | X | X | X | X | 7 787 | 7 709 | 168 712,65 | 3 363 | 1 301 | 2 062 | 143 118,66 | 58 027,50 | 85 091,16 | 7 458 637 192,95 | 7 085 705 333,30 | 298 345 487,72 | 74 586 371,93 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Республике Коми с финансовой поддержкой Фонда: | | X | X | X | X | 7 712 | 7 634 | 166 255,15 | 3 313 | 1 276 | 2 037 | 140 661,16 | 56 715,50 | 83 945,66 | 7 458 637 192,95 | 7 085 705 333,30 | 298 345 487,72 | 74 586 371,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года, в т.ч.: | x | x | x | x | 887 | 871 | 19 106,87 | 346 | 171 | 175 | 14 791,97 | 7 607,66 | 7 184,31 | 611 278 725,00 | 580 714 788,75 | 24 451 149,00 | 6 112 787,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 851 | 835 | 17 843,77 | 322 | 155 | 167 | 13 528,87 | 6 752,56 | 6 776,31 | 611 278 725,00 | 580 714 788,75 | 24 451 149,00 | 6 112 787,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | x | x | x | x | 38 | 38 | 1 174,40 | 28 | 25 | 3 | 1 174,40 | 1 044,10 | 130,30 | 14 092 800,00 | 13 388 160,00 | 563 712,00 | 140 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 2030 | 25.11.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 22 | 22 | 913,40 | 22 | 20 | 2 | 913,40 | 817,70 | 95,70 | 10 960 800,00 | 10 412 760,00 | 438 432,00 | 109 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 | 2027 | 23.11.2015 | IV.2019 | IV.2020 | 7 | 7 | 116,00 | 2 | 2 | 0 | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 1 392 000,00 | 1 322 400,00 | 55 680,00 | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 | 321 | 12.09.2016 | IV.2019 | IV.2020 | 9 | 9 | 145,00 | 4 | 3 | 1 | 145,00 | 110,40 | 34,60 | 1 740 000,00 | 1 653 000,00 | 69 600,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Княжпогостский | x | x | x | x | 49 | 49 | 1 282,20 | 18 | 10 | 8 | 809,10 | 494,40 | 314,70 | 30 745 800,00 | 29 208 510,00 | 1 229 832,00 | 307 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Емва, ул. Авиационная, д. 66 | 50 | 21.01.2016 | IV.2019 | IV.2020 | 13 | 13 | 325,50 | 7 | 3 | 4 | 288,40 | 116,20 | 172,20 | 10 959 200,00 | 10 411 240,00 | 438 368,00 | 109 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 14 | 21.04.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 15 | 15 | 240,50 | 6 | 3 | 3 | 214,90 | 138,20 | 76,70 | 8 166 200,00 | 7 757 890,00 | 326 648,00 | 81 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Емва, ул. Комсомольская, д. 19а | 51 | 21.01.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 21 | 21 | 716,20 | 5 | 4 | 1 | 305,80 | 240,00 | 65,80 | 11 620 400,00 | 11 039 380,00 | 464 816,00 | 116 204,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | x | x | x | x | 33 | 17 | 1 060,00 | 11 | 0 | 11 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 19 476 000,00 | 18 502 200,00 | 779 040,00 | 194 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 9 | 289 | 26.03.2015 | IV.2019 | IV.2020 | 1 | 1 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 1 608 886,96 | 67 742,61 | 16 935,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 8 | 305 | 26.03.2015 | IV.2019 | IV.2020 | 5 | 3 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 1 608 886,96 | 67 742,61 | 16 935,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 13 | 341а | 25.07.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 3 | 3 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 2 540 347,82 | 2 413 330,42 | 101 613,90 | 25 403,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 6 | 286 | 26.03.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 3 387 130,43 | 3 217 773,91 | 135 485,22 | 33 871,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 1, к. а | 308 | 26.03.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 1 608 886,96 | 67 742,61 | 16 935,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 10 | 288 | 26.03.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 1 608 886,96 | 67 742,61 | 16 935,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 26 | 245 | 12.03.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 3 | 388,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 3 387 130,43 | 3 217 773,91 | 135 485,22 | 33 871,30 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Подзь, ул. Набережная, д. 9 | 311 | 26.03.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 6 | 1 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 1 608 886,96 | 67 742,61 | 16 935,65 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Подзь, ул. Советская, д. 10 | 313 | 26.03.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 5 | 1 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 1 608 886,96 | 67 742,61 | 16 935,65 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | x | 45 | 45 | 800,57 | 20 | 3 | 17 | 800,57 | 133,10 | 667,47 | 33 623 940,00 | 31 942 743,00 | 1 344 957,60 | 336 239,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Корткерос, ул. Дорожная, д. 1 | 397 | 15.12.2016 | IV.2019 | IV.2020 | 18 | 18 | 203,60 | 6 | 2 | 4 | 203,60 | 61,20 | 142,40 | 8 551 200,00 | 8 123 640,00 | 342 048,00 | 85 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 18 | 398 | 15.12.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 3 | 3 | 143,77 | 2 | 1 | 1 | 143,77 | 71,90 | 71,87 | 6 038 340,00 | 5 736 423,00 | 241 533,60 | 60 383,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 6 | 126 | 14.06.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 31,40 | 1 | 0 | 1 | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 1 318 800,00 | 1 252 860,00 | 52 752,00 | 13 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Лесная, д. 4 | 48 | 05.11.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 7 | 7 | 93,30 | 4 | 0 | 4 | 93,30 | 0,00 | 93,30 | 3 918 600,00 | 3 722 670,00 | 156 744,00 | 39 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Строительная, д. 5 | 3 | 05.03.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 62,30 | 1 | 0 | 1 | 62,30 | 0,00 | 62,30 | 2 616 600,00 | 2 485 770,00 | 104 664,00 | 26 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 2 | 4 | 30.01.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 4 | 4 | 93,50 | 3 | 0 | 3 | 93,50 | 0,00 | 93,50 | 3 927 000,00 | 3 730 650,00 | 157 080,00 | 39 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 23 | 28 | 27.04.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 9 | 9 | 126,00 | 2 | 0 | 2 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 5 292 000,00 | 5 027 400,00 | 211 680,00 | 52 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 4 | 2 | 30.01.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 46,70 | 1 | 0 | 1 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | 1 961 400,00 | 1 863 330,00 | 78 456,00 | 19 614,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Печора | x | x | x | x | 41 | 41 | 1 221,10 | 22 | 15 | 7 | 1 221,10 | 901,90 | 319,20 | 39 289 680,00 | 37 325 196,00 | 1 571 587,20 | 392 896,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 52 | 4 | 10.09.2012 | IV.2019 | IV.2020 | 2 | 2 | 41,20 | 2 | 1 | 1 | 41,20 | 20,60 | 20,60 | 1 323 355,74 | 1 257 187,95 | 52 934,23 | 13 233,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Печора, ул. Советская, д. 48 | 33 | 04.12.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 15 | 15 | 526,60 | 8 | 7 | 1 | 526,60 | 462,60 | 64,00 | 16 982 142,08 | 16 133 034,98 | 679 285,68 | 169 821,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Печора, ул. Советская, д. 50 | 5 | 13.09.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 11 | 11 | 408,90 | 7 | 6 | 1 | 408,90 | 356,80 | 52,10 | 13 133 984,53 | 12 477 285,30 | 525 359,38 | 131 339,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 3 | 30.08.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 10 | 10 | 152,00 | 3 | 1 | 2 | 152,00 | 61,90 | 90,10 | 4 882 283,32 | 4 638 169,15 | 195 291,33 | 48 822,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, ул. Мехколонна N 53, д. 13 | 24 | 11.11.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 3 | 3 | 92,40 | 2 | 0 | 2 | 92,40 | 0,00 | 92,40 | 2 967 914,33 | 2 819 518,62 | 118 716,58 | 29 679,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | x | x | x | x | 5 | 5 | 68,00 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 3 332 680,00 | 3 166 046,00 | 133 307,20 | 33 326,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 28 | 193 | 30.11.2016 | IV.2019 | IV.2020 | 5 | 5 | 68,00 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 3 332 680,00 | 3 166 046,00 | 133 307,20 | 33 326,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | 126 | 126 | 2 058,10 | 37 | 19 | 18 | 1 455,80 | 735,80 | 720,00 | 71 290 200,00 | 67 725 690,00 | 2 851 608,00 | 712 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 183 | 19.05.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 18 | 18 | 229,80 | 6 | 5 | 1 | 229,80 | 172,60 | 57,20 | 10 817 800,00 | 10 276 910,00 | 432 712,00 | 108 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 4 | 05.04.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 39 | 39 | 518,10 | 12 | 7 | 5 | 518,10 | 279,60 | 238,50 | 25 222 500,00 | 23 961 375,00 | 1 008 900,00 | 252 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 14 | 05.04.2016 | IV.2019 | IV.2020 | 6 | 6 | 200,40 | 2 | 0 | 2 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 2 146 500,00 | 2 039 175,00 | 85 860,00 | 21 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 181 | 19.04.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 17 | 17 | 582,70 | 5 | 0 | 5 | 140,30 | 0,00 | 140,30 | 7 435 900,00 | 7 064 105,00 | 297 436,00 | 74 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 55 | 20.04.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 46 | 46 | 527,10 | 12 | 7 | 5 | 527,10 | 283,60 | 243,50 | 25 667 500,00 | 24 384 125,00 | 1 026 700,00 | 256 675,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | 15 | 15 | 453,20 | 5 | 0 | 5 | 224,60 | 0,00 | 224,60 | 7 187 200,00 | 6 827 840,00 | 287 488,00 | 71 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Нагорная, д. 11 | б/н | 13.09.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 8 | 122,40 | 2 | 0 | 2 | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 3 916 800,00 | 3 720 960,00 | 156 672,00 | 39 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 14 | 13 | 27.05.2014 | IV.2019 | IV.2020 | 4 | 4 | 110,90 | 1 | 0 | 1 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 1 734 400,00 | 1 647 680,00 | 69 376,00 | 17 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Мирный, ул. Печорская, д. 3 | б/н | 29.01.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 109,60 | 1 | 0 | 1 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 768 000,00 | 729 600,00 | 30 720,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Мирный, ул. Печорская, д. 1 | б/н | 29.01.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 110,30 | 1 | 0 | 1 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 768 000,00 | 729 600,00 | 30 720,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Удорский | x | x | x | x | 34 | 34 | 1 006,10 | 17 | 0 | 17 | 583,60 | 0,00 | 583,60 | 15 757 200,00 | 14 969 340,00 | 630 288,00 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Кослан, ул. Советская, д. 43 | 10 | 24.12.2013 | IV.2019 | IV.2020 | 5 | 5 | 95,20 | 2 | 0 | 2 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 2 570 400,00 | 2 441 880,00 | 102 816,00 | 25 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д. 21 | 42 | 19.08.15 | IV.2020 | IV.2021 | 29 | 29 | 910,90 | 15 | 0 | 15 | 488,40 | 0,00 | 488,40 | 13 186 800,00 | 12 527 460,00 | 527 472,00 | 131 868,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | x | 75 | 75 | 2 579,20 | 32 | 4 | 28 | 1 458,20 | 133,46 | 1 324,74 | 64 160 800,00 | 60 952 760,00 | 2 566 432,00 | 641 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 16 | 2 | 14.05.2012 | IV.2019 | IV.2020 | 11 | 11 | 208,10 | 4 | 0 | 4 | 149,30 | 0,00 | 149,30 | 6 569 200,00 | 6 240 740,00 | 262 768,00 | 65 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 47 | 3 | 14.05.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 7 | 7 | 78,80 | 2 | 0 | 2 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | 3 467 200,00 | 3 293 840,00 | 138 688,00 | 34 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Микунь, ул. Водоснабжения, д. 1 | 18 | 26.02.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 84,10 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 1 852 400,00 | 1 759 780,00 | 74 096,00 | 18 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Микунь, ул. Новосельская, д. 1 | 41 | 28.03.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 413,50 | 1 | 0 | 1 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 1 716 000,00 | 1 630 200,00 | 68 640,00 | 17 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Микунь, ул. Строительная, д. 33 | 42 | 28.03.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 3 | 3 | 572,00 | 2 | 0 | 2 | 143,80 | 0,00 | 143,80 | 6 327 200,00 | 6 010 840,00 | 253 088,00 | 63 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 6 | 40 | 24.12.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 5 | 5 | 209,80 | 3 | 0 | 3 | 90,70 | 0,00 | 90,70 | 3 990 800,00 | 3 791 260,00 | 159 632,00 | 39 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 35 | 20 | 11.11.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 67,80 | 1 | 0 | 1 | 67,80 | 0,00 | 67,80 | 2 983 200,00 | 2 834 040,00 | 119 328,00 | 29 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 12 | 55 | 24.12.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 6 | 6 | 197,50 | 4 | 0 | 4 | 197,50 | 0,00 | 197,50 | 8 690 000,00 | 8 255 500,00 | 347 600,00 | 86 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Микунь, пер. 2-й, д. 3 | 19 | 11.11.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 13 | 13 | 211,40 | 3 | 0 | 3 | 211,40 | 0,00 | 211,40 | 9 301 600,00 | 8 836 520,00 | 372 064,00 | 93 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Микунь, ул. Малая Лесная, д. 6 | 22 | 27.07.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 15 | 15 | 124,00 | 3 | 1 | 2 | 124,00 | 34,30 | 89,70 | 5 456 000,00 | 5 183 200,00 | 218 240,00 | 54 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1а | 10.01.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 5 | 5 | 196,30 | 3 | 0 | 3 | 140,10 | 0,00 | 140,10 | 6 164 400,00 | 5 856 180,00 | 246 576,00 | 61 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 5 | 12 | 14.08.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 1 839 200,00 | 1 747 240,00 | 73 568,00 | 18 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Айкино, ул. Лесная, д. 16 | 7 | 31.03.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 6 | 6 | 131,90 | 4 | 3 | 1 | 131,90 | 99,16 | 32,74 | 5 803 600,00 | 5 513 420,00 | 232 144,00 | 58 036,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | x | x | x | x | 188 | 188 | 3 223,20 | 64 | 49 | 15 | 2 332,80 | 2 013,60 | 319,20 | 139 461 025,00 | 132 487 973,75 | 5 578 441,00 | 1 394 610,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 37 | 345-р | 31.10.2013 | IV.2019 | IV.2020 | 2 | 2 | 320,50 | 2 | 1 | 1 | 27,90 | 16,30 | 11,60 | 1 705 958,20 | 1 620 660,29 | 68 238,33 | 17 059,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 71 | 223-р | 13.05.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 44 | 44 | 699,10 | 13 | 10 | 3 | 699,10 | 607,00 | 92,10 | 41 776 872,60 | 39 688 028,97 | 1 671 074,90 | 417 768,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 63 | 274-р | 21.06.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 41 | 41 | 717,00 | 13 | 13 | 0 | 715,50 | 715,50 | 0,00 | 42 296 067,00 | 40 181 263,65 | 1 691 842,68 | 422 960,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 9 | 273-р | 21.06.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 60 | 60 | 310,90 | 21 | 11 | 10 | 295,40 | 142,60 | 152,80 | 18 208 856,40 | 17 298 413,58 | 728 354,26 | 182 088,56 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, пер. Социалистический, д. 6 | 347-р | 31.10.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 9 | 9 | 135,10 | 4 | 4 | 0 | 135,10 | 135,10 | 0,00 | 7 986 301,40 | 7 586 986,33 | 319 452,06 | 79 863,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 86 | 297-р | 05.09.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 6 | 6 | 511,60 | 3 | 3 | 0 | 134,50 | 134,50 | 0,00 | 7 950 833,00 | 7 553 291,35 | 318 033,32 | 79 508,33 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сыктывкар, ул. Складская, д. 26 | 177-р | 06.07.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 13 | 13 | 119,00 | 4 | 4 | 0 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 7 034 566,00 | 6 682 837,70 | 281 382,64 | 70 345,66 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 3 | 73-р | 21.02.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 13 | 13 | 410,00 | 4 | 3 | 1 | 206,30 | 143,60 | 62,70 | 12 501 570,40 | 11 876 491,88 | 500 062,81 | 125 015,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усинск | x | x | x | x | 147 | 147 | 2 311,90 | 54 | 29 | 25 | 2 311,90 | 1 261,00 | 1 050,90 | 134 090 200,00 | 127 385 690,00 | 5 363 608,00 | 1 340 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усинск, ул. Чернова, д. 12 | б/н | 24.12.2012 | IV.2019 | IV.2020 | 23 | 23 | 420,10 | 10 | 3 | 7 | 420,10 | 116,60 | 303,50 | 24 365 800,00 | 23 147 510,00 | 974 632,00 | 243 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Усинск, ул. Красноярский проезд, д. 20 | б/н | 24.12.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 25 | 25 | 372,70 | 9 | 4 | 5 | 372,70 | 190,60 | 182,10 | 21 616 600,00 | 20 535 770,00 | 864 664,00 | 216 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Усинск, ул. Красноярский проезд, д. 18 | б/н | 30.10.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 35 | 35 | 463,00 | 11 | 6 | 5 | 463,00 | 243,60 | 219,40 | 26 854 000,00 | 25 511 300,00 | 1 074 160,00 | 268 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Усинск, ул. Лесная, д. 7 | б/н | 24.12.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 28 | 28 | 415,30 | 10 | 8 | 2 | 415,30 | 344,90 | 70,40 | 24 087 400,00 | 22 883 030,00 | 963 496,00 | 240 874,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 4 | б/н | 24.12.2012 | IV.2019 | IV.2020 | 20 | 20 | 331,50 | 7 | 2 | 5 | 331,50 | 96,10 | 235,40 | 19 227 000,00 | 18 265 650,00 | 769 080,00 | 192 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 6 | б/н | 24.12.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 16 | 16 | 309,30 | 7 | 6 | 1 | 309,30 | 269,20 | 40,10 | 17 939 400,00 | 17 042 430,00 | 717 576,00 | 179 394,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ухта | x | x | x | x | 55 | 55 | 605,80 | 12 | 1 | 11 | 605,80 | 35,20 | 570,60 | 38 771 200,00 | 36 832 640,00 | 1 550 848,00 | 387 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ухта, п. Кэмдин, д. 119 | 24/1.2-МВК | 10.12.2015 | IV.2019 | IV.2020 | 12 | 12 | 182,90 | 1 | 0 | 1 | 182,90 | 0,00 | 182,90 | 11 705 600,00 | 11 120 320,00 | 468 224,00 | 117 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 31 | 03/1.3/-МВК/1 | 10.02.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 17 | 17 | 121,60 | 3 | 0 | 3 | 121,60 | 0,00 | 121,60 | 7 782 400,00 | 7 393 280,00 | 311 296,00 | 77 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 33 | 03/1.3-МВК/2 | 10.02.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 11 | 11 | 141,80 | 4 | 1 | 3 | 141,80 | 35,20 | 106,60 | 9 075 200,00 | 8 621 440,00 | 363 008,00 | 90 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 35 | 03/1.3-МВК/3 | 10.02.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 15 | 15 | 159,50 | 4 | 0 | 4 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | 10 208 000,00 | 9 697 600,00 | 408 320,00 | 102 080,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года без финансовой поддержки Фонда | x | x | x | x | 36 | 36 | 1 263,10 | 24 | 16 | 8 | 1 263,10 | 855,10 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | x | x | x | x | 36 | 36 | 1 263,10 | 24 | 16 | 8 | 1 263,10 | 855,10 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 2239 | 10.10.2012 | IV.2019 | IV.2020 | 5 | 5 | 82,10 | 2 | 1 | 1 | 82,10 | 39,30 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 2030 | 25.11.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 8 | 215,40 | 5 | 4 | 1 | 215,40 | 171,70 | 43,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 | 1188 | 06.07.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 16 | 16 | 786,60 | 14 | 11 | 3 | 786,60 | 644,10 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 | 2027 | 23.11.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 7 | 7 | 179,00 | 3 | 0 | 3 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года, в т.ч.: | x | x | x | x | 782 | 759 | 20 843,11 | 407 | 134 | 273 | 15 277,48 | 5 784,57 | 9 492,91 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 23 390 072,50 | 5 847 518,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 782 | 759 | 20 843,11 | 407 | 134 | 273 | 15 277,48 | 5 784,57 | 9 492,91 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 23 390 072,50 | 5 847 518,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | x | x | x | x | 160 | 160 | 3 889,10 | 92 | 75 | 17 | 3 889,10 | 3 136,20 | 752,90 | 47 124 812,48 | 44 768 571,86 | 1 884 992,50 | 471 248,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 9 | 56 | 16.01.2013 | IV.2020 | IV.2021 | 1 | 1 | 32,30 | 1 | 0 | 1 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 387 600,00 | 368 220,00 | 15 504,00 | 3 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 3а | 1221 | 18.03.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 118 | 118 | 2 527,20 | 57 | 52 | 5 | 2 527,20 | 2 283,40 | 243,80 | 30 326 400,00 | 28 810 080,00 | 1 213 056,00 | 303 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 215 | 05.02.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 14 | 14 | 378,60 | 8 | 6 | 2 | 378,60 | 247,80 | 130,80 | 4 543 200,00 | 4 316 040,00 | 181 728,00 | 45 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 2239 | 10.10.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 41,70 | 1 | 1 | 0 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 500 400,00 | 475 380,00 | 20 016,00 | 5 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 | 1403 | 16.07.2012 | IV.2021 | IV.2022 | 25 | 25 | 909,30 | 25 | 16 | 9 | 909,30 | 563,30 | 346,00 | 11 367 212,48 | 10 798 851,86 | 454 688,50 | 113 672,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | x | x | x | x | 54 | 31 | 1 460,20 | 18 | 5 | 13 | 674,00 | 214,70 | 459,30 | 29 673 000,00 | 28 189 350,00 | 1 186 920,00 | 296 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 21 | 244 | 12.03.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 1 | 186,60 | 2 | 2 | 0 | 62,20 | 62,20 | 0,00 | 2 488 000,00 | 2 363 600,00 | 99 520,00 | 24 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 2 | 307 | 26.03.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 1 995 000,00 | 84 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 21 | 244 | 12.03.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 8 | 6 | 186,60 | 3 | 0 | 3 | 93,30 | 0,00 | 93,30 | 4 665 000,00 | 4 431 750,00 | 186 600,00 | 46 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 4 | 302 | 26.03.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 42,00 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 050 000,00 | 997 500,00 | 42 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 7 | 287 | 26.03.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 7 | 7 | 73,00 | 2 | 0 | 2 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 3 650 000,00 | 3 467 500,00 | 146 000,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 8 | 305 | 26.03.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 2 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 1 995 000,00 | 84 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Кузьель, ул. Железнодорожная, д. 3 | 329 | 21.08.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 200 000,00 | 3 040 000,00 | 128 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Кузьель, ул. Гагарина, д. 9 | 4 | 26.06.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 9 | 2 | 216,00 | 2 | 0 | 2 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 2 880 000,00 | 2 736 000,00 | 115 200,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Кузьель, ул. Лесная, д. 5 | 2 | 26.06.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 144,00 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 1 440 000,00 | 1 368 000,00 | 57 600,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Нючпас, ул. Лесная, д. 4 | 317 | 26.03.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 104,40 | 1 | 1 | 0 | 52,20 | 52,20 | 0,00 | 2 088 000,00 | 1 983 600,00 | 83 520,00 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Нючпас, ул. Центральная, д. 41 | 317б | 26.03.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 7 | 3 | 175,60 | 1 | 1 | 0 | 58,30 | 58,30 | 0,00 | 2 332 000,00 | 2 215 400,00 | 93 280,00 | 23 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Подзь, ул. Лесная, д. 31 | 315 | 26.03.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 84,00 | 1 | 1 | 0 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 596 000,00 | 67 200,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | x | 123 | 123 | 2 754,77 | 70 | 10 | 60 | 2 754,77 | 460,87 | 2 293,90 | 121 209 880,00 | 115 149 386,00 | 4 848 395,20 | 1 212 098,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 8 | 102 | 28.12.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 5 | 5 | 54,60 | 1 | 0 | 1 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 2 402 400,00 | 2 282 280,00 | 96 096,00 | 24 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Советская, д. 2 | 103 | 28.12.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 4 | 4 | 127,20 | 3 | 0 | 3 | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 5 596 800,00 | 5 316 960,00 | 223 872,00 | 55 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомерская, д. 5 | 10-1 | 03.08.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 81,60 | 2 | 0 | 2 | 81,60 | 0,00 | 81,60 | 3 608 000,00 | 3 427 600,00 | 144 320,00 | 36 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 10 | 10-1 | 03.08.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 3 | 3 | 31,50 | 1 | 0 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 3 590 400,00 | 3 410 880,00 | 143 616,00 | 35 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Коммунистическая, д. 6 | 10-1 | 03.08.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 46,60 | 1 | 0 | 1 | 46,60 | 0,00 | 46,60 | 1 386 000,00 | 1 316 700,00 | 55 440,00 | 13 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомерская, д. 3 | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 4 | 82,00 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 1 878 800,00 | 1 784 860,00 | 75 152,00 | 18 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 12 | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 42,70 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 3 533 200,00 | 3 356 540,00 | 141 328,00 | 35 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 15 | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 80,30 | 2 | 0 | 2 | 80,30 | 0,00 | 80,30 | 5 275 600,00 | 5 011 820,00 | 211 024,00 | 52 756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 8 | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 10 | 10 | 119,90 | 4 | 0 | 4 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | 2 050 400,00 | 1 947 880,00 | 82 016,00 | 20 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Лесная, д. 2 | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 76,90 | 2 | 0 | 2 | 76,90 | 0,00 | 76,90 | 3 383 600,00 | 3 214 420,00 | 135 344,00 | 33 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 2а | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 77,70 | 2 | 0 | 2 | 77,70 | 0,00 | 77,70 | 3 418 800,00 | 3 247 860,00 | 136 752,00 | 34 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 4а | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 80,20 | 2 | 0 | 2 | 80,20 | 0,00 | 80,20 | 3 528 800,00 | 3 352 360,00 | 141 152,00 | 35 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 17 | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 80,10 | 2 | 0 | 2 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | 3 524 400,00 | 3 348 180,00 | 140 976,00 | 35 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 19 | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 114,80 | 2 | 0 | 2 | 114,80 | 0,00 | 114,80 | 5 051 200,00 | 4 798 640,00 | 202 048,00 | 50 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 23 | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 8 | 8 | 76,10 | 2 | 0 | 2 | 76,10 | 0,00 | 76,10 | 3 348 400,00 | 3 180 980,00 | 133 936,00 | 33 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 5 | 12-1 | 04.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 38,50 | 1 | 0 | 1 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 1 694 000,00 | 1 609 300,00 | 67 760,00 | 16 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 1 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 48,00 | 2 | 0 | 2 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 1 408 000,00 | 1 337 600,00 | 56 320,00 | 14 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 2 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 64,00 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 2 675 200,00 | 112 640,00 | 28 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 3 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 64,00 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 2 675 200,00 | 112 640,00 | 28 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 6 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 32,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 2 816 000,00 | 2 675 200,00 | 112 640,00 | 28 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 9 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 32,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 2 112 000,00 | 2 006 400,00 | 84 480,00 | 21 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 17 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 64,00 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 2 675 200,00 | 112 640,00 | 28 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 18 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 64,00 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 2 675 200,00 | 112 640,00 | 28 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 19 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 64,00 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 1 408 000,00 | 1 337 600,00 | 56 320,00 | 14 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 4 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 64,00 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 2 675 200,00 | 112 640,00 | 28 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 5 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 64,00 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 2 675 200,00 | 112 640,00 | 28 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 6 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 64,00 | 2 | 0 | 2 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 2 675 200,00 | 112 640,00 | 28 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 3 | 1 | 05.03.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 8 | 8 | 60,60 | 2 | 0 | 2 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 2 666 400,00 | 2 533 080,00 | 106 656,00 | 26 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 20 | 7 | 30.01.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 62,30 | 1 | 0 | 1 | 62,30 | 0,00 | 62,30 | 2 741 200,00 | 2 604 140,00 | 109 648,00 | 27 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 7 | 5 | 30.01.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 6 | 6 | 140,10 | 3 | 0 | 3 | 140,10 | 0,00 | 140,10 | 6 164 400,00 | 5 856 180,00 | 246 576,00 | 61 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 15 | 11ж | 22.11.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 4 | 124,60 | 2 | 0 | 2 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 5 482 400,00 | 5 208 280,00 | 219 296,00 | 54 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 4а | 296 | 17.12.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 26 | 26 | 532,47 | 12 | 10 | 2 | 532,47 | 460,87 | 71,60 | 23 428 680,00 | 22 257 246,00 | 937 147,20 | 234 286,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Печора | x | x | x | x | 54 | 54 | 1 059,66 | 25 | 9 | 16 | 1 059,66 | 415,10 | 644,56 | 34 438 950,00 | 32 717 002,50 | 1 377 558,00 | 344 389,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 21 | 7 | 05.12.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 114,20 | 2 | 0 | 2 | 114,20 | 0,00 | 114,20 | 3 711 500,00 | 3 525 925,00 | 148 460,00 | 37 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 42Б | 4 | 25.08.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 19 | 19 | 474,00 | 11 | 6 | 5 | 474,00 | 268,10 | 205,90 | 15 405 000,00 | 14 634 750,00 | 616 200,00 | 154 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 5 | 06.04.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 19 | 19 | 273,60 | 6 | 2 | 4 | 273,60 | 104,30 | 169,30 | 8 892 000,00 | 8 447 400,00 | 355 680,00 | 88 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д. 16 | 7 | 09.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 5 | 68,60 | 2 | 1 | 1 | 68,60 | 42,70 | 25,90 | 2 229 500,00 | 2 118 025,00 | 89 180,00 | 22 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, п. Каджером, ул. Горького, д. 17 | 5 | 12.04.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 62,46 | 2 | 0 | 2 | 62,46 | 0,00 | 62,46 | 2 029 950,00 | 1 928 452,50 | 81 198,00 | 20 299,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 35 | 09.12.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 4 | 41,70 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 1 355 250,00 | 1 287 487,50 | 54 210,00 | 13 552,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 51 | 34 | 05.12.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 25,10 | 1 | 0 | 1 | 25,10 | 0,00 | 25,10 | 815 750,00 | 774 962,50 | 32 630,00 | 8 157,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | x | x | x | x | 25 | 25 | 548,10 | 10 | 4 | 6 | 507,80 | 222,60 | 285,20 | 24 252 600,00 | 23 039 970,00 | 970 104,00 | 242 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 6 | 173 | 17.06.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 19 | 19 | 335,30 | 6 | 2 | 4 | 295,00 | 115,80 | 179,20 | 14 160 000,00 | 13 452 000,00 | 566 400,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20 | 142 | 18.11.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 6 | 6 | 212,80 | 4 | 2 | 2 | 212,80 | 106,80 | 106,00 | 10 092 600,00 | 9 587 970,00 | 403 704,00 | 100 926,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | 31 | 31 | 508,60 | 11 | 0 | 11 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 22 368 000,00 | 21 249 600,00 | 894 720,00 | 223 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Пажга, д. 62 | 16 | 15.10.2015 | IV.2020 | IV.2021 | 24 | 24 | 330,30 | 7 | 0 | 7 | 287,70 | 0,00 | 287,70 | 13 809 600,00 | 13 119 120,00 | 552 384,00 | 138 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Пажга, д. 57 | 36 | 22.04.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 82,00 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 3 936 000,00 | 3 739 200,00 | 157 440,00 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Пажга, д. 43 | 35 | 22.04.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 4 | 96,30 | 2 | 0 | 2 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 4 622 400,00 | 4 391 280,00 | 184 896,00 | 46 224,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | 19 | 19 | 627,80 | 12 | 0 | 12 | 406,70 | 0,00 | 406,70 | 13 421 100,00 | 12 750 045,00 | 536 844,00 | 134 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 15 | б/н | 22.10.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 13 | 13 | 317,40 | 7 | 0 | 7 | 279,20 | 0,00 | 279,20 | 9 213 600,00 | 8 752 920,00 | 368 544,00 | 92 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 3 | б/н | 13.03.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 112,40 | 2 | 0 | 2 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 1 584 000,00 | 1 504 800,00 | 63 360,00 | 15 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 25 | б/н | 12.03.2015 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 63,00 | 1 | 0 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 1 039 500,00 | 987 525,00 | 41 580,00 | 10 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Мирный, ул. Сосновая, д. 1 | б/н | 29.01.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 135,00 | 2 | 0 | 2 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 1 584 000,00 | 1 504 800,00 | 63 360,00 | 15 840,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | x | 139 | 139 | 7 196,33 | 110 | 5 | 105 | 3 105,50 | 296,40 | 2 809,10 | 151 710 900,00 | 144 125 355,00 | 6 068 436,00 | 1 517 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Айкино, ул. Школьная, д. 9 | 2 | 31.03.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 22 | 22 | 423,25 | 22 | 0 | 22 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 12 402 500,00 | 11 782 375,00 | 496 100,00 | 124 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Вежайка, ул. Лесная, д. 13 | 4 | 12.12.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 2 | 2 | 760,90 | 2 | 0 | 2 | 117,80 | 0,00 | 117,80 | 5 183 200,00 | 4 924 040,00 | 207 328,00 | 51 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 3 | 3 | 12.12.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 4 | 761,80 | 4 | 0 | 4 | 216,20 | 0,00 | 216,20 | 9 512 800,00 | 9 037 160,00 | 380 512,00 | 95 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 8 | 5 | 12.12.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 7 | 7 | 764,50 | 7 | 0 | 7 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 17 952 000,00 | 17 054 400,00 | 718 080,00 | 179 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Вежайка, ул. Станционная, д. 4 | 1 | 12.12.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 4 | 760,80 | 4 | 0 | 4 | 300,80 | 0,00 | 300,80 | 13 235 200,00 | 12 573 440,00 | 529 408,00 | 132 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Вежайка, ул. Южная, д. 10 | 6 | 12.12.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 4 | 4 | 723,20 | 4 | 0 | 4 | 223,60 | 0,00 | 223,60 | 9 838 400,00 | 9 346 480,00 | 393 536,00 | 98 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Вежайка, ул. Южная, д. 8 | 2 | 12.12.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 759,10 | 3 | 0 | 3 | 168,50 | 0,00 | 168,50 | 7 414 000,00 | 7 043 300,00 | 296 560,00 | 74 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Вежайка, ул. Южная, д. 9 | 7 | 12.12.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 6 | 6 | 762,40 | 5 | 0 | 5 | 300,70 | 0,00 | 300,70 | 13 230 800,00 | 12 569 260,00 | 529 232,00 | 132 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14 | 4 | 31.03.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 21 | 21 | 465,30 | 21 | 0 | 21 | 245,60 | 0,00 | 245,60 | 13 508 000,00 | 12 832 600,00 | 540 320,00 | 135 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14а | 5 | 31.03.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 36 | 36 | 451,68 | 25 | 0 | 25 | 368,30 | 0,00 | 368,30 | 20 256 500,00 | 19 243 675,00 | 810 260,00 | 202 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 16 | 3 | 31.03.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 16 | 16 | 332,40 | 9 | 1 | 8 | 299,50 | 65,40 | 234,10 | 16 472 500,00 | 15 648 875,00 | 658 900,00 | 164 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Айкино, ул. Исакова, д. 32а | 6 | 31.03.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 14 | 14 | 231,00 | 4 | 4 | 0 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 12 705 000,00 | 12 069 750,00 | 508 200,00 | 127 050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | x | x | x | x | 19 | 19 | 521,80 | 7 | 0 | 7 | 265,45 | 0,00 | 265,45 | 12 210 700,00 | 11 600 165,00 | 488 428,00 | 122 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Тимшер, ул. Киевская, д. 3 | 83 | 19.12.2014 | IV.2020 | IV.2021 | 12 | 12 | 180,00 | 5 | 0 | 5 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 8 280 000,00 | 7 866 000,00 | 331 200,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 5 | 82 | 19.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 161,80 | 1 | 0 | 1 | 40,45 | 0,00 | 40,45 | 1 860 700,00 | 1 767 665,00 | 74 428,00 | 18 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 10 | 66 | 20.11.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 6 | 6 | 180,00 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 070 000,00 | 1 966 500,00 | 82 800,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | x | x | x | x | 55 | 55 | 1 027,75 | 21 | 13 | 8 | 899,50 | 536,70 | 362,80 | 56 642 470,01 | 53 810 346,51 | 2 265 698,80 | 566 424,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32 | 338-р | 16.08.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 26 | 26 | 518,15 | 11 | 6 | 5 | 475,20 | 257,40 | 217,80 | 29 947 017,18 | 28 449 666,32 | 1 197 880,69 | 299 470,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 28 | 9//2843 | 19.09.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 29 | 29 | 509,60 | 10 | 7 | 3 | 424,30 | 279,30 | 145,00 | 26 695 452,83 | 25 360 680,19 | 1 067 818,11 | 266 954,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усинск | x | x | x | x | 92 | 92 | 1 080,20 | 27 | 13 | 14 | 1 080,20 | 502,00 | 578,20 | 61 571 400,00 | 58 492 830,00 | 2 462 856,00 | 615 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усинск, ул. Лесная, д. 3 | б/н | 24.12.2012 | IV.2020 | IV.2021 | 30 | 30 | 326,10 | 8 | 5 | 3 | 326,10 | 184,40 | 141,70 | 18 587 700,00 | 17 658 315,00 | 743 508,00 | 185 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Парма, ул. Таежная, д. 10 | б/н | 24.12.2012 | IV.2021 | IV.2022 | 22 | 22 | 297,00 | 8 | 1 | 7 | 297,00 | 37,60 | 259,40 | 16 929 000,00 | 16 082 550,00 | 677 160,00 | 169 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Усинск, ул. Чернова, д. 2 | б/н | 24.12.2012 | IV.2021 | IV.2022 | 40 | 40 | 457,10 | 11 | 7 | 4 | 457,10 | 280,00 | 177,10 | 26 054 700,00 | 24 751 965,00 | 1 042 188,00 | 260 547,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ухта | x | x | x | x | 11 | 11 | 168,80 | 4 | 0 | 4 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 10 128 000,00 | 9 621 600,00 | 405 120,00 | 101 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 13 | 05/1.7/-МВК | 28.04.2016 | IV.2020 | IV.2021 | 11 | 11 | 168,80 | 4 | 0 | 4 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 10 128 000,00 | 9 621 600,00 | 405 120,00 | 101 280,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года без финансовой поддержки Фонда | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года, в т.ч.: | x | x | x | x | 821 | 789 | 19 979,92 | 381 | 152 | 229 | 17 932,92 | 7 514,35 | 10 418,57 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 23 390 072,50 | 5 847 518,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 782 | 750 | 18 785,52 | 355 | 143 | 212 | 16 738,52 | 7 057,45 | 9 681,07 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 23 390 072,50 | 5 847 518,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | x | x | x | x | 121 | 121 | 2 993,10 | 65 | 15 | 50 | 2 993,10 | 635,30 | 2 357,80 | 35 917 200,00 | 34 121 340,00 | 1 436 688,00 | 359 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 2239 | 10.10.2012 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 70,80 | 2 | 2 | 0 | 70,80 | 70,80 | 0,00 | 849 600,00 | 807 120,00 | 33 984,00 | 8 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 11 | 3431 | 18.11.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 10 | 10 | 280,40 | 5 | 0 | 5 | 280,40 | 0,00 | 280,40 | 3 364 800,00 | 3 196 560,00 | 134 592,00 | 33 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7 | 3431 | 18.11.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 6 | 6 | 170,40 | 3 | 0 | 3 | 170,40 | 0,00 | 170,40 | 2 044 800,00 | 1 942 560,00 | 81 792,00 | 20 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 | 320 | 03.04.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 17 | 17 | 331,50 | 9 | 0 | 9 | 331,50 | 0,00 | 331,50 | 3 978 000,00 | 3 779 100,00 | 159 120,00 | 39 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19 | 3431 | 18.11.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 54,30 | 1 | 0 | 1 | 54,30 | 0,00 | 54,30 | 651 600,00 | 619 020,00 | 26 064,00 | 6 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 1 | 56 | 16.01.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 7 | 7 | 179,50 | 4 | 0 | 4 | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 2 154 000,00 | 2 046 300,00 | 86 160,00 | 21 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3 | 56 | 16.01.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 13 | 13 | 286,00 | 6 | 0 | 6 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 3 432 000,00 | 3 260 400,00 | 137 280,00 | 34 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 7 | 56 | 16.01.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 21 | 21 | 458,10 | 8 | 0 | 8 | 458,10 | 0,00 | 458,10 | 5 497 200,00 | 5 222 340,00 | 219 888,00 | 54 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11 | 56 | 16.01.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 6 | 115,40 | 2 | 0 | 2 | 115,40 | 0,00 | 115,40 | 1 384 800,00 | 1 315 560,00 | 55 392,00 | 13 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10 | 1403 | 16.07.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 37,40 | 1 | 1 | 0 | 37,40 | 37,40 | 0,00 | 448 800,00 | 426 360,00 | 17 952,00 | 4 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18 | 320 | 03.04.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 55,80 | 1 | 1 | 0 | 55,80 | 55,80 | 0,00 | 669 600,00 | 636 120,00 | 26 784,00 | 6 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 | 320 | 03.04.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 97,40 | 2 | 1 | 1 | 97,40 | 43,80 | 53,60 | 1 168 800,00 | 1 110 360,00 | 46 752,00 | 11 688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а | 320 | 03.04.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 58,60 | 2 | 1 | 1 | 58,60 | 33,40 | 25,20 | 703 200,00 | 668 040,00 | 28 128,00 | 7 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 | 1712 | 23.04.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 7 | 7 | 252,20 | 6 | 3 | 3 | 252,20 | 137,50 | 114,70 | 3 026 400,00 | 2 875 080,00 | 121 056,00 | 30 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а | 1553 | 19.09.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 72,10 | 2 | 0 | 2 | 72,10 | 0,00 | 72,10 | 865 200,00 | 821 940,00 | 34 608,00 | 8 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 | 1221 | 18.03.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 7 | 7 | 271,40 | 6 | 3 | 3 | 271,40 | 128,30 | 143,10 | 3 256 800,00 | 3 093 960,00 | 130 272,00 | 32 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8 | 1403 | 16.07.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 8 | 8 | 147,60 | 4 | 2 | 2 | 147,60 | 74,10 | 73,50 | 1 771 200,00 | 1 682 640,00 | 70 848,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 | 56 | 16.01.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 54,20 | 1 | 1 | 0 | 54,20 | 54,20 | 0,00 | 650 400,00 | 617 880,00 | 26 016,00 | 6 504,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Ижемский | x | x | x | x | 82 | 60 | 3 127,70 | 39 | 9 | 30 | 2 088,70 | 932,60 | 1 156,10 | 60 795 800,00 | 57 756 010,00 | 2 431 832,00 | 607 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Щельяюр, пер. Путейцев, д. 19 | N 18 | 14.03.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 20 | 20 | 847,90 | 12 | 8 | 4 | 753,70 | 497,70 | 256,00 | 21 615 600,00 | 20 534 820,00 | 864 624,00 | 216 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 11 | N 9 | 14.03.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 22 | 13 | 616,10 | 4 | 1 | 3 | 214,40 | 66,60 | 147,80 | 6 298 800,00 | 5 983 860,00 | 251 952,00 | 62 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 11 | N 9 | 14.03.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 22 | 9 | 616,10 | 5 | 0 | 5 | 328,10 | 0,00 | 328,10 | 9 843 000,00 | 9 350 850,00 | 393 720,00 | 98 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Койю, ул. Центральная, д. 416 | N 6 | 25.03.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 64,50 | 1 | 0 | 1 | 40,80 | 0,00 | 40,80 | 1 224 000,00 | 1 162 800,00 | 48 960,00 | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Койю, ул. Гаражная, д. 463 | N 10 | 14.03.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 65,00 | 1 | 0 | 1 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 1 233 000,00 | 1 171 350,00 | 49 320,00 | 12 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Койю, ул. Центральная, д. 418 | N 4 | 25.03.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 81,40 | 2 | 0 | 2 | 81,40 | 0,00 | 81,40 | 2 442 000,00 | 2 319 900,00 | 97 680,00 | 24 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Койю, ул. Центральная, д. 419 | N 1 | 25.03.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 2 400 000,00 | 2 280 000,00 | 96 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Том, ул. Ручейная, д. 51 | N 1 | 25.03.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 180,90 | 5 | 0 | 5 | 180,90 | 0,00 | 180,90 | 5 427 000,00 | 5 155 650,00 | 217 080,00 | 54 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Кипиево, ул. им. А.Е.Чупрова, д. 83 | N 1 | 09.11.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 7 | 7 | 575,80 | 7 | 0 | 7 | 368,30 | 368,30 | 0,00 | 10 312 400,00 | 9 796 780,00 | 412 496,00 | 103 124,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | x | x | x | x | 47 | 37 | 1 328,80 | 17 | 3 | 14 | 752,20 | 98,20 | 654,00 | 31 230 422,49 | 29 668 901,37 | 1 249 216,90 | 312 304,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 26 | 245 | 12.03.2012 | IV.2021 | IV.2022 | 8 | 5 | 388,00 | 4 | 0 | 4 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | 8 772 777,58 | 8 334 138,70 | 350 911,10 | 87 727,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Койдин, ул. Авиационная, д. 25 | 252 | 24.09.2012 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 5 | 98,20 | 2 | 2 | 0 | 98,20 | 98,20 | 0,00 | 2 946 000,00 | 2 798 700,00 | 117 840,00 | 29 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Койдин, ул. Молодежная, д. 2 | 247 | 27.06.2012 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 130,00 | 1 | 0 | 1 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 1 890 000,00 | 1 795 500,00 | 75 600,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 23 | 277 | 24.11.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 12 | 6 | 190,00 | 3 | 0 | 3 | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 3 867 000,00 | 3 673 650,00 | 154 680,00 | 38 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Подзь, ул. Лесная, д. 15 | 312 | 26.03.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 116 834,20 | 3 910 992,49 | 164 673,37 | 41 168,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Подзь, ул. Советская, д. 10 | 313 | 26.03.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 058 417,08 | 1 955 496,23 | 82 336,68 | 20 584,17 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Подзь, ул. Набережная, д. 5 | 310 | 26.03.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 116 834,17 | 3 910 992,46 | 164 673,37 | 41 168,34 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Подзь, ул. Набережная, д. 9 | 311 | 26.03.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 5 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 058 417,08 | 1 955 496,23 | 82 336,68 | 20 584,17 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 21 | 244 | 12.03.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 186,60 | 1 | 1 | 0 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 1 404 142,38 | 1 333 935,26 | 56 165,70 | 14 041,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | x | 109 | 109 | 1 783,20 | 45 | 14 | 31 | 1 783,20 | 538,80 | 1 244,40 | 79 836 160,00 | 75 844 352,00 | 3 193 446,40 | 798 361,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 15 | 60 | 30.12.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 80,00 | 1 | 0 | 1 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 3 581 238,05 | 3 402 176,15 | 143 249,50 | 35 812,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 7 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 32,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1 432 495,21 | 1 360 870,45 | 57 299,81 | 14 324,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 1 | 47 | 23.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 32,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1 432 495,21 | 1 360 870,45 | 57 299,81 | 14 324,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 10 | 47 | 23.12.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 64,00 | 2 | 1 | 1 | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 2 864 990,42 | 2 721 740,90 | 114 599,62 | 28 649,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 2 | 47 | 23.12.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 44,00 | 2 | 0 | 2 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 1 969 680,92 | 1 871 196,87 | 78 787,24 | 19 696,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 9 | 47 | 23.12.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 64,00 | 2 | 1 | 1 | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 2 864 990,42 | 2 721 740,90 | 114 599,62 | 28 649,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Школьная, д. 4 | 47 | 23.12.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 64,00 | 2 | 1 | 1 | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 2 864 990,42 | 2 721 740,90 | 114 599,62 | 28 649,90 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Зимовье, д. 18 | 60 | 30.12.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 105,00 | 2 | 0 | 2 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 4 700 374,92 | 4 465 356,17 | 188 015,00 | 47 003,75 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Светлая, д. 3 | 60 | 30.12.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 96,00 | 2 | 0 | 2 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 4 297 485,64 | 4 082 611,36 | 171 899,43 | 42 974,85 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Сторожевск, ул. Молодежная, д. 3 | 65 | 27.08.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 65,00 | 2 | 0 | 2 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 2 909 755,90 | 2 764 268,11 | 116 390,24 | 29 097,55 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Сторожевск, ул. Полевая, д. 29 | 65 | 27.08.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 118,70 | 2 | 0 | 2 | 118,70 | 0,00 | 118,70 | 5 313 661,93 | 5 047 978,83 | 212 546,48 | 53 136,62 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 12 | 65 | 27.08.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 7 | 7 | 76,30 | 3 | 0 | 3 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 3 415 605,77 | 3 244 825,48 | 136 624,23 | 34 156,06 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 9 | 65 | 27.08.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 77,00 | 2 | 0 | 2 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 3 446 941,60 | 3 274 594,52 | 137 877,66 | 34 469,42 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Сторожевск, ул. Советская, д. 12а | 65 | 27.08.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 100,70 | 3 | 0 | 3 | 100,70 | 0,00 | 100,70 | 4 507 883,37 | 4 282 489,20 | 180 315,33 | 45 078,84 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 20 | 398 | 15.12.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 13 | 13 | 151,10 | 4 | 0 | 4 | 151,10 | 0,00 | 151,10 | 6 769 280,00 | 6 430 816,00 | 270 771,20 | 67 692,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 22 | 398 | 15.12.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 12 | 12 | 149,10 | 3 | 2 | 1 | 149,10 | 72,00 | 77,10 | 6 679 680,00 | 6 345 696,00 | 267 187,20 | 66 796,80 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 9 | 396 | 14.12.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 42 | 42 | 464,30 | 11 | 9 | 2 | 464,30 | 370,80 | 93,50 | 20 784 610,22 | 19 745 379,71 | 831 384,41 | 207 846,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Печора | x | x | x | x | 198 | 198 | 4 714,95 | 91 | 62 | 29 | 4 714,95 | 3 158,48 | 1 556,47 | 151 079 837,00 | 143 525 845,15 | 6 043 193,48 | 1 510 798,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 58 | 7 | 10.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 25 | 25 | 658,20 | 11 | 6 | 5 | 658,20 | 343,50 | 314,70 | 21 090 520,30 | 20 035 994,27 | 843 620,81 | 210 905,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 3 | 1 | 14.01.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 19 | 19 | 395,20 | 7 | 5 | 2 | 395,20 | 280,10 | 115,10 | 12 663 284,14 | 12 030 119,93 | 506 531,37 | 126 632,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Печора, ул. Больничная, д. 41 | 8 | 10.07.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 15 | 15 | 394,94 | 8 | 4 | 4 | 394,94 | 213,14 | 181,80 | 12 654 953,04 | 12 022 205,39 | 506 198,12 | 126 549,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д. 16 | 7 | 09.07.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 26,30 | 1 | 0 | 1 | 26,30 | 0,00 | 26,30 | 842 723,62 | 800 587,44 | 33 708,94 | 8 427,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, ул. Мехколонна N 53, д. 20 | 12 | 10.07.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 32,50 | 1 | 0 | 1 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 1 041 388,50 | 989 319,08 | 41 655,54 | 10 413,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 17 | 10.07.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 145,90 | 3 | 2 | 1 | 145,90 | 88,50 | 57,40 | 4 675 033,30 | 4 441 281,64 | 187 001,33 | 46 750,33 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Печора, п. Путеец, ул. Центральная, д. 4 | 2 | 08.02.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 28 | 28 | 530,10 | 12 | 11 | 1 | 530,10 | 486,80 | 43,30 | 16 985 847,49 | 16 136 555,12 | 679 433,90 | 169 858,47 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 18 | 10.07.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 61,77 | 2 | 0 | 2 | 61,77 | 0,00 | 61,77 | 1 979 279,00 | 1 880 315,05 | 79 171,16 | 19 792,79 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 8 | 01.11.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 20 | 20 | 669,90 | 11 | 6 | 5 | 669,90 | 354,80 | 315,10 | 21 465 420,16 | 20 392 149,15 | 858 616,81 | 214 654,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 6 | 28.11.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 16 | 16 | 206,24 | 4 | 3 | 1 | 206,24 | 144,84 | 61,40 | 6 608 491,20 | 6 278 066,64 | 264 339,65 | 66 084,91 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 6 | 25.04.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 24 | 24 | 465,00 | 8 | 4 | 4 | 465,00 | 232,60 | 232,40 | 14 899 866,21 | 14 154 872,90 | 595 994,65 | 148 998,66 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Печора, ул. Советская, д. 54 | 7 | 20.09.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 20 | 20 | 481,00 | 8 | 8 | 0 | 481,00 | 481,00 | 0,00 | 15 412 549,78 | 14 641 922,29 | 616 501,99 | 154 125,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д. 17 | 4 | 08.04.2013 | IV.2022 | IV.2023 | 10 | 10 | 408,90 | 10 | 10 | 0 | 408,90 | 408,90 | 0,00 | 13 102 269,45 | 12 447 155,98 | 524 090,78 | 131 022,69 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 3 | 4 | 20.05.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 154,00 | 3 | 2 | 1 | 154,00 | 81,40 | 72,60 | 4 934 579,35 | 4 687 850,38 | 197 383,17 | 49 345,80 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 6 | 1 | 13.01.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 6 | 85,00 | 2 | 1 | 1 | 85,00 | 42,90 | 42,10 | 2 723 631,46 | 2 587 449,89 | 108 945,26 | 27 236,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | 94 | 94 | 1 772,97 | 40 | 22 | 18 | 1 732,37 | 946,87 | 785,50 | 89 390 292,00 | 84 920 777,40 | 3 575 611,68 | 893 902,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 21 | 22.04.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 17 | 17 | 349,00 | 8 | 0 | 8 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 18 008 400,00 | 17 107 980,00 | 720 336,00 | 180 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 29 | 22.04.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 28 | 28 | 549,57 | 12 | 3 | 9 | 508,97 | 124,97 | 384,00 | 26 262 852,00 | 24 949 709,40 | 1 050 514,08 | 262 628,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 8 | 12.04.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 20 | 20 | 340,30 | 8 | 8 | 0 | 340,30 | 340,30 | 0,00 | 17 559 480,00 | 16 681 506,00 | 702 379,20 | 175 594,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 72 | 19.04.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 29 | 29 | 534,10 | 12 | 11 | 1 | 534,10 | 481,60 | 52,50 | 27 559 560,00 | 26 181 582,00 | 1 102 382,40 | 275 595,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | 45 | 45 | 1 141,40 | 16 | 0 | 16 | 885,60 | 0,00 | 885,60 | 44 280 000,00 | 42 066 000,00 | 1 771 200,00 | 442 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 9 | б/н | 11.12.2014 | IV.2021 | IV.2022 | 18 | 18 | 327,80 | 6 | 0 | 6 | 292,40 | 0,00 | 292,40 | 14 620 000,00 | 13 889 000,00 | 584 800,00 | 146 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Якша, ул. Школьная, д. 1 | б/н | 11.12.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 18 | 18 | 508,80 | 7 | 0 | 7 | 377,10 | 0,00 | 377,10 | 18 855 000,00 | 17 912 250,00 | 754 200,00 | 188 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 5 | б/н | 11.12.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 9 | 9 | 304,80 | 3 | 0 | 3 | 216,10 | 0,00 | 216,10 | 10 805 000,00 | 10 264 750,00 | 432 200,00 | 108 050,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | x | x | x | x | 25 | 25 | 862,20 | 17 | 10 | 7 | 727,20 | 419,70 | 307,50 | 30 245 000,00 | 28 732 750,00 | 1 209 800,00 | 302 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 9 | 18 | 23.04.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 5 | 350,00 | 5 | 0 | 5 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 8 942 072,33 | 8 494 968,71 | 357 682,89 | 89 420,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Усть-Кулом, ул. Гагарина, д. 9в | 286 | 12.11.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 20 | 20 | 512,20 | 12 | 10 | 2 | 512,20 | 419,70 | 92,50 | 21 302 927,67 | 20 237 781,29 | 852 117,11 | 213 029,27 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усинск | x | x | x | x | 61 | 61 | 1 061,20 | 25 | 8 | 17 | 1 061,20 | 327,50 | 733,70 | 61 977 101,00 | 58 878 245,95 | 2 479 084,04 | 619 771,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Парма, ул. Дорожная, д. 18 | б/н | 24.12.2012 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 111,40 | 2 | 0 | 2 | 111,40 | 0,00 | 111,40 | 6 506 077,13 | 6 180 773,28 | 260 243,08 | 65 060,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Парма, ул. Аэродромная, д. 38 | б/н | 24.12.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 19 | 19 | 283,10 | 7 | 3 | 4 | 283,10 | 129,80 | 153,30 | 16 533 845,92 | 15 707 153,62 | 661 353,84 | 165 338,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 14 | б/н | 24.12.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 21 | 21 | 434,10 | 10 | 5 | 5 | 434,10 | 197,70 | 236,40 | 25 352 675,79 | 24 085 042,00 | 1 014 107,03 | 253 526,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Усть-Уса, ул. Коммунистическая, д. 18 | б/н | 30.10.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 9 | 9 | 155,60 | 3 | 0 | 3 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | 9 087 482,96 | 8 633 108,81 | 363 499,32 | 90 874,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Усть-Уса, ул. Колхозная, д. 61 | б/н | 30.10.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 10 | 10 | 77,00 | 3 | 0 | 3 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 4 497 019,20 | 4 272 168,24 | 179 880,77 | 44 970,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года без финансовой поддержки Фонда | x | x | x | x | 39 | 39 | 1 194,40 | 26 | 9 | 17 | 1 194,40 | 456,90 | 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | x | x | x | x | 39 | 39 | 1 194,40 | 26 | 9 | 17 | 1 194,40 | 456,90 | 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 215 | 05.02.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 23 | 23 | 572,90 | 13 | 5 | 8 | 572,90 | 225,40 | 347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 2030 | 25.11.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 77,30 | 2 | 1 | 1 | 77,30 | 45,50 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 | 1403 | 16.07.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 190,10 | 2 | 0 | 2 | 190,10 | 75,00 | 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28 | 320 | 03.04.2012 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 37,80 | 1 | 1 | 0 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 | 321 | 19.09.2016 | IV.2021 | IV.2022 | 5 | 5 | 148,00 | 4 | 2 | 2 | 148,00 | 73,20 | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 | 1712 | 23.04.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 3 | 3 | 86,20 | 2 | 0 | 2 | 86,20 | 0,00 | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 1а | 56 | 16.01.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 1 | 1 | 50,60 | 1 | 0 | 1 | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 2а | 56 | 16.01.2013 | IV.2021 | IV.2022 | 2 | 2 | 31,50 | 1 | 0 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года, в т.ч.: | x | x | x | x | 2 175 | 2 169 | 44 781,88 | 926 | 306 | 620 | 39 831,76 | 13 799,65 | 26 032,11 | 2 274 236 169,51 | 2 160 524 361,02 | 90 969 446,78 | 22 742 361,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 2 175 | 2 169 | 44 781,88 | 926 | 306 | 620 | 39 831,76 | 13 799,65 | 26 032,11 | 2 274 236 169,51 | 2 160 524 361,02 | 90 969 446,78 | 22 742 361,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Ижемский | x | x | x | x | 17 | 17 | 787,20 | 17 | 0 | 17 | 787,20 | 0,00 | 787,20 | 43 054 000,00 | 40 901 300,00 | 1 722 160,00 | 430 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 3 | N 1 | 14.03.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 11 | 11 | 578,30 | 11 | 0 | 11 | 578,30 | 0,00 | 578,30 | 34 698 000,00 | 32 963 100,00 | 1 387 920,00 | 346 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 6 | N 10 | 14.03.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 6 | 208,90 | 6 | 0 | 6 | 208,90 | 0,00 | 208,90 | 8 356 000,00 | 7 938 200,00 | 334 240,00 | 83 560,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | x | x | x | x | 46 | 40 | 1 214,00 | 14 | 0 | 14 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 43 092 000,00 | 40 937 400,00 | 1 723 680,00 | 430 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Зимовка, ул. Лесная, д. 4 | 282 | 24.11.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 181,00 | 2 |  | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 6 498 000,00 | 273 600,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Зимовка, ул. Набережная, д. 5 | 276 | 24.11.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 1 | 1 | 84,00 | 1 |  | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 394 000,00 | 2 274 300,00 | 95 760,00 | 23 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 10 | 280 | 24.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 181,00 | 2 |  | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 6 498 000,00 | 273 600,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 15 | 279 | 24.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 3 | 181,00 | 2 |  | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 19 | 278 | 24.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 10 | 10 | 181,00 | 4 |  | 4 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 10 260 000,00 | 9 747 000,00 | 410 400,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 23 | 277 | 24.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 190,00 | 1 |  | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 420 000,00 | 3 249 000,00 | 136 800,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Кузьель, ул. Гагарина, д. 9 | 4 | 26.06.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 216,00 | 2 |  | 2 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 8 208 000,00 | 7 797 600,00 | 328 320,00 | 82 080,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | x | 257 | 257 | 4 550,10 | 107 | 8 | 99 | 4 550,10 | 330,80 | 4 219,30 | 225 512 500,00 | 214 236 875,00 | 9 020 500,00 | 2 255 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 2 | 28 | 27.04.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 94,00 | 2 | 0 | 2 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 4 490 000,00 | 4 265 500,00 | 179 600,00 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 3 | 28 | 27.04.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 6 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4 200 000,00 | 3 990 000,00 | 168 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 5 | 28 | 27.04.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 11 | 11 | 120,00 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 000 000,00 | 5 700 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Подтыбок, ул. Дальняя, д. 14 | 28 | 27.04.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 7 | 7 | 136,00 | 3 | 0 | 3 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 6 800 000,00 | 6 460 000,00 | 272 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 1 | 28 | 27.04.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 13 | 13 | 292,80 | 7 | 0 | 7 | 292,80 | 0,00 | 292,80 | 14 640 000,00 | 13 908 000,00 | 585 600,00 | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 3 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 155,00 | 4 | 0 | 4 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 7 750 000,00 | 7 362 500,00 | 310 000,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 5 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 164,50 | 4 | 0 | 4 | 164,50 | 0,00 | 164,50 | 8 037 500,00 | 7 635 625,00 | 321 500,00 | 80 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Подтыбок, ул. Новая, д. 15 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 126,00 | 3 | 0 | 3 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 6 300 000,00 | 5 985 000,00 | 252 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 1 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 68,00 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 3 400 000,00 | 3 230 000,00 | 136 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 13 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 42,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 1 995 000,00 | 84 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 29 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 34,00 | 1 | 0 | 1 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 1 700 000,00 | 1 615 000,00 | 68 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 14 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 66,00 | 2 | 0 | 2 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 3 300 000,00 | 3 135 000,00 | 132 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 16 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 108,00 | 3 | 0 | 3 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 5 235 000,00 | 4 973 250,00 | 209 400,00 | 52 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 17 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 3 990 000,00 | 3 790 500,00 | 159 600,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 18 | 298 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 42,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 1 995 000,00 | 84 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 20 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 42,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 1 995 000,00 | 84 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 21 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 108,00 | 3 | 0 | 3 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 5 400 000,00 | 5 130 000,00 | 216 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 22 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 122,00 | 3 | 0 | 3 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 6 100 000,00 | 5 795 000,00 | 244 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 27 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 108,00 | 3 | 0 | 3 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 5 400 000,00 | 5 130 000,00 | 216 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 4 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 140,00 | 3 | 0 | 3 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 6 510 000,00 | 6 184 500,00 | 260 400,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 21 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 42,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 1 995 000,00 | 84 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 8 | 268 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 12 | 12 | 188,00 | 4 | 0 | 4 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 8 670 000,00 | 8 236 500,00 | 346 800,00 | 86 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 9 | 28 | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 178,00 | 4 | 0 | 4 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 8 900 000,00 | 8 455 000,00 | 356 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 21 | 87 | 31.12.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 110,40 | 2 | 0 | 2 | 110,40 | 0,00 | 110,40 | 7 405 000,00 | 7 034 750,00 | 296 200,00 | 74 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 25 | 88 | 31.12.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 11 | 104,70 | 2 | 0 | 2 | 104,70 | 0,00 | 104,70 | 7 250 000,00 | 6 887 500,00 | 290 000,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 1 | 84 | 31.12.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 79,20 | 2 | 0 | 2 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 3 080 000,00 | 2 926 000,00 | 123 200,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 3 | 85 | 31.12.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 111,60 | 2 | 1 | 1 | 111,60 | 56,20 | 55,40 | 5 445 000,00 | 5 172 750,00 | 217 800,00 | 54 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 4 | 86 | 31.12.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 80,90 | 2 | 1 | 1 | 80,90 | 40,30 | 40,60 | 5 520 000,00 | 5 244 000,00 | 220 800,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 8 | 27 | 17.05.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 105,40 | 3 | 0 | 3 | 105,40 | 0,00 | 105,40 | 9 760 000,00 | 9 272 000,00 | 390 400,00 | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 18 | 28 | 17.05.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 106,90 | 3 | 0 | 3 | 106,90 | 0,00 | 106,90 | 5 270 000,00 | 5 006 500,00 | 210 800,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 2 | 92 | 18.08.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 91,40 | 2 | 0 | 2 | 91,40 | 0,00 | 91,40 | 5 345 000,00 | 5 077 750,00 | 213 800,00 | 53 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Гагарина, д. 4 | 123 | 26.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 13 | 13 | 148,10 | 4 | 0 | 4 | 148,10 | 0,00 | 148,10 | 5 235 000,00 | 4 973 250,00 | 209 400,00 | 52 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 6 | 124 | 26.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 14 | 14 | 145,00 | 3 | 0 | 3 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 3 960 000,00 | 3 762 000,00 | 158 400,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 8 | 125 | 26.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 61,60 | 1 | 0 | 1 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 4 570 000,00 | 4 341 500,00 | 182 800,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Школьная, д. 8 | 126 | 26.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 108,90 | 2 | 0 | 2 | 108,90 | 0,00 | 108,90 | 5 580 000,00 | 5 301 000,00 | 223 200,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 24 | 122 | 26.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 14 | 14 | 195,20 | 5 | 0 | 5 | 195,20 | 0,00 | 195,20 | 4 045 000,00 | 3 842 750,00 | 161 800,00 | 40 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Речная, д. 6 | 83 | 31.12.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 40,70 | 1 | 0 | 1 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 2 035 000,00 | 1 933 250,00 | 81 400,00 | 20 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 7 | 296 | 17.12.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 25 | 25 | 515,80 | 12 | 6 | 6 | 515,80 | 234,30 | 281,50 | 25 790 000,00 | 24 500 500,00 | 1 031 600,00 | 257 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | 743 | 743 | 13 466,35 | 283 | 139 | 144 | 13 086,50 | 6 070,05 | 7 016,45 | 727 743 500,00 | 691 356 325,00 | 29 109 740,00 | 7 277 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 2 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 14 | 14 | 180,00 | 6 | 0 | 6 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 10 260 000,00 | 9 747 000,00 | 410 400,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 20 | 05.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 45 | 45 | 731,70 | 12 | 9 | 3 | 731,70 | 555,80 | 175,90 | 38 927 900,00 | 36 981 505,00 | 1 557 116,00 | 389 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 6 | 05.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 31 | 31 | 499,10 | 12 | 8 | 4 | 499,10 | 328,30 | 170,80 | 26 807 200,00 | 25 466 840,00 | 1 072 288,00 | 268 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 14 | 14 | 12.04.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 95,20 | 2 | 1 | 1 | 95,20 | 48,30 | 46,90 | 5 184 900,00 | 4 925 655,00 | 207 396,00 | 51 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 4 | 20.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 28 | 28 | 500,15 | 11 | 7 | 4 | 500,15 | 290,50 | 209,65 | 27 056 050,00 | 25 703 247,50 | 1 082 242,00 | 270 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 12 | 19.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 37 | 37 | 518,40 | 12 | 9 | 3 | 518,30 | 371,30 | 147,00 | 27 685 100,00 | 26 300 845,00 | 1 107 404,00 | 276 851,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 14 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 31 | 31 | 515,80 | 12 | 11 | 1 | 514,70 | 465,60 | 49,10 | 27 011 400,00 | 25 660 830,00 | 1 080 456,00 | 270 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 9 | 19.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 23 | 23 | 518,10 | 12 | 9 | 3 | 518,10 | 381,70 | 136,40 | 27 623 200,00 | 26 242 040,00 | 1 104 928,00 | 276 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 192 | 20.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 36 | 36 | 506,40 | 12 | 11 | 1 | 506,40 | 465,60 | 40,80 | 26 536 800,00 | 25 209 960,00 | 1 061 472,00 | 265 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 74 | 19.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 36 | 36 | 502,70 | 12 | 6 | 6 | 502,70 | 237,00 | 265,70 | 27 453 400,00 | 26 080 730,00 | 1 098 136,00 | 274 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 6 | 19.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 109,10 | 4 | 1 | 3 | 109,10 | 27,10 | 82,00 | 6 083 200,00 | 5 779 040,00 | 243 328,00 | 60 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 61 | 20.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 25 | 25 | 327,20 | 8 | 3 | 5 | 327,20 | 114,10 | 213,10 | 18 079 900,00 | 17 175 905,00 | 723 196,00 | 180 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 17 | 20.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 22 | 22 | 369,80 | 8 | 6 | 2 | 332,10 | 242,10 | 90,00 | 17 719 200,00 | 16 833 240,00 | 708 768,00 | 177 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 3 | 3 | 12.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 21 | 21 | 204,40 | 4 | 2 | 2 | 204,40 | 100,90 | 103,50 | 11 116 300,00 | 10 560 485,00 | 444 652,00 | 111 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 3 | 06.09.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 181,80 | 5 | 0 | 5 | 181,80 | 0,00 | 181,80 | 10 362 600,00 | 9 844 470,00 | 414 504,00 | 103 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 1 | 26.08.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 104,10 | 1 | 0 | 1 | 104,10 | 0,00 | 104,10 | 5 933 700,00 | 5 637 015,00 | 237 348,00 | 59 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 41 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 12 | 12 | 204,90 | 2 | 1 | 1 | 204,90 | 164,80 | 40,10 | 11 679 300,00 | 11 095 335,00 | 467 172,00 | 116 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 38 | 22.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 10 | 10 | 258,90 | 4 | 0 | 4 | 258,90 | 0,00 | 258,90 | 14 757 300,00 | 14 019 435,00 | 590 292,00 | 147 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 25 | 22.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 114,00 | 2 | 0 | 2 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 6 498 000,00 | 6 173 100,00 | 259 920,00 | 64 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 37 | 22.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 18 | 18 | 323,50 | 8 | 0 | 8 | 323,50 | 0,00 | 323,50 | 18 439 500,00 | 17 517 525,00 | 737 580,00 | 184 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 1 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 185,80 | 5 | 0 | 5 | 154,90 | 0,00 | 154,90 | 8 829 300,00 | 8 387 835,00 | 353 172,00 | 88 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 3 | 14.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 79,50 | 2 | 0 | 2 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 4 531 500,00 | 4 304 925,00 | 181 260,00 | 45 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 13 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 81,00 | 2 | 0 | 2 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 4 617 000,00 | 4 386 150,00 | 184 680,00 | 46 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 12 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 31 | 31 | 710,00 | 12 | 12 | 0 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 40 470 000,00 | 38 446 500,00 | 1 618 800,00 | 404 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 2 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 160,40 | 5 | 0 | 5 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | 7 079 400,00 | 6 725 430,00 | 283 176,00 | 70 794,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 3 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 187,70 | 5 | 2 | 3 | 156,70 | 62,00 | 94,70 | 8 931 900,00 | 8 485 305,00 | 357 276,00 | 89 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 4 | 14.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 12 | 12 | 185,30 | 5 | 3 | 2 | 153,85 | 91,75 | 62,10 | 8 769 450,00 | 8 330 977,50 | 350 778,00 | 87 694,50 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 9 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 11 | 187,10 | 6 | 4 | 2 | 187,10 | 125,10 | 62,00 | 10 664 700,00 | 10 131 465,00 | 426 588,00 | 106 647,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 4 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 186,30 | 6 | 6 | 0 | 186,30 | 186,30 | 0,00 | 10 619 100,00 | 10 088 145,00 | 424 764,00 | 106 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 10 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 12 | 12 | 187,40 | 6 | 6 | 0 | 185,40 | 185,40 | 0,00 | 10 567 800,00 | 10 039 410,00 | 422 712,00 | 105 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 5 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 11 | 187,85 | 6 | 6 | 0 | 187,85 | 187,85 | 0,00 | 10 707 450,00 | 10 172 077,50 | 428 298,00 | 107 074,50 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 11 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 11 | 186,95 | 6 | 5 | 1 | 186,95 | 155,65 | 31,30 | 10 656 150,00 | 10 123 342,50 | 426 246,00 | 106 561,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 6 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 61,80 | 2 | 2 | 0 | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 3 522 600,00 | 3 346 470,00 | 140 904,00 | 35 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 5 | 14.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 82,40 | 2 | 1 | 1 | 82,40 | 41,30 | 41,10 | 4 696 800,00 | 4 461 960,00 | 187 872,00 | 46 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 7 | 05.07.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 29 | 29 | 724,60 | 11 | 8 | 3 | 658,20 | 469,80 | 188,40 | 37 517 400,00 | 35 641 530,00 | 1 500 696,00 | 375 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 26 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 87,00 | 1 | 0 | 1 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 4 959 000,00 | 4 711 050,00 | 198 360,00 | 49 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 27 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 87,00 | 1 | 0 | 1 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 4 959 000,00 | 4 711 050,00 | 198 360,00 | 49 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 40 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 132,00 | 1 | 0 | 1 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 7 524 000,00 | 7 147 800,00 | 300 960,00 | 75 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 28 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 14 | 14 | 189,00 | 3 | 0 | 3 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 10 773 000,00 | 10 234 350,00 | 430 920,00 | 107 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 29 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 180,00 | 1 | 0 | 1 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 10 260 000,00 | 9 747 000,00 | 410 400,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 30 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 31 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 120,00 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 6 498 000,00 | 273 600,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 32 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 132,00 | 1 | 0 | 1 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 7 524 000,00 | 7 147 800,00 | 300 960,00 | 75 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 34 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 120,00 | 1 | 0 | 1 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 6 498 000,00 | 273 600,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 36 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 144,00 | 2 | 0 | 2 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 8 208 000,00 | 7 797 600,00 | 328 320,00 | 82 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 14 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 90,00 | 1 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 15 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 3 | 3 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 16 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 90,00 | 1 | 0 | 1 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 17 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 4 | 4 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 18 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 19 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 18 | 18 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 20 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 21 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 2 | 2 | 87,00 | 2 | 0 | 2 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 4 959 000,00 | 4 711 050,00 | 198 360,00 | 49 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 22 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 6 | 6 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 24 | 22.11.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 31,00 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 1 767 000,00 | 1 678 650,00 | 70 680,00 | 17 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 25 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 60,00 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 420 000,00 | 3 249 000,00 | 136 800,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 4 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 5 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 6 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 88,00 | 2 | 0 | 2 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 5 016 000,00 | 4 765 200,00 | 200 640,00 | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 7 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 116,00 | 1 | 0 | 1 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 3 306 000,00 | 3 140 700,00 | 132 240,00 | 33 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 8 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 135,00 | 2 | 0 | 2 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 7 695 000,00 | 7 310 250,00 | 307 800,00 | 76 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 9 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 149,00 | 3 | 0 | 3 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 8 493 000,00 | 8 068 350,00 | 339 720,00 | 84 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 10 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 120,00 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 6 498 000,00 | 273 600,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 11 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 160,00 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 6 498 000,00 | 273 600,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 12 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 4 873 500,00 | 205 200,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 13 | 22.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 90,00 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 565 000,00 | 2 436 750,00 | 102 600,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | 126 | 126 | 5 052,40 | 62 | 2 | 60 | 2 814,50 | 129,50 | 2 685,00 | 155 907 169,51 | 148 111 811,02 | 6 236 286,78 | 1 559 071,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 20 | б/н | 27.04.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 19 | 19 | 519,30 | 8 | 2 | 6 | 519,30 | 129,50 | 389,80 | 28 766 060,31 | 27 327 757,24 | 1 150 642,42 | 287 660,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 10 | б/н | 26.08.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 12 | 12 | 331,00 | 6 | 0 | 6 | 292,10 | 0,00 | 292,10 | 16 180 295,30 | 15 371 280,54 | 647 211,81 | 161 802,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Усть-Илыч, ул. Совхозная, д. 16 | б/н | 14.05.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 160,00 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2 215 800,00 | 2 105 010,00 | 88 632,00 | 22 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Мишкин-Ель, ул. Черемушки, д. 43 | б/н | 14.05.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 163 295,00 | 1 105 130,25 | 46 531,80 | 11 632,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Палью, ул. Интернациональная, д. 9 | б/н | 14.05.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 91,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 326 590,00 | 2 210 260,50 | 93 063,60 | 23 265,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 3 | б/н | 14.05.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 120,00 | 1 | 0 | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1 551 060,00 | 1 473 507,00 | 62 042,40 | 15 510,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 18 | б/н | 19.09.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 129,80 | 1 | 0 | 1 | 37,70 | 0,00 | 37,70 | 2 088 391,50 | 1 983 971,93 | 83 535,66 | 20 883,91 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Митрофан-Дикост, ул. Школьная, д. 5 | б/н | 13.03.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 142,60 | 2 | 0 | 2 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 2 791 908,00 | 2 652 312,60 | 111 676,32 | 27 919,08 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 4 | б/н | 13.03.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 108,00 | 2 | 0 | 2 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 5 982 660,00 | 5 683 527,00 | 239 306,40 | 59 826,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 17а | б/н | 15.04.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 173,90 | 4 | 0 | 4 | 139,30 | 0,00 | 139,30 | 7 716 523,50 | 7 330 697,33 | 308 660,94 | 77 165,23 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 14а | б/н | 19.05.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 148,10 | 1 | 0 | 1 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 3 002 409,00 | 2 852 288,55 | 120 096,36 | 30 024,09 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 18 | б/н | 24.10.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 15 | 15 | 499,40 | 8 | 0 | 8 | 341,20 | 0,00 | 341,20 | 18 900 774,00 | 17 955 735,30 | 756 030,96 | 189 007,74 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Пыстина, д. 42 | б/н | 18.01.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 11 | 330,20 | 5 | 0 | 5 | 237,30 | 0,00 | 237,30 | 13 145 233,50 | 12 487 971,83 | 525 809,34 | 131 452,33 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 3 | б/н | 03.02.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 200,00 | 3 | 0 | 3 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 6 065 752,50 | 5 762 464,88 | 242 630,10 | 60 657,52 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 6 | б/н | 01.08.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 337,00 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 2 066 233,50 | 1 962 921,83 | 82 649,34 | 20 662,33 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Криволапа, д. 6 | б/н | 01.08.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 205,50 | 2 | 0 | 2 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 3 301 542,00 | 3 136 464,90 | 132 061,68 | 33 015,42 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 4 | б/н | 01.08.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 337,00 | 1 | 0 | 1 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 2 010 838,50 | 1 910 296,58 | 80 433,54 | 20 108,38 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 2 | б/н | 01.08.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 337,00 | 2 | 0 | 2 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | 4 365 126,00 | 4 146 869,70 | 174 605,04 | 43 651,26 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 11 | б/н | 18.08.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 203,20 | 2 | 0 | 2 | 101,60 | 0,00 | 101,60 | 5 627 928,80 | 5 346 532,36 | 225 117,15 | 56 279,29 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 9 | б/н | 06.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 10 | 10 | 250,70 | 4 | 0 | 4 | 152,20 | 0,00 | 152,20 | 8 430 814,60 | 8 009 273,87 | 337 232,58 | 84 308,15 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 5 | б/н | 06.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 201,50 | 4 | 0 | 4 | 201,50 | 0,00 | 201,50 | 11 161 689,50 | 10 603 605,03 | 446 467,58 | 111 616,89 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Бадьель, ул. Северная, д. 2 | б/н | 06.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 127,20 | 2 | 0 | 2 | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 7 046 244,00 | 6 693 931,80 | 281 849,76 | 70 462,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | x | 574 | 574 | 12 108,53 | 285 | 74 | 211 | 10 965,16 | 3 354,00 | 7 611,16 | 657 909 600,00 | 625 014 120,00 | 26 316 384,00 | 6 579 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 15 | б/н | 31.03.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 77,20 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 4 632 000,00 | 4 400 400,00 | 185 280,00 | 46 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 16 | 18 | 16.07.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 36 | 36 | 607,80 | 12 | 2 | 10 | 607,80 | 65,30 | 542,50 | 36 468 000,00 | 34 644 600,00 | 1 458 720,00 | 364 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 20 | 21 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 24 | 24 | 625,00 | 11 | 8 | 3 | 562,40 | 416,00 | 146,40 | 33 744 000,00 | 32 056 800,00 | 1 349 760,00 | 337 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 4 | б/н | 02.06.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 77,70 | 2 | 2 | 0 | 77,70 | 77,70 | 0,00 | 4 662 000,00 | 4 428 900,00 | 186 480,00 | 46 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 28 | б/н | 02.06.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 29 | 29 | 378,00 | 18 | 0 | 18 | 323,20 | 0,00 | 323,20 | 19 392 000,00 | 18 422 400,00 | 775 680,00 | 193 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 27 | б/н | 02.06.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 29 | 29 | 379,00 | 18 | 0 | 18 | 339,10 | 0,00 | 339,10 | 20 346 000,00 | 19 328 700,00 | 813 840,00 | 203 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 6 | б/н | 02.06.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 79,70 | 2 | 1 | 1 | 79,70 | 39,90 | 39,80 | 4 782 000,00 | 4 542 900,00 | 191 280,00 | 47 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 3 | б/н | 02.06.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 83,30 | 2 | 1 | 1 | 83,30 | 41,00 | 42,30 | 4 998 000,00 | 4 748 100,00 | 199 920,00 | 49 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 10 | 15 | 27.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 83,80 | 2 | 0 | 2 | 83,80 | 0,00 | 83,80 | 5 028 000,00 | 4 776 600,00 | 201 120,00 | 50 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 13 | 17 | 27.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 84,10 | 3 | 0 | 3 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 5 046 000,00 | 4 793 700,00 | 201 840,00 | 50 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 14 | 18 | 27.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 104,00 | 4 | 1 | 3 | 104,00 | 31,10 | 72,90 | 6 240 000,00 | 5 928 000,00 | 249 600,00 | 62 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 4 | 19 | 28.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 84,40 | 2 | 1 | 1 | 84,40 | 38,40 | 46,00 | 5 064 000,00 | 4 810 800,00 | 202 560,00 | 50 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 6 | 20 | 28.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 85,10 | 2 | 0 | 2 | 63,70 | 0,00 | 63,70 | 3 822 000,00 | 3 630 900,00 | 152 880,00 | 38 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 8 | 21 | 28.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 86,20 | 4 | 2 | 2 | 86,10 | 43,10 | 43,00 | 5 166 000,00 | 4 907 700,00 | 206 640,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 4 | 25 | 06.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 212,30 | 4 | 3 | 1 | 212,30 | 152,30 | 60,00 | 12 738 000,00 | 12 101 100,00 | 509 520,00 | 127 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Микунь, ул. Малая лесная, д. 4 | 40 | 28.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 124,00 | 4 | 0 | 4 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 4 380 000,00 | 4 161 000,00 | 175 200,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 7а | 53 | 24.12.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 206,20 | 4 | 1 | 3 | 206,20 | 44,80 | 161,40 | 12 372 000,00 | 11 753 400,00 | 494 880,00 | 123 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 10 | 54 | 24.12.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 197,70 | 4 | 1 | 3 | 155,30 | 42,40 | 112,90 | 9 318 000,00 | 8 852 100,00 | 372 720,00 | 93 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 76а | 5 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 108,20 | 2 | 1 | 1 | 108,20 | 54,10 | 54,10 | 6 492 000,00 | 6 167 400,00 | 259 680,00 | 64 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 78 | 6 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 118,80 | 2 | 0 | 2 | 118,80 | 0,00 | 118,80 | 7 128 000,00 | 6 771 600,00 | 285 120,00 | 71 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 78а | 7 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 108,20 | 2 | 2 | 0 | 108,20 | 108,20 | 0,00 | 6 492 000,00 | 6 167 400,00 | 259 680,00 | 64 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 80 | 8 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 118,80 | 2 | 1 | 1 | 118,80 | 59,40 | 59,40 | 7 128 000,00 | 6 771 600,00 | 285 120,00 | 71 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 80а | 9 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 108,20 | 2 | 1 | 1 | 108,20 | 54,10 | 54,10 | 6 492 000,00 | 6 167 400,00 | 259 680,00 | 64 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 82а | 11 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 108,20 | 2 | 1 | 1 | 108,20 | 54,10 | 54,10 | 6 492 000,00 | 6 167 400,00 | 259 680,00 | 64 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 84а | 12 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 108,20 | 2 | 2 | 0 | 108,20 | 108,20 | 0,00 | 6 492 000,00 | 6 167 400,00 | 259 680,00 | 64 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 86 | 13 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 117,10 | 2 | 1 | 1 | 117,10 | 57,70 | 59,40 | 7 026 000,00 | 6 674 700,00 | 281 040,00 | 70 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 86а | 14 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 108,20 | 2 | 0 | 2 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 6 492 000,00 | 6 167 400,00 | 259 680,00 | 64 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Микунь, ул. Станционная, д. 4 | 26 | 26.02.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 800 000,00 | 4 560 000,00 | 192 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 4 | 19 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 14 | 14 | 311,90 | 6 | 4 | 2 | 311,90 | 110,30 | 201,60 | 18 714 000,00 | 17 778 300,00 | 748 560,00 | 187 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 8 | 20 | 16.07.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 16 | 16 | 212,60 | 4 | 4 | 0 | 212,60 | 212,60 | 0,00 | 12 756 000,00 | 12 118 200,00 | 510 240,00 | 127 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 27а | б/н | 02.06.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 113,10 | 4 | 2 | 2 | 113,10 | 56,20 | 56,90 | 6 786 000,00 | 6 446 700,00 | 271 440,00 | 67 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пгт. Жешарт, ул. Железнодорожная, д. 7 | б/н | 02.06.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 81,00 | 1 | 0 | 1 | 20,30 | 0,00 | 20,30 | 1 218 000,00 | 1 157 100,00 | 48 720,00 | 12 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 43 | б/н | 02.06.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 358,80 | 4 | 0 | 4 | 75,30 | 0,00 | 75,30 | 4 518 000,00 | 4 292 100,00 | 180 720,00 | 45 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 24 | 1 | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 34 | 34 | 540,13 | 26 | 0 | 26 | 387,06 | 0,00 | 387,06 | 23 223 600,00 | 22 062 420,00 | 928 944,00 | 232 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | с. Айкино, ул. Центральная, д. 163 | 8 | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 19 | 19 | 321,60 | 8 | 6 | 2 | 320,60 | 245,30 | 75,30 | 19 236 000,00 | 18 274 200,00 | 769 440,00 | 192 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | с. Айкино, ул. Северная, д. 11 | 9 | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 108,70 | 3 | 3 | 0 | 108,70 | 108,70 | 0,00 | 6 522 000,00 | 6 195 900,00 | 260 880,00 | 65 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 46 | 10 | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 33 | 33 | 729,10 | 12 | 8 | 4 | 729,10 | 474,10 | 255,00 | 43 746 000,00 | 41 558 700,00 | 1 749 840,00 | 437 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 2 | 24 | 06.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 11 | 207,10 | 4 | 3 | 1 | 207,10 | 147,40 | 59,70 | 12 426 000,00 | 11 804 700,00 | 497 040,00 | 124 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 22 | 2 | 24.02.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 31 | 31 | 630,70 | 12 | 7 | 5 | 629,50 | 343,40 | 286,10 | 37 770 000,00 | 35 881 500,00 | 1 510 800,00 | 377 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 9 | б/н | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 77,80 | 1 | 0 | 1 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 2 358 000,00 | 2 240 100,00 | 94 320,00 | 23 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | пгт. Жешарт, ул. Октябрьская, д. 19 | б/н | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 76,90 | 2 | 1 | 1 | 76,90 | 38,50 | 38,40 | 4 614 000,00 | 4 383 300,00 | 184 560,00 | 46 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 53 | б/н | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 297,60 | 2 | 0 | 2 | 297,60 | 0,00 | 297,60 | 17 856 000,00 | 16 963 200,00 | 714 240,00 | 178 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 11 | б/н | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 79,60 | 2 | 1 | 1 | 79,60 | 40,30 | 39,30 | 4 776 000,00 | 4 537 200,00 | 191 040,00 | 47 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 2 | б/н | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 79,00 | 2 | 0 | 2 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 4 740 000,00 | 4 503 000,00 | 189 600,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | пгт. Жешарт, ул. Школьная, д. 7 | б/н | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 74,80 | 3 | 1 | 2 | 74,80 | 18,70 | 56,10 | 4 488 000,00 | 4 263 600,00 | 179 520,00 | 44 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 12 | б/н | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 76,60 | 2 | 0 | 2 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 4 596 000,00 | 4 366 200,00 | 183 840,00 | 45 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | д. Туискерес, ул. Школьная, д. 101 | 1 | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 13 | 13 | 516,60 | 12 | 0 | 12 | 453,60 | 0,00 | 453,60 | 27 216 000,00 | 25 855 200,00 | 1 088 640,00 | 272 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | с. Кожмудор, ул. Центральная, д. 62 | 2 | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 349,50 | 8 | 0 | 8 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 19 440 000,00 | 18 468 000,00 | 777 600,00 | 194 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | с. Кожмудор, ул. Совхозная, д. 3 | 3 | 31.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 16 | 16 | 516,60 | 8 | 0 | 8 | 456,80 | 0,00 | 456,80 | 27 408 000,00 | 26 037 600,00 | 1 096 320,00 | 274 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Казлук, ул. Центральная, д. 5 | б/н | 12.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 162,50 | 2 | 0 | 2 | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 8 568 000,00 | 8 139 600,00 | 342 720,00 | 85 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | п. Казлук, ул. Восточная, д. 1 | б/н | 12.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 11 | 139,60 | 4 | 0 | 4 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | 8 376 000,00 | 7 957 200,00 | 335 040,00 | 83 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 2 | б/н | 21.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 158,40 | 3 | 0 | 3 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 9 504 000,00 | 9 028 800,00 | 380 160,00 | 95 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 3 | б/н | 21.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 158,40 | 3 | 0 | 3 | 97,70 | 0,00 | 97,70 | 5 862 000,00 | 5 568 900,00 | 234 480,00 | 58 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 4 | б/н | 21.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 82,50 | 2 | 0 | 2 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 4 950 000,00 | 4 702 500,00 | 198 000,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | с. Гам, ул. Центральная, д. 14 | 4 | 25.09.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 154,40 | 3 | 0 | 3 | 148,40 | 0,00 | 148,40 | 8 904 000,00 | 8 458 800,00 | 356 160,00 | 89 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 8 | б/н | 06.10.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 14 | 14 | 363,80 | 8 | 0 | 8 | 283,10 | 0,00 | 283,10 | 16 986 000,00 | 16 136 700,00 | 679 440,00 | 169 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 65 | б/н | 28.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 65,40 | 2 | 1 | 1 | 52,00 | 26,00 | 26,00 | 3 120 000,00 | 2 964 000,00 | 124 800,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 46 | б/н | 05.10.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 95,40 | 2 | 0 | 2 | 91,50 | 0,00 | 91,50 | 5 490 000,00 | 5 215 500,00 | 219 600,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | с. Усть-Вымь, ул. Заручейная, д. 42 | б/н | 28.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 90,20 | 2 | 1 | 1 | 89,70 | 44,70 | 45,00 | 5 382 000,00 | 5 112 900,00 | 215 280,00 | 53 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | п. Черный Яр, д. 21 | б/н | 27.04.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 109,70 | 4 | 0 | 4 | 109,70 | 0,00 | 109,70 | 6 582 000,00 | 6 252 900,00 | 263 280,00 | 65 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | п. Черный Яр, д. 22 | б/н | 23.05.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 109,10 | 4 | 0 | 4 | 109,10 | 0,00 | 109,10 | 6 546 000,00 | 6 218 700,00 | 261 840,00 | 65 460,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | x | x | x | x | 142 | 142 | 3 194,30 | 65 | 30 | 35 | 2 563,40 | 1 441,90 | 1 121,50 | 140 987 000,00 | 133 937 650,00 | 5 639 480,00 | 1 409 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 1 | 24 | 30.03.2015 | IV.2022 | IV.2023 | 13 | 13 | 186,80 | 4 | 0 | 4 | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 6 836 500,00 | 6 494 675,00 | 273 460,00 | 68 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 8 | 94 | 14.05.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 240,00 | 2 | 2 | 0 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 270 000,00 | 264 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 43 | 256 | 16.10.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 20 | 20 | 379,10 | 14 | 4 | 10 | 248,10 | 70,10 | 178,00 | 13 645 500,00 | 12 963 225,00 | 545 820,00 | 136 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 135 | 226 | 10.09.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 5 | 5 | 96,60 | 1 | 0 | 1 | 50,90 | 0,00 | 50,90 | 2 799 500,00 | 2 659 525,00 | 111 980,00 | 27 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 9 | 226 | 10.09.2014 | IV.2022 | IV.2023 | 23 | 23 | 509,00 | 11 | 10 | 1 | 468,40 | 417,60 | 50,80 | 25 762 000,00 | 24 473 900,00 | 1 030 480,00 | 257 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 11в | 226 | 10.09.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 16 | 16 | 475,90 | 8 | 6 | 2 | 475,90 | 372,00 | 103,90 | 26 174 500,00 | 24 865 775,00 | 1 046 980,00 | 261 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 12 | 256 | 16.10.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 32 | 32 | 700,70 | 11 | 8 | 3 | 636,20 | 462,20 | 174,00 | 34 991 000,00 | 33 241 450,00 | 1 399 640,00 | 349 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 2 | 24 | 30.03.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 13 | 13 | 186,80 | 5 | 0 | 5 | 155,70 | 0,00 | 155,70 | 8 563 500,00 | 8 135 325,00 | 342 540,00 | 85 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 10 | 24 | 30.03.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 78,30 | 2 | 0 | 2 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 4 306 500,00 | 4 091 175,00 | 172 260,00 | 43 065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 12 | 24 | 30.03.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 73,60 | 1 | 0 | 1 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 2 189 000,00 | 2 079 550,00 | 87 560,00 | 21 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 15 | 24 | 30.03.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 81,60 | 2 | 0 | 2 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 2 288 000,00 | 2 173 600,00 | 91 520,00 | 22 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Кебанъель, ул. Социалистическая, д. 1 | 24 | 30.03.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 185,90 | 4 | 0 | 4 | 124,20 | 0,00 | 124,20 | 6 831 000,00 | 6 489 450,00 | 273 240,00 | 68 310,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | x | x | x | x | 212 | 212 | 3 309,10 | 69 | 49 | 20 | 3 209,00 | 2 338,70 | 870,30 | 212 936 500,00 | 202 289 675,00 | 8 517 460,00 | 2 129 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | 10//3390 | 24.10.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 32 | 32 | 521,20 | 12 | 11 | 1 | 521,20 | 470,20 | 51,00 | 34 133 000,00 | 32 426 350,00 | 1 365 320,00 | 341 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 23 | 284-р | 29.06.2016 | IV.2022 | IV.2023 | 18 | 18 | 413,20 | 8 | 7 | 1 | 413,20 | 350,50 | 62,70 | 27 171 500,00 | 25 812 925,00 | 1 086 860,00 | 271 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 78 | 10//3389 | 24.10.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 42 | 42 | 510,20 | 13 | 5 | 8 | 430,20 | 170,00 | 260,20 | 29 264 000,00 | 27 800 800,00 | 1 170 560,00 | 292 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 175 | 11//4024 | 25.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 116,30 | 4 | 1 | 3 | 101,00 | 23,40 | 77,60 | 6 953 000,00 | 6 605 350,00 | 278 120,00 | 69 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 11 | 285-р | 28.10.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 30 | 30 | 487,40 | 8 | 3 | 5 | 484,50 | 173,40 | 311,10 | 33 048 000,00 | 31 395 600,00 | 1 321 920,00 | 330 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 75 | 11//4022 | 25.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 38 | 38 | 736,20 | 12 | 11 | 1 | 735,90 | 681,00 | 54,90 | 48 108 000,00 | 45 702 600,00 | 1 924 320,00 | 481 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33 | 12//4288 | 08.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 43 | 43 | 524,60 | 12 | 11 | 1 | 523,00 | 470,20 | 52,80 | 34 259 000,00 | 32 546 050,00 | 1 370 360,00 | 342 590,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усинск | x | x | x | x | 58 | 58 | 1 099,90 | 24 | 4 | 20 | 1 099,90 | 134,70 | 965,20 | 67 093 900,00 | 63 739 205,00 | 2 683 756,00 | 670 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усинск, ул. Красноярский проезд, д. 14 | б/н | 24.12.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 24 | 24 | 417,00 | 9 | 2 | 7 | 417,00 | 61,20 | 355,80 | 25 437 000,00 | 24 165 150,00 | 1 017 480,00 | 254 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Парма, ул. Таежная, д. 8 | б/н | 24.12.2012 | IV.2022 | IV.2023 | 11 | 11 | 187,10 | 5 | 0 | 5 | 187,10 | 0,00 | 187,10 | 11 413 100,00 | 10 842 445,00 | 456 524,00 | 114 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Усадор, ул. Полярная, д. 7 | б/н | 24.12.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 135,60 | 2 | 0 | 2 | 135,60 | 0,00 | 135,60 | 8 271 600,00 | 7 858 020,00 | 330 864,00 | 82 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Парма, ул. Таежная, д. 12 | б/н | 24.12.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 16 | 16 | 334,10 | 7 | 2 | 5 | 334,10 | 73,50 | 260,60 | 20 380 100,00 | 19 361 095,00 | 815 204,00 | 203 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Парма, ул. Аэродромная, д. 38 | б/н | 24.12.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 26,10 | 1 | 0 | 1 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 1 592 100,00 | 1 512 495,00 | 63 684,00 | 15 921,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года без финансовой поддержки Фонда | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года, в т.ч.: | x | x | x | x | 2 321 | 2 320 | 48 597,05 | 955 | 343 | 612 | 41 219,61 | 15 376,83 | 25 842,78 | 2 602 432 573,46 | 2 472 310 944,79 | 104 097 302,94 | 26 024 325,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 2 321 | 2 320 | 48 597,05 | 955 | 343 | 612 | 41 219,61 | 15 376,83 | 25 842,78 | 2 602 432 573,46 | 2 472 310 944,79 | 104 097 302,94 | 26 024 325,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | x | x | x | x | 37 | 37 | 1 544,40 | 32 | 20 | 12 | 1 544,40 | 926,60 | 617,80 | 22 353 600,00 | 21 235 920,00 | 894 144,00 | 223 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а | 320 | 03.04.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 153,60 | 3 | 2 | 1 | 153,60 | 107,30 | 46,30 | 2 196 700,00 | 2 086 865,00 | 87 868,00 | 21 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 | 320 | 03.04.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 55,70 | 1 | 1 | 0 | 55,70 | 55,70 | 0,00 | 779 800,00 | 740 810,00 | 31 192,00 | 7 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 | 2860 | 02.09.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 16 | 16 | 667,30 | 16 | 9 | 7 | 667,30 | 371,60 | 295,70 | 9 637 900,00 | 9 156 005,00 | 385 516,00 | 96 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6 | 2860 | 02.09.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 206,50 | 5 | 5 | 0 | 206,50 | 206,50 | 0,00 | 2 891 000,00 | 2 746 450,00 | 115 640,00 | 28 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 | 56 | 16.01.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 297,30 | 4 | 1 | 3 | 297,30 | 71,30 | 226,00 | 4 388 200,00 | 4 168 790,00 | 175 528,00 | 43 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 | 3431 | 18.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 164,00 | 3 | 2 | 1 | 164,00 | 114,20 | 49,80 | 2 460 000,00 | 2 337 000,00 | 98 400,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | x | x | x | x | 44 | 44 | 1 034,00 | 19 | 1 | 18 | 833,00 | 65,50 | 767,50 | 54 145 000,00 | 51 437 750,00 | 2 165 800,00 | 541 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Вежъю, ул. Вежъинская, д. 8 | 321г | 26.03.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 116,00 | 1 | 0 | 1 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 3 770 000,00 | 3 581 500,00 | 150 800,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 11 | 321в | 26.03.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 87,00 | 2 | 0 | 2 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 5 655 000,00 | 5 372 250,00 | 226 200,00 | 56 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 5 | 321б | 26.03.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 87,00 | 2 | 1 | 1 | 87,00 | 65,50 | 21,50 | 5 655 000,00 | 5 372 250,00 | 226 200,00 | 56 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 10 | 288 | 26.03.2015 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 730 000,00 | 2 593 500,00 | 109 200,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Койдин, ул. Набережная, д. 9 | 250 | 03.09.2012 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 4 940 000,00 | 208 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Койдин, ул. Школьная, д. 17 | 258 | 18.06.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 114,00 | 1 | 0 | 1 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 4 420 000,00 | 4 199 000,00 | 176 800,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 13 | 319 | 26.03.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 4 940 000,00 | 208 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 14 | 320 | 26.03.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 4 940 000,00 | 208 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 19 | 321в | 26.03.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 4 940 000,00 | 208 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 8 | 318 | 26.03.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 80,00 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2 600 000,00 | 2 470 000,00 | 104 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Седтыдор, ул. Лесная, д. 15 | 321 | 26.03.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 4 940 000,00 | 208 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Койгородок, ул. Набережная, д. 57 | 259 | 18.06.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 66,00 | 1 | 0 | 1 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 3 315 000,00 | 3 149 250,00 | 132 600,00 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | x | 199 | 199 | 3 083,20 | 86 | 31 | 55 | 3 083,20 | 1 529,80 | 1 553,40 | 189 658 300,00 | 180 175 385,00 | 7 586 332,00 | 1 896 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 11 | 118 | 26.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 57,60 | 1 | 0 | 1 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 4 960 000,00 | 4 712 000,00 | 198 400,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 1 | 119 | 26.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 19 | 19 | 216,70 | 6 | 1 | 5 | 216,70 | 46,70 | 170,00 | 4 960 000,00 | 4 712 000,00 | 198 400,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 18 | 120 | 26.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 5 | 5 | 80,40 | 2 | 0 | 2 | 80,40 | 0,00 | 80,40 | 7 495 000,00 | 7 120 250,00 | 299 800,00 | 74 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Приозерный, ул. Центральная, д. 17 | 40 | 24.06.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 7 | 7 | 128,00 | 2 | 1 | 1 | 128,00 | 63,00 | 65,00 | 2 244 400,00 | 2 132 180,00 | 89 776,00 | 22 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 26 | 89 | 30.09.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 488 800,00 | 4 264 360,00 | 179 552,00 | 44 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 14 | 99 | 07.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 80,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 47 175 800,00 | 44 817 010,00 | 1 887 032,00 | 471 758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 5 | 396 | 14.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 26 | 26 | 519,50 | 12 | 10 | 2 | 519,50 | 446,30 | 73,20 | 32 209 000,00 | 30 598 550,00 | 1 288 360,00 | 322 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 13 | 397 | 15.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 37 | 37 | 760,90 | 12 | 11 | 1 | 760,90 | 690,20 | 70,70 | 24 316 400,00 | 23 100 580,00 | 972 656,00 | 243 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 8 | 397 | 15.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 43 | 43 | 392,20 | 21 | 0 | 21 | 392,20 | 0,00 | 392,20 | 26 616 600,00 | 25 285 770,00 | 1 064 664,00 | 266 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Визябож, ул. Набережная, д. 11 | 403 | 30.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 31 | 31 | 429,30 | 16 | 5 | 11 | 429,30 | 132,30 | 297,00 | 8 321 500,00 | 7 905 425,00 | 332 860,00 | 83 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Додзь, ул. Центральная, д. 63 | 402 | 30.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 2 | 2 | 36,20 | 1 | 0 | 1 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 1 984 000,00 | 1 884 800,00 | 79 360,00 | 19 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Додзь, ул. Центральная, д. 65 | 401 | 30.12.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 72,40 | 2 | 0 | 2 | 72,40 | 0,00 | 72,40 | 2 895 400,00 | 2 750 630,00 | 115 816,00 | 28 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 16 | 398 | 15.12.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 151,30 | 3 | 3 | 0 | 151,30 | 151,30 | 0,00 | 3 571 200,00 | 3 392 640,00 | 142 848,00 | 35 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 3 | 47 | 23.12.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 32,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 13 435 400,00 | 12 763 630,00 | 537 416,00 | 134 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Лесная, д. 4 | 48 | 05.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 46,70 | 3 | 0 | 3 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | 4 984 800,00 | 4 735 560,00 | 199 392,00 | 49 848,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | 649 | 648 | 10 496,60 | 237 | 107 | 130 | 10 342,50 | 4 019,75 | 6 322,75 | 686 705 653,46 | 652 370 370,79 | 27 468 226,14 | 6 867 056,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 20 | 26.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 106,30 | 1 | 1 | 0 | 87,90 | 87,90 | 0,00 | 6 153 000,00 | 5 845 350,00 | 246 120,00 | 61 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 15 | 15 | 12.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 27 | 27 | 420,20 | 8 | 5 | 3 | 420,20 | 275,10 | 145,10 | 26 300 693,30 | 24 985 658,63 | 1 052 027,74 | 263 006,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 17 | 17 | 12.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 17 | 17 | 260,50 | 6 | 3 | 3 | 260,50 | 122,40 | 138,10 | 16 850 930,90 | 16 008 384,36 | 674 037,24 | 168 509,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 41 | 31.08.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 108,20 | 2 | 0 | 2 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 7 574 000,00 | 7 195 300,00 | 302 960,00 | 75 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 23 | 22.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 79,20 | 1 | 0 | 1 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 5 544 000,00 | 5 266 800,00 | 221 760,00 | 55 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 30 | 22.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 19 | 19 | 240,00 | 6 | 0 | 6 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 16 800 000,00 | 15 960 000,00 | 672 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 31 | 22.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 29 | 29 | 318,50 | 8 | 0 | 8 | 318,50 | 0,00 | 318,50 | 22 295 000,00 | 21 180 250,00 | 891 800,00 | 222 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 32 | 22.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 8 | 8 | 216,00 | 6 | 0 | 6 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 15 120 000,00 | 14 364 000,00 | 604 800,00 | 151 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 33 | 22.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 18 | 18 | 180,50 | 6 | 5 | 1 | 180,50 | 150,40 | 30,10 | 12 635 000,00 | 12 003 250,00 | 505 400,00 | 126 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 22 | 22.04.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 20 | 20 | 349,00 | 8 | 0 | 8 | 349,00 | 0,00 | 349,00 | 24 430 000,00 | 23 208 500,00 | 977 200,00 | 244 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 19 | 05.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 42 | 42 | 511,60 | 12 | 6 | 6 | 511,60 | 245,40 | 266,20 | 33 034 545,31 | 31 382 818,04 | 1 321 381,81 | 330 345,46 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 7 | 05.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 30 | 30 | 494,55 | 12 | 7 | 5 | 494,55 | 289,40 | 205,15 | 31 373 350,25 | 29 804 682,74 | 1 254 934,01 | 313 733,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 4 | 12.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 20 | 20 | 334,50 | 8 | 4 | 4 | 334,50 | 156,60 | 177,90 | 21 721 976,80 | 20 635 877,96 | 868 879,07 | 217 219,77 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 6 | 12.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 15 | 15 | 342,40 | 8 | 6 | 2 | 342,40 | 251,80 | 90,60 | 21 108 194,10 | 20 052 784,40 | 844 327,76 | 211 081,94 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 12 | 12.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 17 | 17 | 350,00 | 8 | 5 | 3 | 350,00 | 203,20 | 146,80 | 22 200 385,60 | 21 090 366,32 | 888 015,42 | 222 003,86 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 3 | 20.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 38 | 38 | 512,60 | 12 | 7 | 5 | 512,60 | 287,50 | 225,10 | 32 628 650,00 | 30 997 217,50 | 1 305 146,00 | 326 286,50 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 6 | 20.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 30 | 30 | 489,75 | 14 | 10 | 4 | 489,75 | 360,40 | 129,35 | 30 492 205,80 | 28 967 595,51 | 1 219 688,23 | 304 922,06 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 8 | 20.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 29 | 29 | 506,70 | 12 | 7 | 5 | 506,70 | 281,60 | 225,10 | 32 282 414,40 | 30 668 293,68 | 1 291 296,58 | 322 824,14 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 13 | 20.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 49 | 49 | 486,10 | 12 | 7 | 5 | 486,10 | 272,50 | 213,60 | 30 943 390,00 | 29 396 220,50 | 1 237 735,60 | 309 433,90 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 15 | 20.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 36 | 36 | 496,45 | 12 | 8 | 4 | 496,45 | 317,30 | 179,15 | 31 161 499,00 | 29 603 424,05 | 1 246 459,96 | 311 614,99 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 28а | 20.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 33 | 33 | 300,50 | 18 | 16 | 2 | 300,50 | 264,50 | 36,00 | 18 041 918,00 | 17 139 822,10 | 721 676,72 | 180 419,18 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 22 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 15 | 15 | 276,60 | 4 | 0 | 4 | 276,60 | 0,00 | 276,60 | 19 362 000,00 | 18 393 900,00 | 774 480,00 | 193 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 23 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 116,40 | 2 | 0 | 2 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 8 148 000,00 | 7 740 600,00 | 325 920,00 | 81 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 26 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 160,30 | 3 | 0 | 3 | 160,30 | 0,00 | 160,30 | 11 221 000,00 | 10 659 950,00 | 448 840,00 | 112 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 25 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 131,70 | 4 | 4 | 0 | 131,70 | 131,70 | 0,00 | 9 219 000,00 | 8 758 050,00 | 368 760,00 | 92 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 28 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 14 | 14 | 155,80 | 2 | 1 | 1 | 155,80 | 68,70 | 87,10 | 10 906 000,00 | 10 360 700,00 | 436 240,00 | 109 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 29 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 75,00 | 1 | 0 | 1 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | 3 269 000,00 | 3 105 550,00 | 130 760,00 | 32 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 30 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 14 | 14 | 218,00 | 3 | 2 | 1 | 213,00 | 121,90 | 91,10 | 14 910 000,00 | 14 164 500,00 | 596 400,00 | 149 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 31 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 130,40 | 2 | 1 | 1 | 130,40 | 51,40 | 79,00 | 9 128 000,00 | 8 671 600,00 | 365 120,00 | 91 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 32 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 134,30 | 1 | 0 | 1 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 8 008 000,00 | 7 607 600,00 | 320 320,00 | 80 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 33 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 10 | 10 | 143,05 | 3 | 1 | 2 | 143,05 | 52,95 | 90,10 | 10 013 500,00 | 9 512 825,00 | 400 540,00 | 100 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 34 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 113,80 | 2 | 0 | 2 | 113,80 | 0,00 | 113,80 | 7 966 000,00 | 7 567 700,00 | 318 640,00 | 79 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 35 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 130,70 | 1 | 0 | 1 | 130,70 | 0,00 | 130,70 | 9 149 000,00 | 8 691 550,00 | 365 960,00 | 91 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 36 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 110,30 | 2 | 0 | 2 | 110,30 | 0,00 | 110,30 | 7 721 000,00 | 7 334 950,00 | 308 840,00 | 77 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 37 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 6 | 132,10 | 2 | 0 | 2 | 132,10 | 0,00 | 132,10 | 9 247 000,00 | 8 784 650,00 | 369 880,00 | 92 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 38 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 158,70 | 2 | 0 | 2 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 7 490 000,00 | 7 115 500,00 | 299 600,00 | 74 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 39 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 158,70 | 3 | 0 | 3 | 141,90 | 0,00 | 141,90 | 9 933 000,00 | 9 436 350,00 | 397 320,00 | 99 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 40 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 133,00 | 3 | 0 | 3 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 9 310 000,00 | 8 844 500,00 | 372 400,00 | 93 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 41 | 06.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 112,00 | 2 | 0 | 2 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 7 840 000,00 | 7 448 000,00 | 313 600,00 | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 42 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 111,70 | 3 | 1 | 2 | 111,70 | 27,10 | 84,60 | 7 819 000,00 | 7 428 050,00 | 312 760,00 | 78 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 43 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 71,90 | 3 | 0 | 3 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 4 053 000,00 | 3 850 350,00 | 162 120,00 | 40 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 44 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 170,10 | 3 | 0 | 3 | 170,10 | 0,00 | 170,10 | 11 907 000,00 | 11 311 650,00 | 476 280,00 | 119 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 45 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 77,20 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 5 404 000,00 | 5 133 800,00 | 216 160,00 | 54 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 46 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 11 | 11 | 241,60 | 3 | 0 | 3 | 241,60 | 0,00 | 241,60 | 16 912 000,00 | 16 066 400,00 | 676 480,00 | 169 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 47 | 26.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 129,70 | 1 | 0 | 1 | 129,70 | 0,00 | 129,70 | 9 079 000,00 | 8 625 050,00 | 363 160,00 | 90 790,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | 390 | 390 | 13 258,38 | 187 | 9 | 178 | 8 174,20 | 373,70 | 7 800,50 | 506 800 400,00 | 481 460 380,00 | 20 272 016,00 | 5 068 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 7 | б/н | 06.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 19 | 19 | 381,90 | 6 | 0 | 6 | 328,80 | 0,00 | 328,80 | 20 385 600,00 | 19 366 320,00 | 815 424,00 | 203 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Нижняя Омра, пер. Почтовый, д. 4 | б/н | 06.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 9 | 9 | 239,00 | 5 | 0 | 5 | 209,70 | 0,00 | 209,70 | 13 001 400,00 | 12 351 330,00 | 520 056,00 | 130 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 43 | б/н | 06.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 249,10 | 1 | 0 | 1 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 2 864 400,00 | 2 721 180,00 | 114 576,00 | 28 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 12 | б/н | 06.11.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 15 | 15 | 379,50 | 8 | 0 | 8 | 379,50 | 0,00 | 379,50 | 23 529 000,00 | 22 352 550,00 | 941 160,00 | 235 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 1 | б/н | 21.02.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 201,50 | 2 | 0 | 2 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 6 702 200,00 | 6 367 090,00 | 268 088,00 | 67 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 10 | б/н | 21.02.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 67,00 | 1 | 0 | 1 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 1 996 400,00 | 1 896 580,00 | 79 856,00 | 19 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 25 | б/н | 21.02.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 1 | 1 | 68,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1 984 000,00 | 1 884 800,00 | 79 360,00 | 19 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 7 | б/н | 09.07.2013 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 243,40 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 4 786 400,00 | 4 547 080,00 | 191 456,00 | 47 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 5 | б/н | 01.08.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 3 | 3 | 337,00 | 2 | 0 | 2 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 4 774 000,00 | 4 535 300,00 | 190 960,00 | 47 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 2 | б/н | 18.08.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 13 | 13 | 201,80 | 4 | 0 | 4 | 201,80 | 0,00 | 201,80 | 12 511 600,00 | 11 886 020,00 | 500 464,00 | 125 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 21 | б/н | 18.08.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 201,80 | 2 | 0 | 2 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 5 679 200,00 | 5 395 240,00 | 227 168,00 | 56 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 5 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 240,80 | 2 | 0 | 2 | 75,80 | 0,00 | 75,80 | 4 699 600,00 | 4 464 620,00 | 187 984,00 | 46 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 15 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 198,40 | 2 | 0 | 2 | 98,30 | 0,00 | 98,30 | 6 094 600,00 | 5 789 870,00 | 243 784,00 | 60 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 6 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 201,50 | 2 | 0 | 2 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 6 249 600,00 | 5 937 120,00 | 249 984,00 | 62 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 14 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 233,70 | 1 | 0 | 1 | 87,70 | 0,00 | 87,70 | 5 437 400,00 | 5 165 530,00 | 217 496,00 | 54 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 2 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 206,40 | 2 | 0 | 2 | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 9 783 600,00 | 9 294 420,00 | 391 344,00 | 97 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 7 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 201,50 | 4 | 0 | 4 | 201,50 | 0,00 | 201,50 | 12 493 000,00 | 11 868 350,00 | 499 720,00 | 124 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 8 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 66,50 | 1 | 0 | 1 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 2 108 000,00 | 2 002 600,00 | 84 320,00 | 21 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 45 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 248,00 | 1 | 0 | 1 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 2 864 400,00 | 2 721 180,00 | 114 576,00 | 28 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 9 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 247,40 | 2 | 0 | 2 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 5 828 000,00 | 5 536 600,00 | 233 120,00 | 58 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 14 | б/н | 14.10.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 180,00 | 3 | 0 | 3 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 11 160 000,00 | 10 602 000,00 | 446 400,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 4 | б/н | 14.10.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 172,40 | 4 | 0 | 4 | 139,40 | 0,00 | 139,40 | 8 642 800,00 | 8 210 660,00 | 345 712,00 | 86 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Бадьель, ул. Школьная, д. 4 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 127,20 | 1 | 0 | 1 | 63,60 | 0,00 | 63,60 | 3 943 200,00 | 3 746 040,00 | 157 728,00 | 39 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 4 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 156,50 | 2 | 0 | 2 | 156,50 | 0,00 | 156,50 | 9 703 000,00 | 9 217 850,00 | 388 120,00 | 97 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 7 | б/н | 14.10.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 129,90 | 2 | 0 | 2 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 3 682 800,00 | 3 498 660,00 | 147 312,00 | 36 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 20 | б/н | 14.10.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 88,00 | 2 | 0 | 2 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 2 728 000,00 | 2 591 600,00 | 109 120,00 | 27 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п. Мылва, ул. Боровая, д. 5 | б/н | 14.10.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 108,40 | 1 | 0 | 1 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 3 360 400,00 | 3 192 380,00 | 134 416,00 | 33 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 13 | б/н | 14.10.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 340,00 | 1 | 0 | 1 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 1 457 000,00 | 1 384 150,00 | 58 280,00 | 14 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 1 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 158,20 | 2 | 0 | 2 | 158,20 | 0,00 | 158,20 | 9 808 400,00 | 9 317 980,00 | 392 336,00 | 98 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п. Бадьель, ул. Первомайская, д. 1 | б/н | 06.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 81,50 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 720 000,00 | 3 534 000,00 | 148 800,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 7 | б/н | 11.12.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 327,80 | 6 | 0 | 6 | 231,20 | 0,00 | 231,20 | 14 334 400,00 | 13 617 680,00 | 573 376,00 | 143 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 1 | б/н | 11.12.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 16 | 16 | 327,80 | 7 | 0 | 7 | 289,70 | 0,00 | 289,70 | 17 961 400,00 | 17 063 330,00 | 718 456,00 | 179 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п. Якша, ул. Школьная, д. 2 | б/н | 11.12.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 506,40 | 4 | 0 | 4 | 161,60 | 0,00 | 161,60 | 10 019 200,00 | 9 518 240,00 | 400 768,00 | 100 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Красногвардейская, д. 1 | б/н | 15.04.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 117,40 | 1 | 0 | 1 | 36,80 | 0,00 | 36,80 | 2 281 600,00 | 2 167 520,00 | 91 264,00 | 22 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 2 | б/н | 09.06.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 319,80 | 4 | 0 | 4 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 12 201 600,00 | 11 591 520,00 | 488 064,00 | 122 016,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Набережная, д. 16 | б/н | 09.06.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 321,20 | 2 | 0 | 2 | 122,50 | 0,00 | 122,50 | 7 595 000,00 | 7 215 250,00 | 303 800,00 | 75 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 4 | б/н | 23.09.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 22 | 22 | 322,80 | 8 | 0 | 8 | 322,80 | 0,00 | 322,80 | 20 013 600,00 | 19 012 920,00 | 800 544,00 | 200 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 12 | б/н | 09.10.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 20 | 20 | 423,68 | 8 | 3 | 5 | 423,40 | 131,50 | 291,90 | 26 250 800,00 | 24 938 260,00 | 1 050 032,00 | 262 508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | пгт. Троицко-Печорск, пер. Почтовый, д. 10 | б/н | 17.11.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 12 | 12 | 322,80 | 6 | 0 | 6 | 245,20 | 0,00 | 245,20 | 15 202 400,00 | 14 442 280,00 | 608 096,00 | 152 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 12 | б/н | 16.12.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 15 | 15 | 333,90 | 6 | 0 | 6 | 256,20 | 0,00 | 256,20 | 15 884 400,00 | 15 090 180,00 | 635 376,00 | 158 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 5 | б/н | 29.01.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 120,00 | 2 | 0 | 2 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 720 000,00 | 3 534 000,00 | 148 800,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 25 | б/н | 15.02.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 20 | 20 | 469,80 | 10 | 3 | 7 | 429,40 | 130,40 | 299,00 | 26 622 800,00 | 25 291 660,00 | 1 064 912,00 | 266 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 19 | б/н | 17.03.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 22 | 22 | 427,90 | 9 | 2 | 7 | 378,20 | 68,90 | 309,30 | 23 448 400,00 | 22 275 980,00 | 937 936,00 | 234 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Савина, д. 2 | б/н | 17.03.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 22 | 22 | 331,90 | 11 | 0 | 11 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 18 662 000,00 | 17 728 900,00 | 746 480,00 | 186 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 3 | б/н | 17.03.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 12 | 12 | 324,30 | 8 | 0 | 8 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | 19 238 600,00 | 18 276 670,00 | 769 544,00 | 192 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 24 | б/н | 27.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 315,10 | 4 | 0 | 4 | 147,10 | 0,00 | 147,10 | 9 120 200,00 | 8 664 190,00 | 364 808,00 | 91 202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 5 | б/н | 05.07.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 16 | 16 | 499,30 | 9 | 0 | 9 | 379,80 | 0,00 | 379,80 | 23 547 600,00 | 22 370 220,00 | 941 904,00 | 235 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | п. Знаменка, ул. Школьная, д. 2 | б/н | 04.08.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 79,60 | 1 | 0 | 1 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | 1 246 200,00 | 1 183 890,00 | 49 848,00 | 12 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 22 | б/н | 20.09.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 157,60 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 2 232 000,00 | 2 120 400,00 | 89 280,00 | 22 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 21 | б/н | 20.09.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 82,00 | 1 | 0 | 1 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 2 852 000,00 | 2 709 400,00 | 114 080,00 | 28 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | п. Мишкин-Ель, ул. Лесная, д. 32 | б/н | 20.09.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 156,60 | 2 | 0 | 2 | 78,80 | 0,00 | 78,80 | 4 885 600,00 | 4 641 320,00 | 195 424,00 | 48 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Приуральский, ул. Лесная, д. 1 | б/н | 04.10.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 208,00 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 960 000,00 | 4 712 000,00 | 198 400,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 8 | б/н | 25.10.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 154,30 | 2 | 1 | 1 | 154,30 | 42,90 | 111,40 | 9 566 600,00 | 9 088 270,00 | 382 664,00 | 95 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | п. Мылва, ул. Боровая, д. 2 | б/н | 15.02.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 652,10 | 2 | 0 | 2 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 2 976 000,00 | 2 827 200,00 | 119 040,00 | 29 760,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | x | 531 | 531 | 11 926,36 | 237 | 82 | 155 | 10 493,06 | 4 120,40 | 6 372,66 | 682 048 900,00 | 647 946 455,00 | 27 281 956,00 | 6 820 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 6 | 1 | 25.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 11 | 283,60 | 5 | 0 | 5 | 278,30 | 0,00 | 278,30 | 18 089 500,00 | 17 185 025,00 | 723 580,00 | 180 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 8 | 2 | 25.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 11 | 11 | 281,60 | 6 | 2 | 4 | 271,80 | 83,00 | 188,80 | 17 667 000,00 | 16 783 650,00 | 706 680,00 | 176 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 10 | 3 | 25.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 17 | 17 | 279,70 | 6 | 3 | 3 | 271,80 | 128,00 | 143,80 | 17 667 000,00 | 16 783 650,00 | 706 680,00 | 176 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 12 | 4 | 25.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 6 | 6 | 276,60 | 6 | 3 | 3 | 271,80 | 133,50 | 138,30 | 17 667 000,00 | 16 783 650,00 | 706 680,00 | 176 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Студенец, м. Чернам, д. 3 | 5 | 25.03.2014 | IV.2023 | IV.2024 | 4 | 4 | 126,60 | 1 | 0 | 1 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 4 095 000,00 | 3 890 250,00 | 163 800,00 | 40 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 1 | 6 | 25.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 82,00 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 2 483 000,00 | 2 358 850,00 | 99 320,00 | 24 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 2 | 7 | 25.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 12 | 12 | 268,50 | 6 | 1 | 5 | 184,40 | 41,00 | 143,40 | 11 986 000,00 | 11 386 700,00 | 479 440,00 | 119 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 4 | 8 | 25.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 286,60 | 6 | 1 | 5 | 286,60 | 46,10 | 240,50 | 18 629 000,00 | 17 697 550,00 | 745 160,00 | 186 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 27 | 9 | 26.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 48,00 | 2 | 1 | 1 | 48,00 | 30,70 | 17,30 | 3 120 000,00 | 2 964 000,00 | 124 800,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 5 | 10 | 26.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 99,60 | 4 | 2 | 2 | 74,70 | 38,70 | 36,00 | 4 855 500,00 | 4 612 725,00 | 194 220,00 | 48 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 6 | 11 | 26.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 81,80 | 2 | 1 | 1 | 81,80 | 42,20 | 39,60 | 5 317 000,00 | 5 051 150,00 | 212 680,00 | 53 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 7 | 12 | 26.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 78,40 | 3 | 1 | 2 | 78,40 | 26,00 | 52,40 | 5 096 000,00 | 4 841 200,00 | 203 840,00 | 50 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 8 | 13 | 27.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 77,70 | 3 | 1 | 2 | 77,00 | 41,00 | 36,00 | 5 005 000,00 | 4 754 750,00 | 200 200,00 | 50 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 8 | 41 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 10 | 10 | 209,80 | 4 | 2 | 2 | 209,80 | 104,30 | 105,50 | 13 637 000,00 | 12 955 150,00 | 545 480,00 | 136 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 10 | 42 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 13 | 13 | 211,80 | 4 | 4 | 0 | 211,80 | 211,80 | 0,00 | 13 767 000,00 | 13 078 650,00 | 550 680,00 | 137 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 12 | 43 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 13 | 13 | 214,80 | 4 | 3 | 1 | 214,80 | 152,70 | 62,10 | 13 962 000,00 | 13 263 900,00 | 558 480,00 | 139 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 14 | 44 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 205,60 | 4 | 4 | 0 | 205,60 | 205,60 | 0,00 | 13 364 000,00 | 12 695 800,00 | 534 560,00 | 133 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Микунь, ул. Лесная, д. 3 | 5 | 10.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 215,30 | 1 | 0 | 1 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 3 640 000,00 | 3 458 000,00 | 145 600,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 18 | 11 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 31 | 31 | 593,00 | 11 | 4 | 7 | 546,40 | 247,60 | 298,80 | 35 516 000,00 | 33 740 200,00 | 1 420 640,00 | 355 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 14 | 12 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 34 | 34 | 587,80 | 10 | 3 | 7 | 496,50 | 140,80 | 355,70 | 32 272 500,00 | 30 658 875,00 | 1 290 900,00 | 322 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 1 | 19 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 5 187 000,00 | 218 400,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 2 | 20 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 5 187 000,00 | 218 400,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 3 | 51 | 01.08.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 5 187 000,00 | 218 400,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 4 | 22 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 5 187 000,00 | 218 400,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 6 | 23 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 5 187 000,00 | 218 400,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 7 | 21 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 5 187 000,00 | 218 400,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Микунь, ул. Станционная, д. 7 | 14 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 103,40 | 1 | 0 | 1 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 1 020 500,00 | 969 475,00 | 40 820,00 | 10 205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Микунь, пер. Центральный, д. 1б | 17 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 93,40 | 2 | 0 | 2 | 93,40 | 0,00 | 93,40 | 6 071 000,00 | 5 767 450,00 | 242 840,00 | 60 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Микунь, ул. Центральная, д. 1а | 16 | 26.02.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 78,10 | 1 | 0 | 1 | 39,10 | 0,00 | 39,10 | 2 541 500,00 | 2 414 425,00 | 101 660,00 | 25 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 1 | 31 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 203,10 | 4 | 3 | 1 | 203,10 | 159,50 | 43,60 | 13 201 500,00 | 12 541 425,00 | 528 060,00 | 132 015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 2 | 32 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 13 | 13 | 208,00 | 4 | 2 | 2 | 208,00 | 104,00 | 104,00 | 13 520 000,00 | 12 844 000,00 | 540 800,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 3 | 33 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 203,30 | 4 | 0 | 4 | 203,30 | 0,00 | 203,30 | 13 214 500,00 | 12 553 775,00 | 528 580,00 | 132 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 4 | 34 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 209,80 | 4 | 1 | 3 | 209,80 | 46,90 | 162,90 | 13 637 000,00 | 12 955 150,00 | 545 480,00 | 136 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 5 | 35 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 211,40 | 4 | 1 | 3 | 211,40 | 45,30 | 166,10 | 13 741 000,00 | 13 053 950,00 | 549 640,00 | 137 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 6 | 36 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 212,30 | 4 | 3 | 1 | 212,30 | 152,30 | 60,00 | 13 799 500,00 | 13 109 525,00 | 551 980,00 | 137 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 7 | 37 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 17 | 17 | 206,30 | 4 | 3 | 1 | 206,30 | 147,20 | 59,10 | 13 409 500,00 | 12 739 025,00 | 536 380,00 | 134 095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 9 | 38 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 214,70 | 4 | 4 | 0 | 214,70 | 214,70 | 0,00 | 13 955 500,00 | 13 257 725,00 | 558 220,00 | 139 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 2 | 26 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 11 | 11 | 207,20 | 4 | 2 | 2 | 207,20 | 116,80 | 90,40 | 13 468 000,00 | 12 794 600,00 | 538 720,00 | 134 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 12 | 27 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 207,40 | 4 | 4 | 0 | 207,40 | 207,40 | 0,00 | 13 481 000,00 | 12 806 950,00 | 539 240,00 | 134 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 14 | 28 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 213,20 | 4 | 1 | 3 | 213,20 | 151,20 | 62,00 | 13 858 000,00 | 13 165 100,00 | 554 320,00 | 138 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 16 | 29 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 12 | 12 | 213,40 | 4 | 3 | 1 | 213,40 | 167,50 | 45,90 | 13 871 000,00 | 13 177 450,00 | 554 840,00 | 138 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 18 | 30 | 06.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 13 | 13 | 217,20 | 4 | 0 | 4 | 217,20 | 0,00 | 217,20 | 14 118 000,00 | 13 412 100,00 | 564 720,00 | 141 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 9 | 5 | 14.05.2012 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 211,30 | 4 | 0 | 4 | 167,45 | 0,00 | 167,45 | 10 884 250,00 | 10 340 037,50 | 435 370,00 | 108 842,50 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 39 | 16а | 12.10.2012 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 110,70 | 4 | 0 | 4 | 110,70 | 0,00 | 110,70 | 7 195 500,00 | 6 835 725,00 | 287 820,00 | 71 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 30 | 18 | 04.12.2012 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 66,56 | 2 | 0 | 2 | 33,30 | 0,00 | 33,30 | 2 164 500,00 | 2 056 275,00 | 86 580,00 | 21 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 6 | 19 | 04.12.2012 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 211,50 | 4 | 0 | 4 | 60,10 | 0,00 | 60,10 | 3 906 500,00 | 3 711 175,00 | 156 260,00 | 39 065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Микунь, ул. Лесная, д. 6 | 12 | 01.10.2012 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 215,30 | 4 | 0 | 4 | 107,65 | 0,00 | 107,65 | 6 997 250,00 | 6 647 387,50 | 279 890,00 | 69 972,50 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 8 | 17 | 04.10.2012 | IV.2024 | IV.2025 | 13 | 13 | 197,70 | 4 | 0 | 4 | 197,70 | 0,00 | 197,70 | 12 850 500,00 | 12 207 975,00 | 514 020,00 | 128 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 1а | 6а | 24.04.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 211,30 | 4 | 2 | 2 | 202,80 | 97,20 | 105,60 | 13 182 000,00 | 12 522 900,00 | 527 280,00 | 131 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Микунь, ул. им. Козлова, д. 26 | 10а | 19.07.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 119,10 | 4 | 0 | 4 | 59,56 | 0,00 | 59,56 | 3 871 400,00 | 3 677 830,00 | 154 856,00 | 38 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 17 | 18 | 11.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 196,70 | 4 | 1 | 3 | 140,40 | 42,00 | 98,40 | 9 126 000,00 | 8 669 700,00 | 365 040,00 | 91 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 37 | 22 | 11.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 69,90 | 2 | 0 | 2 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 4 543 500,00 | 4 316 325,00 | 181 740,00 | 45 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 45 | 23 | 11.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 121,40 | 2 | 0 | 2 | 101,40 | 0,00 | 101,40 | 6 591 000,00 | 6 261 450,00 | 263 640,00 | 65 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 7 | 24 | 11.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 12 | 12 | 88,00 | 2 | 2 | 0 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 5 720 000,00 | 5 434 000,00 | 228 800,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 9 | 25 | 11.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 79,00 | 2 | 0 | 2 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 2 567 500,00 | 2 439 125,00 | 102 700,00 | 25 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Микунь, ул. Леонова, д. 9 | 26 | 11.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 31,50 | 1 | 0 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 2 047 500,00 | 1 945 125,00 | 81 900,00 | 20 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Микунь, ул. Леонова, д. 11 | 27 | 11.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 31,30 | 1 | 0 | 1 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 2 034 500,00 | 1 932 775,00 | 81 380,00 | 20 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 7 | 31 | 15.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 211,30 | 4 | 0 | 4 | 123,60 | 0,00 | 123,60 | 8 034 000,00 | 7 632 300,00 | 321 360,00 | 80 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 9 | 35 | 05.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 5 187 000,00 | 218 400,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 11 | 38 | 05.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 197,90 | 1 | 0 | 1 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 2 808 000,00 | 2 667 600,00 | 112 320,00 | 28 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 22а | 46 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 11 | 11 | 200,70 | 4 | 3 | 1 | 200,70 | 158,00 | 42,70 | 13 045 500,00 | 12 393 225,00 | 521 820,00 | 130 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 23 | 47 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 9 | 9 | 214,10 | 4 | 3 | 1 | 214,10 | 168,10 | 46,00 | 13 916 500,00 | 13 220 675,00 | 556 660,00 | 139 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 42 | 48 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 66,00 | 2 | 0 | 2 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 4 290 000,00 | 4 075 500,00 | 171 600,00 | 42 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 53 | 49 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 11 | 11 | 213,60 | 4 | 1 | 3 | 213,60 | 44,80 | 168,80 | 13 884 000,00 | 13 189 800,00 | 555 360,00 | 138 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 2 | 51 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 211,40 | 4 | 0 | 4 | 211,40 | 0,00 | 211,40 | 13 741 000,00 | 13 053 950,00 | 549 640,00 | 137 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 5а | 52 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 14 | 14 | 211,40 | 4 | 4 | 0 | 211,40 | 211,40 | 0,00 | 13 741 000,00 | 13 053 950,00 | 549 640,00 | 137 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 10 | 22 | 28.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 5 | 5 | 83,10 | 2 | 1 | 1 | 82,90 | 30,20 | 52,70 | 5 388 500,00 | 5 119 075,00 | 215 540,00 | 53 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 11 | 23 | 28.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 96,00 | 1 | 0 | 1 | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 6 116 500,00 | 5 810 675,00 | 244 660,00 | 61 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 12 | 24 | 28.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 78,00 | 2 | 1 | 1 | 78,00 | 39,00 | 39,00 | 5 070 000,00 | 4 816 500,00 | 202 800,00 | 50 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 29 | 25 | 28.03.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 82,60 | 2 | 1 | 1 | 82,60 | 55,90 | 26,70 | 5 369 000,00 | 5 100 550,00 | 214 760,00 | 53 690,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | x | x | x | x | 447 | 447 | 6 843,51 | 149 | 85 | 64 | 6 338,65 | 3 930,48 | 2 408,17 | 432 799 920,00 | 411 159 924,00 | 17 311 996,80 | 4 327 999,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 115 | 366-р | 07.09.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 38 | 38 | 419,40 | 8 | 6 | 2 | 419,40 | 322,70 | 96,70 | 28 260 600,00 | 26 847 570,00 | 1 130 424,00 | 282 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. Ярославская, д. 9 | 10//3392 | 24.10.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 57 | 57 | 412,00 | 22 | 4 | 18 | 345,40 | 53,40 | 292,00 | 24 548 400,00 | 23 320 980,00 | 981 936,00 | 245 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, ул. Почтовая, д. 3 | 11///4026 | 25.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 46 | 46 | 738,50 | 12 | 11 | 1 | 736,10 | 687,60 | 48,50 | 48 873 600,00 | 46 429 920,00 | 1 954 944,00 | 488 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34 | 11//4026 | 25.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 36 | 36 | 481,45 | 11 | 6 | 5 | 472,10 | 240,50 | 231,60 | 32 548 200,00 | 30 920 790,00 | 1 301 928,00 | 325 482,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 8 | 11//4025 | 25.11.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 40 | 40 | 489,20 | 11 | 6 | 5 | 489,20 | 250,20 | 239,00 | 33 721 200,00 | 32 035 140,00 | 1 348 848,00 | 337 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 79 | 342-р | 31.10.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 36 | 36 | 721,30 | 11 | 5 | 6 | 655,90 | 282,20 | 373,70 | 45 531 600,00 | 43 255 020,00 | 1 821 264,00 | 455 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 26 | 344-р | 31.10.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 33 | 33 | 530,00 | 15 | 10 | 5 | 529,40 | 370,90 | 158,50 | 35 891 400,00 | 34 096 830,00 | 1 435 656,00 | 358 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97 | 343-р | 31.10.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 20 | 20 | 379,40 | 8 | 3 | 5 | 287,75 | 115,90 | 171,85 | 20 022 600,00 | 19 021 470,00 | 800 904,00 | 200 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37 | 348-р | 31.10.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 52 | 52 | 1 102,16 | 20 | 12 | 8 | 895,45 | 551,93 | 343,52 | 61 160 820,00 | 58 102 779,00 | 2 446 432,80 | 611 608,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 100 | 88-р | 26.02.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 37 | 37 | 544,50 | 12 | 7 | 5 | 542,90 | 303,40 | 239,50 | 37 268 400,00 | 35 404 980,00 | 1 490 736,00 | 372 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 59 | 328-р | 19.11.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 31 | 31 | 586,40 | 12 | 11 | 1 | 586,40 | 532,20 | 54,20 | 39 027 600,00 | 37 076 220,00 | 1 561 104,00 | 390 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15 | 363-р | 12.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 21 | 21 | 439,20 | 7 | 4 | 3 | 378,65 | 219,55 | 159,10 | 25 945 500,00 | 24 648 225,00 | 1 037 820,00 | 259 455,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ухта | x | x | x | x | 24 | 24 | 410,60 | 8 | 8 | 0 | 410,60 | 410,60 | 0,00 | 27 920 800,00 | 26 524 760,00 | 1 116 832,00 | 279 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 1 | 08/1.1-МВК | 09.06.2016 | IV.2023 | IV.2024 | 24 | 24 | 410,60 | 8 | 8 | 0 | 410,60 | 410,60 | 0,00 | 27 920 800,00 | 26 524 760,00 | 1 116 832,00 | 279 208,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года без финансовой поддержки Фонда | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года, в т.ч.: | x | x | x | x | 801 | 801 | 15 403,82 | 348 | 195 | 153 | 14 064,92 | 7 944,44 | 6 120,48 | 801 186 100,00 | 761 126 795,00 | 32 047 444,00 | 8 011 861,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой Фонда | x | x | x | x | 801 | 801 | 15 403,82 | 348 | 195 | 153 | 14 064,92 | 7 944,44 | 6 120,48 | 801 186 100,00 | 761 126 795,00 | 32 047 444,00 | 8 011 861,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | x | x | x | x | 12 | 12 | 440,60 | 7 | 0 | 7 | 261,80 | 0,00 | 261,80 | 10 788 000,00 | 10 248 600,00 | 431 520,00 | 107 880,00 | 0 | 0 |
| 1 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 15 | 279 | 24.11.2014 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 181,00 | 3 | 0 | 3 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 3 708 632,54 | 3 523 200,91 | 148 345,30 | 37 086,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Усть-Воктым, ул. Центральная, д. 2, к. б | 340 | 26.04.2016 | III.2025 | IV.2026 | 2 | 2 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 3 461 390,37 | 3 288 320,85 | 138 455,62 | 34 613,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Нючпас, ул. Центральная, д. 41 | 317б | 26.03.2015 | III.2025 | IV.2026 | 4 | 4 | 175,60 | 2 | 0 | 2 | 87,80 | 0,00 | 87,80 | 3 617 977,09 | 3 437 078,24 | 144 719,08 | 36 179,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Печора | x | x | x | x | 123 | 123 | 2 938,38 | 64 | 23 | 41 | 2 938,38 | 1 193,30 | 1 745,08 | 117 535 200,00 | 111 658 440,00 | 4 701 408,00 | 1 175 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 11 | 10.07.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 12 | 12 | 176,29 | 8 | 3 | 5 | 176,29 | 65,75 | 110,54 | 7 051 600,00 | 6 699 020,00 | 282 064,00 | 70 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 18 | 10.07.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 27,61 | 1 | 0 | 1 | 27,61 | 0,00 | 27,61 | 1 104 400,00 | 1 049 180,00 | 44 176,00 | 11 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 12 | 22 | 26.07.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 141,40 | 4 | 0 | 4 | 141,40 | 0,00 | 141,40 | 5 656 000,00 | 5 373 200,00 | 226 240,00 | 56 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 51 | 34 | 05.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 52,90 | 1 | 0 | 1 | 52,90 | 0,00 | 52,90 | 2 116 000,00 | 2 010 200,00 | 84 640,00 | 21 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 3 | 10 | 10.07.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 3 | 3 | 102,90 | 3 | 0 | 3 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | 4 116 000,00 | 3 910 200,00 | 164 640,00 | 41 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Печора, ул. Западная, д. 57 | 3 | 01.04.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 2 | 2 | 47,20 | 1 | 0 | 1 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | 1 888 000,00 | 1 793 600,00 | 75 520,00 | 18 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 11 | 13 | 10.07.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 1 | 1 | 42,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 680 000,00 | 1 596 000,00 | 67 200,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Печора, ул. Русанова, д. 11 | 14 | 10.07.2013 | III.2025 | IV.2026 | 3 | 3 | 63,90 | 3 | 0 | 3 | 63,90 | 0,00 | 63,90 | 2 556 000,00 | 2 428 200,00 | 102 240,00 | 25 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Печора, ул. Школьная, д. 7 | 36 | 13.12.2013 | III.2025 | IV.2026 | 6 | 6 | 104,90 | 2 | 1 | 1 | 104,90 | 59,10 | 45,80 | 4 196 000,00 | 3 986 200,00 | 167 840,00 | 41 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 7 | 25 | 21.11.2013 | III.2025 | IV.2026 | 3 | 3 | 100,40 | 3 | 0 | 3 | 100,40 | 0,00 | 100,40 | 4 016 000,00 | 3 815 200,00 | 160 640,00 | 40 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 3 | 30.08.2012 | III.2025 | IV.2026 | 2 | 2 | 60,10 | 1 | 0 | 1 | 60,10 | 0,00 | 60,10 | 2 404 000,00 | 2 283 800,00 | 96 160,00 | 24 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Печора, ул. Мехколонна N 53, д. 13 | 24 | 11.11.2013 | III.2025 | IV.2026 | 1 | 1 | 54,60 | 1 | 0 | 1 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 2 184 000,00 | 2 074 800,00 | 87 360,00 | 21 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 21 | 7 | 05.12.2012 | III.2025 | IV.2026 | 1 | 1 | 44,00 | 1 | 0 | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 1 760 000,00 | 1 672 000,00 | 70 400,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 35 | 09.12.2013 | III.2025 | IV.2026 | 1 | 1 | 41,90 | 1 | 0 | 1 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 1 676 000,00 | 1 592 200,00 | 67 040,00 | 16 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Печора, пер. Северный, д. 6 | 38 | 13.12.2013 | III.2025 | IV.2026 | 3 | 3 | 102,20 | 2 | 1 | 1 | 102,20 | 57,70 | 44,50 | 4 088 000,00 | 3 883 600,00 | 163 520,00 | 40 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Печора, ул. Школьная, д. 5 | 37 | 13.12.2013 | III.2025 | IV.2026 | 3 | 3 | 117,90 | 2 | 1 | 1 | 117,90 | 58,50 | 59,40 | 4 716 000,00 | 4 480 200,00 | 188 640,00 | 47 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 6 | 28.11.2014 | III.2025 | IV.2026 | 4 | 4 | 205,38 | 4 | 2 | 2 | 205,38 | 101,40 | 103,98 | 8 215 200,00 | 7 804 440,00 | 328 608,00 | 82 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 5 | 06.04.2014 | III.2025 | IV.2026 | 1 | 1 | 62,20 | 1 | 0 | 1 | 62,20 | 0,00 | 62,20 | 2 488 000,00 | 2 363 600,00 | 99 520,00 | 24 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 32 | 2 | 30.08.2012 | III.2025 | IV.2026 | 31 | 31 | 485,60 | 8 | 6 | 2 | 485,60 | 357,10 | 128,50 | 19 424 000,00 | 18 452 800,00 | 776 960,00 | 194 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Печора, ул. Восточная, д. 6 | 5 | 25.03.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 27 | 27 | 717,90 | 12 | 7 | 5 | 717,90 | 392,60 | 325,30 | 28 716 000,00 | 27 280 200,00 | 1 148 640,00 | 287 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, ул. Московская, д. 6 | 23 | 06.11.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 6 | 6 | 144,40 | 3 | 2 | 1 | 144,40 | 101,15 | 43,25 | 5 776 000,00 | 5 487 200,00 | 231 040,00 | 57 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Печора, п. Зеленоборск, ул. Уральская, д. 1 | 3 | 18.02.2015 | III.2025 | IV.2026 | 4 | 4 | 42,70 | 1 | 0 | 1 | 42,70 | 0,00 | 42,70 | 1 708 000,00 | 1 622 600,00 | 68 320,00 | 17 080,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | 20 | 20 | 669,70 | 9 | 0 | 9 | 425,80 | 0,00 | 425,80 | 20 438 400,00 | 19 416 480,00 | 817 536,00 | 204 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 8 | б/н | 21.02.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 93,60 | 1 | 0 | 1 | 63,60 | 0,00 | 63,60 | 3 052 800,00 | 2 900 160,00 | 122 112,00 | 30 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 6 | б/н | 21.09.2014 | III.2025 | IV.2026 | 5 | 5 | 127,20 | 2 | 0 | 2 | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 6 105 600,00 | 5 800 320,00 | 244 224,00 | 61 056,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 30 | б/н | 20.01.2016 | III.2025 | IV.2026 | 7 | 7 | 331,90 | 4 | 0 | 4 | 165,80 | 0,00 | 165,80 | 7 958 400,00 | 7 560 480,00 | 318 336,00 | 79 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Кирова, д. 52 | б/н | 17.03.2016 | III.2025 | IV.2026 | 4 | 4 | 117,00 | 2 | 0 | 2 | 69,20 | 0,00 | 69,20 | 3 321 600,00 | 3 155 520,00 | 132 864,00 | 33 216,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | x | x | x | x | 15 | 15 | 986,00 | 12 | 7 | 5 | 704,30 | 503,00 | 201,30 | 40 592 000,00 | 38 562 400,00 | 1 623 680,00 | 405 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Восточная, д. 26 | 189 | 05.11.2015 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 646,60 | 7 | 6 | 1 | 364,90 | 333,20 | 31,70 | 20 228 000,00 | 19 216 600,00 | 809 120,00 | 202 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 17 | 154 | 22.03.2016 | III.2025 | IV.2026 | 8 | 8 | 339,40 | 5 | 1 | 4 | 339,40 | 169,80 | 169,60 | 20 364 000,00 | 19 345 800,00 | 814 560,00 | 203 640,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | 403 | 403 | 6 407,00 | 168 | 130 | 38 | 6 346,70 | 5 034,70 | 1 312,00 | 372 257 900,00 | 353 645 005,00 | 14 890 316,00 | 3 722 579,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 1а | 19.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 8 | 8 | 107,20 | 4 | 4 | 0 | 107,20 | 107,20 | 0,00 | 6 110 400,00 | 5 804 880,00 | 244 416,00 | 61 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 10 | 19.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 21 | 21 | 330,30 | 8 | 7 | 1 | 330,30 | 291,60 | 38,70 | 19 136 700,00 | 18 179 865,00 | 765 468,00 | 191 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 59 | 19.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 11 | 11 | 465,40 | 10 | 7 | 3 | 465,40 | 377,00 | 88,40 | 27 235 000,00 | 25 873 250,00 | 1 089 400,00 | 272 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 70 | 19.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 31 | 31 | 684,80 | 13 | 11 | 2 | 684,80 | 552,70 | 132,10 | 40 090 400,00 | 38 085 880,00 | 1 603 616,00 | 400 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 10 | 19.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 27 | 27 | 516,80 | 12 | 12 | 0 | 485,70 | 485,70 | 0,00 | 27 684 900,00 | 26 300 655,00 | 1 107 396,00 | 276 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 14 | 12.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 21 | 21 | 339,10 | 8 | 8 | 0 | 339,10 | 339,10 | 0,00 | 19 328 700,00 | 18 362 265,00 | 773 148,00 | 193 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 46 | 20.04.2016 | III.2025 | III.2026 | 25 | 25 | 397,60 | 8 | 8 | 0 | 397,60 | 397,60 | 0,00 | 22 663 200,00 | 21 530 040,00 | 906 528,00 | 226 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 51 | 20.04.2016 | III.2025 | III.2026 | 12 | 12 | 245,00 | 4 | 4 | 0 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 13 965 000,00 | 13 266 750,00 | 558 600,00 | 139 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 16а | 06.04.2016 | III.2025 | III.2026 | 31 | 31 | 533,10 | 12 | 11 | 1 | 533,10 | 491,10 | 42,00 | 30 722 700,00 | 29 186 565,00 | 1 228 908,00 | 307 227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13а | 13а | 06.04.2016 | III.2025 | III.2026 | 40 | 40 | 353,80 | 22 | 17 | 5 | 351,80 | 258,70 | 93,10 | 20 797 400,00 | 19 757 530,00 | 831 896,00 | 207 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15а | 15а | 06.04.2016 | III.2025 | III.2026 | 35 | 35 | 369,20 | 20 | 11 | 9 | 343,50 | 129,50 | 214,00 | 21 291 500,00 | 20 226 925,00 | 851 660,00 | 212 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 2 | 2 | 12.04.2016 | III.2025 | III.2026 | 10 | 10 | 145,20 | 4 | 1 | 3 | 145,20 | 130,40 | 14,80 | 8 394 800,00 | 7 975 060,00 | 335 792,00 | 83 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 190 | 20.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 33 | 33 | 513,80 | 12 | 10 | 2 | 513,80 | 420,70 | 93,10 | 30 031 400,00 | 28 529 830,00 | 1 201 256,00 | 300 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 194 | 20.04.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 7 | 7 | 79,90 | 3 | 1 | 2 | 79,90 | 39,50 | 40,40 | 4 877 500,00 | 4 633 625,00 | 195 100,00 | 48 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 198 | 20.04.2016 | III.2025 | III.2026 | 40 | 40 | 506,00 | 12 | 7 | 5 | 506,00 | 271,80 | 234,20 | 30 715 600,00 | 29 179 820,00 | 1 228 624,00 | 307 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 200а | 20.04.2016 | III.2025 | III.2026 | 32 | 32 | 477,70 | 8 | 3 | 5 | 477,70 | 156,50 | 321,20 | 29 798 500,00 | 28 308 575,00 | 1 191 940,00 | 297 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 7 | 19.04.2016 | III.2025 | III.2026 | 19 | 19 | 342,10 | 8 | 8 | 0 | 340,60 | 340,60 | 0,00 | 19 414 200,00 | 18 443 490,00 | 776 568,00 | 194 142,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | x | 48 | 48 | 1 342,04 | 23 | 4 | 19 | 941,64 | 192,54 | 749,10 | 61 206 600,00 | 58 146 270,00 | 2 448 264,00 | 612 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 37 | 50 | 24.12.2013 | III.2025 | IV.2026 | 5 | 5 | 106,84 | 2 | 1 | 1 | 106,84 | 28,94 | 77,90 | 6 944 600,00 | 6 597 370,00 | 277 784,00 | 69 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 50б | 45 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 4 | 4 | 130,70 | 4 | 0 | 4 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 3 003 000,00 | 2 852 850,00 | 120 120,00 | 30 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 22 | 44 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 17 | 17 | 212,00 | 4 | 1 | 3 | 212,00 | 44,60 | 167,40 | 13 780 000,00 | 13 091 000,00 | 551 200,00 | 137 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 27 | 43 | 24.12.2013 | III.2025 | IV.2026 | 3 | 3 | 68,30 | 2 | 0 | 2 | 68,30 | 0,00 | 68,30 | 4 439 500,00 | 4 217 525,00 | 177 580,00 | 44 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Микунь, ул. Мечникова, д. 4 | 41 | 24.12.2013 | IV.2024 | IV.2025 | 16 | 16 | 476,30 | 8 | 2 | 6 | 426,20 | 119,00 | 307,20 | 27 703 000,00 | 26 317 850,00 | 1 108 120,00 | 277 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 19 | 42 | 24.12.2013 | III.2025 | IV.2026 | 2 | 2 | 67,20 | 2 | 0 | 2 | 67,20 | 0,00 | 67,20 | 4 368 000,00 | 4 149 600,00 | 174 720,00 | 43 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Микунь, ул. Водораздельная, д. 24 | 13 | 26.02.2014 | III.2025 | IV.2026 | 1 | 1 | 280,70 | 1 | 0 | 1 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 968 500,00 | 920 075,00 | 38 740,00 | 9 685,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | x | x | x | x | 174 | 174 | 2 323,10 | 61 | 31 | 30 | 2 149,30 | 1 020,90 | 1 128,40 | 156 093 000,00 | 148 288 350,00 | 6 243 720,00 | 1 560 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Юности, д. 4 | 276 | 25.08.2016 | IV.2024 | IV.2025 | 30 | 30 | 504,20 | 13 | 8 | 5 | 404,60 | 252,90 | 151,70 | 29 080 500,00 | 27 626 475,00 | 1 163 220,00 | 290 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 11 | 12//4386 | 13.12.2016 | III.2025 | IV.2026 | 39 | 39 | 566,40 | 11 | 6 | 5 | 522,90 | 315,80 | 207,10 | 37 638 500,00 | 35 756 575,00 | 1 505 540,00 | 376 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 15 | 309 | 16.09.2016 | III.2025 | IV.2026 | 29 | 29 | 149,70 | 9 | 4 | 5 | 149,70 | 67,50 | 82,20 | 10 890 000,00 | 10 345 500,00 | 435 600,00 | 108 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 13 | 308 | 16.09.2016 | III.2025 | IV.2026 | 34 | 34 | 330,50 | 16 | 9 | 7 | 299,80 | 128,00 | 171,80 | 21 845 000,00 | 20 752 750,00 | 873 800,00 | 218 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 12 | 10//3401 | 24.10.2016 | III.2025 | IV.2026 | 42 | 42 | 772,30 | 12 | 4 | 8 | 772,30 | 256,70 | 515,60 | 56 639 000,00 | 53 807 050,00 | 2 265 560,00 | 566 390,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ухта | x | x | x | x | 6 | 6 | 297,00 | 4 | 0 | 4 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 22 275 000,00 | 21 161 250,00 | 891 000,00 | 222 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ухта, п. Тобысь, ул. Зеленая, д. 5 | 11/1.1-МВК | 14.07.2016 | III.2025 | IV.2026 | 6 | 6 | 297,00 | 4 | 0 | 4 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 22 275 000,00 | 21 161 250,00 | 891 000,00 | 222 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года без финансовой поддержки Фонда | x | x | x | x | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 1.1

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2F24AF9E43B4665484D059F68FA0769020D448E20BDF8E7C43D655D12293E37DE7D5E9BE59F9205C6A14F354243D415C35D011A246BDBB98D86DE618zFM5I) Правительства РК от 08.05.2019 N 219) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | x | x | 143 118,66 | 7 709 | x |
| Итого по Воркута | | | x | x | 12 058,50 | 431 | x |
| 1 | Воргашор | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 | 1963 | 28.08.2013 | 667,30 | 8 | 31.12.2022 |
| 2 | Воргашор | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6 | 1963 | 28.08.2013 | 206,50 | 0 | 31.12.2022 |
| 3 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленина, д. 20А | 1956 | 23.12.2011 | 153,60 | 5 | 31.12.2021 |
| 4 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10 | 1951 | 11.07.2012 | 37,40 | 0 | 31.12.2021 |
| 5 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18 | 1952 | 25.01.2012 | 55,80 | 1 | 31.12.2021 |
| 6 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 | 1952 | 25.01.2012 | 153,10 | 2 | 31.12.2021 |
| 7 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28 | 1960 | 25.01.2012 | 37,80 | 0 | 31.12.2021 |
| 8 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28А | 1962 | 25.01.2012 | 58,60 | 5 | 31.12.2021 |
| 9 | Воркута | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 | 1960 | 19.09.2016 | 293,00 | 14 | 31.12.2023 |
| 10 | Воркута | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 | 1964 | 18.04.2013 | 338,40 | 10 | 31.12.2023 |
| 11 | Воркута | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 1975 | 29.01.2014 | 951,50 | 37 | 31.12.2023 |
| 12 | Воркута | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 1961 | 05.10.2012 | 194,60 | 7 | 31.12.2023 |
| 13 | Воркута | г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10А | 1959 | 19.09.2016 | 72,10 | 3 | 31.12.2023 |
| 14 | Воркута | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 1960 | 25.11.2015 | 1 206,10 | 47 | 31.12.2023 |
| 15 | Воркута | г. Воркута, б-р Пищевиков, д. 3А | 1962 | 13.03.2013 | 2 527,20 | 118 | 31.12.2022 |
| 16 | Воркута | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 | 1963 | 11.07.2012 | 1 099,40 | 25 | 31.12.2021 |
| 17 | Воркута | г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 | 1947 | 06.07.2016 | 786,60 | 23 | 31.12.2023 |
| 18 | Воркута | г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 | 1954 | 23.11.2015 | 295,00 | 14 | 31.12.2023 |
| 19 | Воркута | г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 | 1989 | 13.03.2013 | 271,40 | 7 | 31.12.2022 |
| 20 | Воркута | г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8 | 1973 | 11.07.2012 | 147,60 | 6 | 31.12.2023 |
| 21 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 1 | 1992 | 26.12.2012 | 179,50 | 7 | 31.12.2022 |
| 22 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 2А | 1990 | 26.12.2012 | 31,50 | 2 | 31.12.2022 |
| 23 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3 | 1992 | 26.12.2012 | 286,00 | 13 | 31.12.2022 |
| 24 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 7 | 1994 | 26.12.2012 | 458,10 | 21 | 31.12.2022 |
| 25 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 9 | 1995 | 26.12.2012 | 32,30 | 1 | 31.12.2022 |
| 26 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11 | 1995 | 26.12.2012 | 115,40 | 6 | 31.12.2022 |
| 27 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 1А | 1987 | 26.12.2012 | 50,60 | 1 | 31.12.2022 |
| 28 | Елецкий | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 | 1968 | 25.01.2012 | 331,50 | 17 | 31.12.2023 |
| 29 | Комсомольский | г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 | 1953 | 26.12.2012 | 351,50 | 7 | 31.12.2023 |
| 30 | п. Сивомаскинский | г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19 | 1978 | 08.11.2013 | 54,30 | 4 | 31.12.2022 |
| 31 | п. Сивомаскинский | г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 | 1947 | 08.11.2013 | 164,00 | 4 | 31.12.2022 |
| 32 | п. Сивомаскинский | г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7 | 1947 | 08.11.2013 | 170,40 | 6 | 31.12.2022 |
| 33 | п. Сивомаскинский | г. Воркута, п. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 11 | 1948 | 08.11.2013 | 280,40 | 10 | 31.12.2022 |
| Итого по Муниципальный район Ижемский | | | x | x | 2 875,90 | 77 | x |
| 34 | п. Койю | п. Койю, ул. Гаражная, д. 463 | 1956 | 25.03.2015 | 41,10 | 1 | 31.12.2024 |
| 35 | п. Койю | п. Койю, ул. Центральная, д. 416 | 1956 | 25.03.2015 | 40,80 | 1 | 31.12.2024 |
| 36 | п. Койю | п. Койю, ул. Центральная, д. 418 | 1956 | 25.03.2015 | 81,40 | 2 | 31.12.2024 |
| 37 | п. Койю | п. Койю, ул. Центральная, д. 419 | 1956 | 25.03.2015 | 80,00 | 2 | 31.12.2024 |
| 38 | п. Том | п. Том, ул. Ручейная, д. 51 | 1964 | 25.02.2015 | 180,90 | 5 | 31.12.2024 |
| 39 | п. Щельяюр | п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 3 | 1933 | 14.03.2014 | 578,30 | 11 | 31.12.2024 |
| 40 | п. Щельяюр | п. Щельяюр, пер. Путейцев, д. 19 | 1993 | 14.03.2014 | 753,70 | 20 | 31.12.2024 |
| 41 | п. Щельяюр | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 6 | 1959 | 04.03.2014 | 208,90 | 13 | 31.12.2024 |
| 42 | п. Щельяюр | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 11 | 1937 | 14.03.2014 | 542,50 | 22 | 31.12.2024 |
| 43 | с. Кипиево | с. Кипиево, ул. им А.Е.Чупрова, д. 83 | 1985 | 09.11.2015 | 368,30 | 0 | 31.12.2024 |
| Итого по Муниципальный район Княжпогостский | | | x | x | 809,10 | 49 | x |
| 44 | Емва | г. Емва, ул. Авиационная, д. 66 | 1963 | 28.02.2016 | 288,40 | 13 | 31.12.2020 |
| 45 | Емва | г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1939 | 25.04.2016 | 214,90 | 15 | 31.12.2020 |
| 46 | Емва | г. Емва, ул. Комсомольская, д. 19а | 1979 | 25.01.2016 | 305,80 | 21 | 31.12.2020 |
| Итого по Муниципальный район Койгородский | | | x | x | 3 760,00 | 181 | x |
| 47 | п. Вежъю | п. Вежъю, ул. Вежъинская, д. 8 | 1956 | 26.03.2015 | 58,00 | 1 | 31.12.2023 |
| 48 | п. Вежъю | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 5 | 1954 | 26.03.2015 | 87,00 | 6 | 31.12.2023 |
| 49 | п. Вежъю | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 11 | 1954 | 26.03.2015 | 87,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 50 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Лесная, д. 4 | 1964 | 24.11.2014 | 120,00 | 4 | 31.12.2022 |
| 51 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Набережная, д. 5 | 1958 | 24.11.2014 | 42,00 | 1 | 31.12.2022 |
| 52 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 10 | 1964 | 24.11.2014 | 120,00 | 9 | 31.12.2022 |
| 53 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 15 | 1964 | 24.11.2014 | 180,00 | 9 | 31.12.2024 |
| 54 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 19 | 1964 | 24.11.2014 | 180,00 | 10 | 31.12.2023 |
| 55 | п. Зимовка | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 23 | 1964 | 24.11.2014 | 188,90 | 12 | 31.12.2023 |
| 56 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 6 | 1956 | 26.03.2015 | 84,00 | 2 | 31.12.2020 |
| 57 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 7 | 1956 | 26.03.2015 | 73,00 | 7 | 31.12.2021 |
| 58 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 9 | 1953 | 26.03.2015 | 42,00 | 1 | 31.12.2019 |
| 59 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 10 | 1956 | 26.03.2015 | 84,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 60 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 13 | 1952 | 06.12.2016 | 63,00 | 3 | 31.12.2020 |
| 61 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 1, к. а | 1953 | 26.03.2015 | 42,00 | 1 | 31.12.2020 |
| 62 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 2 | 1952 | 26.03.2015 | 42,00 | 2 | 31.12.2020 |
| 63 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 4 | 1952 | 26.03.2015 | 21,00 | 2 | 31.12.2020 |
| 64 | п. Иван-Чомъя | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 8 | 1953 | 26.03.2015 | 84,00 | 5 | 31.12.2021 |
| 65 | п. Койдин | п. Койдин, ул. Авиационная, д. 25 | 1975 | 24.09.2012 | 98,20 | 5 | 31.12.2021 |
| 66 | п. Койдин | п. Койдин, ул. Молодежная, д. 2 | 1954 | 27.06.2012 | 63,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 67 | п. Койдин | п. Койдин, ул. Набережная, д. 9 | 1954 | 03.09.2012 | 80,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 68 | п. Койдин | п. Койдин, ул. Школьная, д. 17 | 1952 | 18.06.2013 | 68,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 69 | п. Кузьель | п. Кузьель, ул. Гагарина, д. 9 | 1963 | 26.06.2014 | 216,00 | 9 | 31.12.2023 |
| 70 | п. Кузьель | п. Кузьель, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1953 | 30.09.2015 | 80,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 71 | п. Кузьель | п. Кузьель, ул. Лесная, д. 5 | 1966 | 26.06.2014 | 36,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 72 | п. Нючпас | п. Нючпас, ул. Лесная, д. 4 | 1958 | 26.03.2015 | 52,20 | 1 | 31.12.2021 |
| 73 | п. Нючпас | п. Нючпас, ул. Центральная, д. 41 | 1971 | 26.03.2015 | 146,10 | 7 | 01.09.2025 |
| 74 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 21 | 1962 | 12.03.2012 | 186,60 | 8 | 31.12.2022 |
| 75 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 26 | 1962 | 12.03.2012 | 263,00 | 8 | 31.12.2021 |
| 76 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Лесная, д. 15 | 1954 | 26.03.2015 | 84,00 | 5 | 31.12.2022 |
| 77 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Лесная, д. 31 | 1956 | 26.03.2015 | 42,00 | 1 | 31.12.2021 |
| 78 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Набережная, д. 5 | 1957 | 26.03.2015 | 84,00 | 4 | 31.12.2022 |
| 79 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Набережная, д. 9 | 1957 | 26.03.2015 | 84,00 | 6 | 31.12.2022 |
| 80 | п. Подзь | п. Подзь, ул. Советская, д. 10 | 1958 | 26.03.2015 | 84,00 | 5 | 31.12.2022 |
| 81 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 8 | 1954 | 26.03.2015 | 40,00 | 2 | 31.12.2024 |
| 82 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 13 | 1954 | 26.03.2015 | 80,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 83 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 14 | 1954 | 26.03.2015 | 80,00 | 8 | 31.12.2023 |
| 84 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 19 | 1954 | 26.03.2015 | 80,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 85 | п. Седтыдор | п. Седтыдор, ул. Лесная, д. 15 | 1954 | 26.03.2015 | 80,00 | 6 | 31.12.2024 |
| 86 | п. Усть-Воктым | п. Усть-Воктым, ул. Центральная, д. 2, к. б | 1953 | 26.04.2016 | 84,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 87 | с. Койгородок | с. Койгородок, ул. Набережная, д. 57 | 1967 | 18.06.2013 | 51,00 | 5 | 31.12.2024 |
| Итого по Муниципальный район Корткеросский | | | x | x | 12 971,84 | 733 | x |
| 88 | п. Веселовка | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Гагарина, д. 4 | 1963 | 26.12.2016 | 148,10 | 13 | 31.12.2023 |
| 89 | п. Веселовка | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 6 | 1963 | 26.12.2016 | 145,00 | 14 | 31.12.2023 |
| 90 | п. Веселовка | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 8 | 1963 | 26.12.2016 | 61,60 | 3 | 31.12.2023 |
| 91 | п. Веселовка | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Школьная, д. 8 | 1961 | 26.12.2016 | 108,90 | 5 | 31.12.2023 |
| 92 | п. Визябож | п. Визябож, ул. Набережная, д. 11 | 1984 | 30.12.2016 | 429,30 | 31 | 31.12.2023 |
| 93 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомерская, д. 3 | 1954 | 04.07.2013 | 82,00 | 4 | 31.12.2020 |
| 94 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомерская, д. 5 | 1954 | 03.08.2015 | 81,60 | 2 | 31.12.2020 |
| 95 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 8 | 1967 | 04.07.2013 | 119,90 | 10 | 31.12.2021 |
| 96 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 10 | 1954 | 03.08.2015 | 31,50 | 3 | 31.12.2020 |
| 97 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 12 | 1975 | 04.07.2013 | 42,70 | 1 | 31.12.2021 |
| 98 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 15 | 1962 | 04.07.2013 | 80,30 | 2 | 31.12.2021 |
| 99 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1959 | 03.08.2015 | 46,60 | 2 | 31.12.2020 |
| 100 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Лесная, д. 2 | 1954 | 04.07.2013 | 76,90 | 2 | 31.12.2021 |
| 101 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 2а | 1954 | 04.07.2013 | 77,70 | 2 | 31.12.2021 |
| 102 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 4а | 1954 | 04.07.2013 | 80,20 | 2 | 31.12.2021 |
| 103 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 5 | 1954 | 04.07.2013 | 38,50 | 1 | 31.12.2021 |
| 104 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 17 | 1953 | 04.07.2013 | 80,10 | 2 | 31.12.2021 |
| 105 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 19 | 1959 | 04.07.2013 | 114,80 | 2 | 31.12.2021 |
| 106 | п. Намск | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 23 | 1954 | 04.07.2013 | 76,10 | 8 | 31.12.2021 |
| 107 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 2 | 1964 | 20.04.2014 | 94,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 108 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 3 | 1964 | 20.10.2014 | 84,00 | 6 | 31.12.2022 |
| 109 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 5 | 1964 | 20.10.2014 | 120,00 | 11 | 31.12.2022 |
| 110 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Дальняя, д. 14 | 1960 | 20.10.2014 | 136,00 | 7 | 31.12.2022 |
| 111 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 1 | 1965 | 20.10.2014 | 292,80 | 13 | 31.12.2022 |
| 112 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 3 | 1965 | 20.10.2014 | 155,00 | 5 | 31.12.2022 |
| 113 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 5 | 1965 | 20.10.2014 | 164,50 | 6 | 31.12.2022 |
| 114 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Новая, д. 15 | 1996 | 20.10.2014 | 126,00 | 4 | 31.12.2022 |
| 115 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 1 | 1952 | 20.10.2014 | 68,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 116 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 13 | 1952 | 20.10.2014 | 42,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 117 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 29 | 1951 | 20.10.2014 | 34,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 118 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 4 | 1964 | 20.10.2014 | 140,00 | 7 | 31.12.2022 |
| 119 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 14 | 1953 | 20.10.2014 | 66,00 | 5 | 31.12.2022 |
| 120 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 16 | 1953 | 20.10.2014 | 108,00 | 4 | 31.12.2022 |
| 121 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 17 | 1953 | 20.10.2014 | 84,00 | 7 | 31.12.2022 |
| 122 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 18 | 1964 | 20.10.2014 | 42,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 123 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 20 | 1964 | 20.10.2014 | 42,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 124 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 21 | 1964 | 20.10.2014 | 108,00 | 5 | 31.12.2022 |
| 125 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 22 | 1964 | 20.10.2014 | 122,00 | 8 | 31.12.2022 |
| 126 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 27 | 1958 | 20.10.2014 | 108,00 | 6 | 31.12.2022 |
| 127 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 21 | 1960 | 20.10.2014 | 42,00 | 2 | 31.12.2022 |
| 128 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 23 | 1960 | 10.04.2013 | 126,00 | 9 | 31.12.2020 |
| 129 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 8 | 1964 | 20.10.2014 | 188,00 | 12 | 31.12.2022 |
| 130 | п. Подтыбок | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 9 | 1960 | 20.10.2014 | 178,00 | 7 | 31.12.2022 |
| 131 | п. Приозерный | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 14 | 1953 | 07.12.2016 | 80,00 | 6 | 31.12.2023 |
| 132 | п. Приозерный | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 26 | 1953 | 30.09.2016 | 80,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 133 | п. Приозерный | п. Приозерный, ул. Центральная, д. 17 | 1955 | 24.06.2016 | 128,00 | 7 | 31.12.2023 |
| 134 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 1 | 1953 | 12.12.2014 | 48,00 | 3 | 31.12.2021 |
| 135 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 2 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 136 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 3 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 3 | 31.12.2021 |
| 137 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 6 | 1953 | 12.12.2014 | 32,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 138 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 9 | 1953 | 12.12.2014 | 32,00 | 1 | 31.12.2021 |
| 139 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 15 | 1989 | 30.12.2016 | 80,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 140 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 17 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 141 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 18 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 142 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 19 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 143 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 1 | 1953 | 12.12.2014 | 32,00 | 1 | 31.12.2021 |
| 144 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 2 | 1953 | 12.12.2014 | 44,00 | 2 | 31.12.2022 |
| 145 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 3 | 1953 | 12.12.2014 | 32,00 | 1 | 31.12.2024 |
| 146 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 4 | 1954 | 12.12.2014 | 64,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 147 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 5 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 3 | 31.12.2021 |
| 148 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 6 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 149 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 7 | 1953 | 12.12.2014 | 32,00 | 2 | 31.12.2021 |
| 150 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 9 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 151 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 10 | 1980 | 12.12.2014 | 64,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 152 | п. Собино | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Школьная, д. 4 | 1953 | 12.12.2014 | 64,00 | 4 | 31.12.2022 |
| 153 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Лесная, д. 4 | 1963 | 14.10.2013 | 140,00 | 10 | 31.12.2024 |
| 154 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Строительная, д. 5 | 1987 | 05.03.2015 | 62,30 | 2 | 31.12.2020 |
| 155 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 15 | 1981 | 22.11.2016 | 124,60 | 4 | 31.12.2021 |
| 156 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 20 | 1983 | 30.01.2014 | 62,30 | 3 | 31.12.2021 |
| 157 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 2 | 1962 | 30.01.2014 | 93,50 | 4 | 31.12.2020 |
| 158 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 3 | 1953 | 05.03.2015 | 60,60 | 8 | 31.12.2021 |
| 159 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 4 | 1962 | 30.01.2014 | 46,70 | 1 | 31.12.2020 |
| 160 | п. Уръель | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 7 | 1964 | 30.01.2014 | 140,10 | 6 | 31.12.2021 |
| 161 | п. Усть-Лэкчим | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 6 | 1951 | 23.05.2013 | 31,40 | 1 | 31.12.2020 |
| 162 | п. Усть-Лэкчим | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 8 | 1945 | 28.12.2015 | 54,60 | 5 | 31.12.2020 |
| 163 | п. Усть-Лэкчим | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Советская, д. 2 | 1956 | 28.12.2015 | 127,20 | 4 | 31.12.2020 |
| 164 | с. Додзь | с. Додзь, ул. Центральная, д. 63 | 1964 | 30.12.2016 | 36,20 | 2 | 31.12.2023 |
| 165 | с. Додзь | с. Додзь, ул. Центральная, д. 65 | 1953 | 30.12.2016 | 72,40 | 6 | 31.12.2023 |
| 166 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 7 | 1974 | 17.12.2015 | 515,80 | 25 | 31.12.2023 |
| 167 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 9 | 1974 | 14.12.2016 | 464,30 | 42 | 31.12.2022 |
| 168 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 13 | 1979 | 15.12.2016 | 760,90 | 37 | 31.12.2023 |
| 169 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Дорожная, д. 1 | 1979 | 15.12.2016 | 203,60 | 18 | 31.12.2019 |
| 170 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 5 | 1987 | 14.12.2016 | 519,50 | 26 | 31.12.2023 |
| 171 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 4а | 1973 | 17.12.2015 | 532,47 | 26 | 31.12.2021 |
| 172 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 8 | 1979 | 15.12.2016 | 392,20 | 43 | 31.12.2023 |
| 173 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 16 | 1988 | 15.12.2016 | 151,30 | 8 | 31.12.2023 |
| 174 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 18 | 1978 | 15.12.2016 | 143,77 | 3 | 31.12.2020 |
| 175 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 20 | 1979 | 15.12.2016 | 151,10 | 13 | 31.12.2023 |
| 176 | с. Корткерос | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 22 | 1980 | 15.12.2016 | 149,10 | 12 | 31.12.2024 |
| 177 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 8 | 1956 | 17.05.2016 | 105,40 | 9 | 31.12.2023 |
| 178 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 21 | 1957 | 17.12.2014 | 110,40 | 6 | 31.12.2023 |
| 179 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 24 | 1963 | 26.12.2016 | 195,20 | 14 | 31.12.2023 |
| 180 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 11 | 1955 | 26.12.2016 | 57,60 | 1 | 31.12.2023 |
| 181 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 18 | 1976 | 17.05.2016 | 106,90 | 3 | 31.12.2023 |
| 182 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 1 | 1963 | 26.12.2016 | 216,70 | 19 | 31.12.2023 |
| 183 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 18 | 1954 | 26.12.2016 | 80,40 | 5 | 31.12.2023 |
| 184 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 25 | 1981 | 17.12.2014 | 104,70 | 11 | 31.12.2023 |
| 185 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Речная, д. 6 | 1955 | 17.12.2014 | 40,70 | 2 | 31.12.2023 |
| 186 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 1 | 1953 | 17.12.2014 | 79,20 | 4 | 31.12.2023 |
| 187 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 2 | 1953 | 18.08.2016 | 91,40 | 2 | 31.12.2023 |
| 188 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 3 | 1962 | 17.12.2014 | 111,60 | 6 | 31.12.2023 |
| 189 | с. Мордино | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 4 | 1953 | 17.12.2014 | 80,90 | 7 | 31.12.2023 |
| 190 | с. Позтыкерес | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Зимовье, д. 18 | 1960 | 22.12.2014 | 105,00 | 2 | 31.12.2022 |
| 191 | с. Позтыкерес | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Светлая, д. 3 | 1980 | 30.12.2016 | 96,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 192 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Молодежная, д. 3 | 1986 | 27.08.2015 | 65,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 193 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Полевая, д. 29 | 1984 | 27.08.2015 | 118,70 | 5 | 31.12.2022 |
| 194 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 9 | 1955 | 27.08.2015 | 77,00 | 2 | 31.12.2022 |
| 195 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 12 | 1981 | 27.08.2015 | 76,30 | 7 | 31.12.2022 |
| 196 | с. Сторожевск | с. Сторожевск, ул. Советская, д. 12а | 1990 | 27.08.2015 | 100,70 | 3 | 31.12.2022 |
| Итого по Муниципальный район Печора | | | x | x | 9 934,09 | 416 | x |
| 197 | Изъяю | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 7 | 1975 | 21.11.2013 | 100,40 | 3 | 31.12.2023 |
| 198 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 1961 | 06.04.2014 | 335,80 | 20 | 31.12.2024 |
| 199 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д. 16 | 1957 | 09.07.2013 | 94,90 | 6 | 31.12.2023 |
| 200 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 51 | 1956 | 05.12.2013 | 78,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 201 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 52 | 1956 | 10.09.2012 | 41,20 | 2 | 31.12.2022 |
| 202 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 58 | 1963 | 10.12.2014 | 658,20 | 25 | 31.12.2024 |
| 203 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 1962 | 10.07.2013 | 89,38 | 5 | 31.12.2023 |
| 204 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 3 | 1956 | 10.07.2013 | 102,90 | 3 | 31.12.2023 |
| 205 | Кожва | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 12 | 1956 | 26.07.2013 | 141,40 | 7 | 31.12.2023 |
| 206 | Печора | г. Печора, ул. Больничная, д. 41 | 1975 | 10.07.2013 | 394,94 | 15 | 31.12.2023 |
| 207 | Печора | г. Печора, ул. Восточная, д. 6 | 1984 | 25.03.2015 | 717,90 | 27 | 31.12.2024 |
| 208 | Печора | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 1988 | 30.12.2015 | 669,90 | 20 | 31.12.2022 |
| 209 | Печора | г. Печора, ул. Гагарина, д. 42 Б | 1967 | 21.10.2016 | 474,00 | 19 | 31.12.2020 |
| 210 | Печора | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 1957 | 09.12.2013 | 83,60 | 5 | 31.12.2023 |
| 211 | Печора | г. Печора, ул. Западная, д. 57 | 1979 | 01.04.2013 | 47,20 | 2 | 31.12.2021 |
| 212 | Печора | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 1946 | 10.07.2013 | 176,29 | 12 | 31.12.2023 |
| 213 | Печора | г. Печора, ул. МК-53, д. 13 | 1977 | 11.11.2013 | 147,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 214 | Печора | г. Печора, ул. МК-53, д. 20 | 1975 | 10.07.2013 | 32,50 | 1 | 01.01.2023 |
| 215 | Печора | г. Печора, ул. Московская, д. 6 | 1947 | 11.11.2013 | 144,40 | 6 | 31.12.2023 |
| 216 | Печора | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 3 | 1946 | 14.01.2015 | 395,20 | 19 | 31.12.2022 |
| 217 | Печора | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 21 | 1947 | 05.12.2012 | 158,20 | 3 | 31.12.2022 |
| 218 | Печора | г. Печора, ул. Первомайская, д. 6 | 1947 | 18.03.2016 | 85,00 | 6 | 31.12.2020 |
| 219 | Печора | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 1947 | 25.06.2015 | 465,00 | 24 | 31.12.2024 |
| 220 | Печора | г. Печора, ул. Пионерская, д. 11 | 1955 | 10.07.2013 | 42,00 | 1 | 01.01.2023 |
| 221 | Печора | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 1961 | 28.11.2014 | 411,62 | 20 | 01.09.2025 |
| 222 | Печора | г. Печора, ул. Пионерская, д. 32 | 1948 | 30.08.2012 | 485,60 | 31 | 31.12.2019 |
| 223 | Печора | г. Печора, ул. Русанова, д. 11 | 1965 | 10.07.2013 | 63,90 | 3 | 01.01.2023 |
| 224 | Печора | г. Печора, пер. Северный, д. 6 | 1951 | 13.12.2013 | 102,20 | 3 | 31.12.2023 |
| 225 | Печора | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 1951 | 10.07.2013 | 145,90 | 4 | 31.12.2023 |
| 226 | Печора | г. Печора, ул. Советская, д. 48 | 1947 | 04.12.2013 | 526,60 | 15 | 31.12.2023 |
| 227 | Печора | г. Печора, ул. Советская, д. 50 | 1947 | 13.09.2012 | 408,90 | 11 | 31.12.2022 |
| 228 | Печора | г. Печора, ул. Советская, д. 54 | 1952 | 30.12.2015 | 481,00 | 20 | 31.12.2022 |
| 229 | Печора | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 1956 | 30.08.2012 | 212,10 | 12 | 31.12.2022 |
| 230 | Печора | г. Печора, ул. Школьная, д. 5 | 1949 | 13.12.2013 | 117,90 | 3 | 31.12.2023 |
| 231 | Печора | г. Печора, ул. Школьная, д. 7 | 1950 | 13.12.2013 | 104,90 | 6 | 31.12.2023 |
| 232 | п. Зеленоборск\* | г. Печора, п. Зеленоборск, ул. Уральская, д. 1 | 1958 | 18.02.2015 | 42,70 | 4 | 31.12.2024 |
| 233 | п. Каджером | г. Печора, п. Каджером, ул. Горького, д. 17 | 1969 | 12.04.2013 | 62,46 | 2 | 31.12.2023 |
| 234 | п. Кедровый Шор <\*> | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д. 17 | 1968 | 08.04.2013 | 408,90 | 10 | 31.12.2023 |
| 235 | Путеец | г. Печора, пгт. Путеец, ул. Центральная, д. 4 | 1969 | 13.10.2016 | 530,10 | 28 | 31.12.2022 |
| 236 | п. Чикшино | г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 3 | 1984 | 20.05.2014 | 154,00 | 5 | 31.12.2024 |
| Итого по Муниципальный район Сосногорск | | | x | x | 1 280,10 | 45 | x |
| 237 | Войвож | г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Восточная, д. 26 | 1961 | 05.11.2015 | 364,90 | 5 | 31.12.2024 |
| 238 | Сосногорск | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20 | 1951 | 31.12.2015 | 212,80 | 6 | 31.12.2024 |
| 239 | Сосногорск | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 28 | 1947 | 26.12.2016 | 68,00 | 5 | 31.12.2024 |
| 240 | Сосногорск | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 6 | 1961 | 29.06.2016 | 295,00 | 19 | 31.12.2024 |
| 241 | Сосногорск | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 17 | 1963 | 06.04.2016 | 339,40 | 10 | 31.12.2024 |
| Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | | | x | x | 33 429,87 | 2 045 | x |
| 242 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 43 | 1962 | 28.04.2016 | 96,30 | 4 | 31.12.2022 |
| 243 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 57 | 1968 | 28.04.2016 | 82,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 244 | д. Гаръя | с. Пажга, д. 62 | 1964 | 28.04.2016 | 287,70 | 24 | 31.12.2022 |
| 245 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 1958 | 28.04.2016 | 79,20 | 3 | 31.12.2022 |
| 246 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 1958 | 28.04.2016 | 108,20 | 8 | 31.12.2022 |
| 247 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 1957 | 28.04.2016 | 114,00 | 7 | 31.12.2022 |
| 248 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 1964 | 28.04.2016 | 240,00 | 20 | 31.12.2022 |
| 249 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 1968 | 28.04.2016 | 318,50 | 29 | 31.12.2021 |
| 250 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 1964 | 28.04.2016 | 216,00 | 8 | 31.12.2022 |
| 251 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 1980 | 28.04.2016 | 180,50 | 22 | 31.12.2022 |
| 252 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 1964 | 28.04.2016 | 349,00 | 20 | 31.12.2021 |
| 253 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 1962 | 28.04.2016 | 349,00 | 17 | 31.12.2021 |
| 254 | п. Гарьинский | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 1963 | 28.04.2016 | 508,97 | 28 | 31.12.2021 |
| 255 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 1964 | 30.12.2016 | 180,00 | 14 | 31.12.2023 |
| 256 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 1964 | 06.09.2013 | 181,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 257 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 1959 | 30.12.2016 | 104,10 | 2 | 31.12.2023 |
| 258 | п. Мандач | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 1959 | 30.12.2016 | 204,90 | 12 | 31.12.2023 |
| 259 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 1989 | 30.12.2016 | 87,00 | 7 | 31.12.2023 |
| 260 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 87,00 | 1 | 31.12.2023 |
| 261 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 1964 | 30.12.2016 | 132,00 | 1 | 31.12.2023 |
| 262 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 1964 | 30.12.2016 | 189,00 | 14 | 31.12.2023 |
| 263 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 1964 | 30.12.2016 | 180,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 264 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 265 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 1968 | 30.12.2016 | 120,00 | 8 | 31.12.2023 |
| 266 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 1960 | 30.12.2016 | 132,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 267 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 1960 | 30.12.2016 | 120,00 | 5 | 31.12.2023 |
| 268 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 1960 | 30.12.2016 | 144,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 269 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 270 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 271 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 272 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 273 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 1953 | 30.12.2016 | 90,00 | 5 | 31.12.2023 |
| 274 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 18 | 31.12.2023 |
| 275 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 276 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 1954 | 30.12.2016 | 87,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 277 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 6 | 31.12.2023 |
| 278 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 1961 | 30.12.2016 | 31,00 | 1 | 31.12.2023 |
| 279 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 1961 | 30.12.2016 | 60,00 | 1 | 31.12.2023 |
| 280 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 281 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 5 | 31.12.2023 |
| 282 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 1978 | 30.12.2016 | 88,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 283 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 1954 | 30.12.2016 | 58,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 284 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 1962 | 30.12.2016 | 135,00 | 6 | 31.12.2023 |
| 285 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 1962 | 30.12.2016 | 149,00 | 9 | 31.12.2023 |
| 286 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 1962 | 30.12.2016 | 120,00 | 5 | 31.12.2023 |
| 287 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 1961 | 30.12.2016 | 120,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 288 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 1954 | 30.12.2016 | 90,00 | 5 | 31.12.2023 |
| 289 | п. Новоипатово | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 1954 | 30.12.2016 | 45,00 | 7 | 31.12.2023 |
| 290 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 1967 | 27.12.2016 | 154,90 | 9 | 31.12.2022 |
| 291 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 1986 | 14.11.2014 | 79,50 | 5 | 31.12.2022 |
| 292 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 1984 | 27.12.2016 | 81,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 293 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 1980 | 27.12.2016 | 658,20 | 29 | 31.12.2024 |
| 294 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 1965 | 27.12.2016 | 124,20 | 9 | 31.12.2022 |
| 295 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 1964 | 27.12.2016 | 156,70 | 9 | 31.12.2022 |
| 296 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 1964 | 14.11.2014 | 153,85 | 12 | 31.12.2022 |
| 297 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 1964 | 27.12.2016 | 187,10 | 12 | 31.12.2022 |
| 298 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 1965 | 27.12.2016 | 186,30 | 9 | 31.12.2022 |
| 299 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 1966 | 27.12.2016 | 185,40 | 12 | 31.12.2022 |
| 300 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 1963 | 27.12.2016 | 187,85 | 11 | 31.12.2022 |
| 301 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 1966 | 27.12.2016 | 186,95 | 11 | 31.12.2022 |
| 302 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 1966 | 27.12.2016 | 61,80 | 3 | 31.12.2022 |
| 303 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 1983 | 14.11.2014 | 82,40 | 7 | 31.12.2022 |
| 304 | п. Нювчим | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 1988 | 27.12.2016 | 710,00 | 31 | 31.12.2024 |
| 305 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 1948 | 01.07.2016 | 170,10 | 7 | 31.12.2022 |
| 306 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 1947 | 01.07.2016 | 77,20 | 5 | 31.12.2022 |
| 307 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 1948 | 01.07.2016 | 241,60 | 12 | 31.12.2022 |
| 308 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 1980 | 01.07.2016 | 129,70 | 2 | 31.12.2022 |
| 309 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 1953 | 01.07.2016 | 87,90 | 1 | 31.12.2022 |
| 310 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 1992 | 01.07.2016 | 276,60 | 15 | 31.12.2022 |
| 311 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 1955 | 01.07.2016 | 116,40 | 7 | 31.12.2022 |
| 312 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 1976 | 01.07.2016 | 160,30 | 5 | 31.12.2022 |
| 313 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 1950 | 01.07.2016 | 131,70 | 9 | 31.12.2022 |
| 314 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 1989 | 01.07.2016 | 155,80 | 14 | 31.12.2022 |
| 315 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 1948 | 01.07.2016 | 46,70 | 5 | 31.12.2022 |
| 316 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 1992 | 01.07.2016 | 213,00 | 15 | 31.12.2022 |
| 317 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 1957 | 01.07.2016 | 130,40 | 4 | 31.12.2022 |
| 318 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 1951 | 01.07.2016 | 114,40 | 10 | 31.12.2022 |
| 319 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 1954 | 01.07.2016 | 143,05 | 5 | 31.12.2022 |
| 320 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 1953 | 01.07.2016 | 113,80 | 4 | 31.12.2022 |
| 321 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 1951 | 01.07.2016 | 130,70 | 2 | 31.12.2022 |
| 322 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 1951 | 01.07.2016 | 110,30 | 2 | 31.12.2022 |
| 323 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 1954 | 01.07.2016 | 132,10 | 4 | 31.12.2022 |
| 324 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 1973 | 01.07.2016 | 107,00 | 5 | 31.12.2022 |
| 325 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 1992 | 01.07.2016 | 141,90 | 8 | 31.12.2022 |
| 326 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 1954 | 01.07.2016 | 133,00 | 4 | 31.12.2022 |
| 327 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 1951 | 01.07.2016 | 112,00 | 2 | 31.12.2022 |
| 328 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 1951 | 01.07.2016 | 111,70 | 5 | 31.12.2022 |
| 329 | п. Усть-Пожег | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 1956 | 01.07.2016 | 57,90 | 3 | 31.12.2022 |
| 330 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 1963 | 16.05.2016 | 512,60 | 27 | 31.12.2021 |
| 331 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 1966 | 16.05.2016 | 500,15 | 27 | 31.12.2021 |
| 332 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 1960 | 16.05.2016 | 489,75 | 31 | 31.12.2021 |
| 333 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 1962 | 16.05.2016 | 506,70 | 29 | 31.12.2021 |
| 334 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 1964 | 16.05.2016 | 527,10 | 45 | 31.12.2021 |
| 335 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 1968 | 16.05.2016 | 486,10 | 34 | 31.12.2021 |
| 336 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 1967 | 16.05.2016 | 496,45 | 33 | 31.12.2021 |
| 337 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 1962 | 16.05.2016 | 332,10 | 22 | 31.12.2021 |
| 338 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 1961 | 16.05.2016 | 300,50 | 30 | 31.12.2021 |
| 339 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 1959 | 16.05.2016 | 397,60 | 18 | 31.12.2021 |
| 340 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 1957 | 16.05.2016 | 245,00 | 11 | 31.12.2021 |
| 341 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 1962 | 16.05.2016 | 327,20 | 17 | 31.12.2021 |
| 342 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 1962 | 16.05.2016 | 513,80 | 28 | 31.12.2021 |
| 343 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 1968 | 16.05.2016 | 506,40 | 32 | 31.12.2021 |
| 344 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 1955 | 16.05.2016 | 79,90 | 4 | 31.12.2022 |
| 345 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 1969 | 16.05.2016 | 506,00 | 30 | 31.12.2021 |
| 346 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 1984 | 16.05.2016 | 477,70 | 22 | 31.12.2021 |
| 347 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 2 | 1952 | 10.05.2016 | 145,20 | 12 | 31.12.2020 |
| 348 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 3 | 1960 | 10.05.2016 | 204,40 | 25 | 31.12.2021 |
| 349 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 14 | 1972 | 29.04.2016 | 95,20 | 5 | 31.12.2021 |
| 350 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 15 | 1976 | 10.05.2016 | 420,20 | 28 | 31.12.2021 |
| 351 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 17 | 1950 | 10.05.2016 | 260,50 | 19 | 31.12.2021 |
| 352 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 1966 | 29.04.2016 | 351,80 | 38 | 31.12.2020 |
| 353 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15а | 1967 | 29.04.2016 | 343,50 | 34 | 31.12.2020 |
| 354 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 1970 | 29.04.2016 | 533,10 | 33 | 31.12.2021 |
| 355 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 1963 | 16.05.2016 | 340,60 | 28 | 31.12.2021 |
| 356 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 1963 | 16.05.2016 | 518,10 | 25 | 31.12.2021 |
| 357 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 1965 | 16.05.2016 | 485,70 | 31 | 31.12.2021 |
| 358 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 1965 | 16.05.2016 | 518,30 | 42 | 31.12.2021 |
| 359 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 1965 | 06.12.2016 | 514,70 | 37 | 31.12.2021 |
| 360 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 1970 | 29.04.2016 | 499,10 | 35 | 31.12.2021 |
| 361 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 1967 | 29.04.2016 | 494,55 | 32 | 31.12.2021 |
| 362 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 1973 | 29.04.2016 | 518,10 | 41 | 31.12.2021 |
| 363 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 1973 | 29.04.2016 | 511,60 | 40 | 31.12.2021 |
| 364 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 1984 | 29.04.2016 | 731,70 | 52 | 31.12.2021 |
| 365 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 1977 | 29.04.2016 | 40,50 | 2 | 31.12.2020 |
| 366 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 1963 | 10.05.2016 | 334,50 | 21 | 31.12.2021 |
| 367 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 1961 | 10.05.2016 | 342,40 | 22 | 31.12.2021 |
| 368 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 1962 | 10.05.2016 | 340,30 | 21 | 31.12.2021 |
| 369 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 1967 | 10.05.2016 | 350,00 | 21 | 31.12.2021 |
| 370 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 1966 | 10.05.2016 | 339,10 | 21 | 31.12.2021 |
| 371 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 1973 | 16.05.2016 | 107,20 | 12 | 31.12.2021 |
| 372 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 1963 | 16.05.2016 | 109,10 | 8 | 31.12.2021 |
| 373 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 1963 | 16.05.2016 | 330,30 | 24 | 31.12.2021 |
| 374 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 1960 | 16.05.2016 | 465,40 | 29 | 31.12.2021 |
| 375 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 1979 | 16.05.2016 | 684,80 | 35 | 31.12.2021 |
| 376 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 1963 | 16.05.2016 | 534,10 | 32 | 31.12.2021 |
| 377 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 1965 | 16.05.2016 | 502,70 | 41 | 31.12.2021 |
| 378 | с. Выльгорт | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 1968 | 05.05.2016 | 140,30 | 18 | 31.12.2019 |
| 379 | с. Зеленец | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 1959 | 16.06.2016 | 229,80 | 18 | 31.12.2019 |
| 380 | с. Пажга | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 1968 | 28.04.2016 | 258,90 | 10 | 31.12.2021 |
| 381 | с. Пажга | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 1968 | 28.04.2016 | 323,50 | 18 | 31.12.2021 |
| Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | | | x | x | 12 931,40 | 615 | x |
| 382 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Первомайская, д. 1 | 1954 | 06.11.2014 | 60,00 | 2 | 30.12.2024 |
| 383 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 1 | 1986 | 06.11.2014 | 158,20 | 3 | 30.12.2024 |
| 384 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 4 | 1986 | 06.11.2014 | 156,50 | 6 | 30.12.2024 |
| 385 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Северная, д. 2 | 1986 | 06.11.2014 | 127,20 | 4 | 30.12.2024 |
| 386 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 6 | 1984 | 21.09.2014 | 127,20 | 5 | 30.12.2024 |
| 387 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 8 | 1984 | 21.03.2013 | 63,60 | 4 | 30.12.2024 |
| 388 | п. Бадьель | п. Бадьель, ул. Школьная, д. 4 | 1986 | 06.11.2014 | 63,60 | 1 | 30.12.2024 |
| 389 | п. Знаменка | п. Знаменка, ул. Школьная, д. 2 | 1954 | 27.09.2015 | 20,10 | 2 | 30.12.2024 |
| 390 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 2 | 1959 | 01.08.2014 | 78,80 | 3 | 30.12.2024 |
| 391 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 4 | 1959 | 01.08.2014 | 36,30 | 1 | 30.12.2024 |
| 392 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Криволапа, д. 6 | 1957 | 01.08.2014 | 59,60 | 3 | 30.12.2024 |
| 393 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Набережная, д. 16 | 1962 | 09.08.2016 | 122,50 | 3 | 30.12.2024 |
| 394 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 2 | 1962 | 27.11.2015 | 196,80 | 6 | 30.12.2024 |
| 395 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 5 | 1953 | 01.08.2014 | 77,00 | 3 | 30.12.2024 |
| 396 | п. Комсомольск-на-Печоре | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 6 | 1969 | 01.08.2014 | 37,30 | 4 | 30.12.2024 |
| 397 | п. Мирный | п. Мирный, ул. Печорская, д. 1 | 1957 | 08.02.2016 | 24,00 | 1 | 30.12.2024 |
| 398 | п. Мирный | п. Мирный, ул. Печорская, д. 3 | 1954 | 08.02.2016 | 24,00 | 2 | 30.12.2024 |
| 399 | п. Мирный | п. Мирный, ул. Сосновая, д. 1 | 1967 | 08.02.2016 | 48,00 | 2 | 30.12.2024 |
| 400 | п. Митрофан-Дикост | п. Митрофан-Дикост, ул. Школьная, д. 5 | 1971 | 13.03.2013 | 50,40 | 5 | 30.12.2024 |
| 401 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Лесная, д. 32 | 1967 | 31.10.2016 | 78,80 | 8 | 30.12.2024 |
| 402 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 3 | 1964 | 14.05.2012 | 28,00 | 2 | 30.12.2024 |
| 403 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 21 | 1967 | 31.10.2016 | 46,00 | 1 | 30.12.2024 |
| 404 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 22 | 1968 | 31.10.2016 | 36,00 | 1 | 30.12.2024 |
| 405 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 25 | 1954 | 12.03.2015 | 31,50 | 1 | 30.12.2024 |
| 406 | п. Мишкин-Ель | п. Мишкин-Ель, ул. Черемушки, д. 43 | 1962 | 14.05.2012 | 21,00 | 1 | 30.12.2024 |
| 407 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Боровая, д. 2 | 1979 | 31.03.2016 | 48,00 | 3 | 30.12.2024 |
| 408 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Боровая, д. 5 | 1977 | 14.10.2014 | 54,20 | 1 | 30.12.2024 |
| 409 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 4 | 1956 | 14.10.2014 | 139,40 | 5 | 30.12.2024 |
| 410 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 13 | 1960 | 14.10.2014 | 23,50 | 1 | 30.12.2024 |
| 411 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 7 | 1957 | 14.10.2014 | 59,40 | 6 | 30.12.2024 |
| 412 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 14 | 1956 | 14.10.2014 | 180,00 | 9 | 30.12.2024 |
| 413 | п. Мылва | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 20 | 1959 | 14.10.2014 | 44,00 | 2 | 30.12.2024 |
| 414 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 8 | 1957 | 06.11.2014 | 34,00 | 2 | 30.12.2024 |
| 415 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 10 | 1951 | 21.02.2013 | 32,20 | 1 | 30.12.2024 |
| 416 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 12 | 1951 | 06.11.2014 | 379,50 | 15 | 30.12.2024 |
| 417 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 15 | 1954 | 06.11.2014 | 98,30 | 7 | 30.12.2024 |
| 418 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 1 | 1955 | 21.02.2013 | 108,10 | 3 | 30.12.2024 |
| 419 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 2 | 1955 | 06.11.2014 | 157,80 | 6 | 31.12.2024 |
| 420 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 14 | 1956 | 06.11.2014 | 87,70 | 4 | 30.12.2024 |
| 421 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 11 | 1954 | 18.08.2014 | 101,60 | 4 | 30.12.2024 |
| 422 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 21 | 1954 | 18.08.2014 | 91,60 | 3 | 30.12.2024 |
| 423 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 5 | 1968 | 06.11.2014 | 75,80 | 2 | 30.12.2024 |
| 424 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 9 | 1969 | 06.11.2014 | 94,00 | 2 | 30.12.2024 |
| 425 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 5 | 1955 | 06.11.2014 | 201,50 | 9 | 30.12.2024 |
| 426 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 6 | 1955 | 06.11.2014 | 100,80 | 3 | 30.12.2024 |
| 427 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 7 | 1955 | 06.11.2014 | 201,50 | 9 | 30.12.2024 |
| 428 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 7 | 1954 | 06.11.2014 | 328,80 | 19 | 30.12.2024 |
| 429 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 9 | 1982 | 06.11.2014 | 152,20 | 10 | 30.12.2024 |
| 430 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, пер. Почтовый, д. 4 | 1971 | 06.11.2014 | 209,70 | 9 | 30.12.2024 |
| 431 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 7 | 1969 | 09.07.2013 | 77,20 | 4 | 30.12.2024 |
| 432 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 10 | 1965 | 26.09.2016 | 292,10 | 12 | 30.12.2024 |
| 433 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 25 | 1959 | 21.02.2013 | 32,00 | 1 | 30.12.2024 |
| 434 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 2 | 1955 | 18.08.2014 | 201,80 | 13 | 30.12.2024 |
| 435 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 43 | 1965 | 06.11.2014 | 46,20 | 3 | 30.12.2024 |
| 436 | п. Нижняя Омра | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 45 | 1964 | 06.11.2014 | 46,20 | 1 | 30.12.2024 |
| 437 | п. Палью | п. Палью, ул. Интернациональная, д. 9 | 1957 | 14.05.2012 | 42,00 | 1 | 30.12.2024 |
| 438 | п. Приуральский | п. Приуральский, ул. Лесная, д. 1 | 1960 | 21.10.2016 | 80,00 | 2 | 30.12.2024 |
| 439 | п. Тимушбор | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 3 | 1960 | 13.03.2013 | 48,00 | 3 | 30.12.2024 |
| 440 | п. Тимушбор | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 4 | 1960 | 13.03.2013 | 108,00 | 2 | 30.12.2024 |
| 441 | п. Тимушбор | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 5 | 1961 | 08.02.2016 | 60,00 | 6 | 30.12.2024 |
| 442 | п. Якша | п. Якша, ул. Максимовича, д. 1 | 1962 | 11.12.2014 | 289,70 | 16 | 30.12.2024 |
| 443 | п. Якша | п. Якша, ул. Максимовича, д. 5 | 1963 | 11.12.2014 | 216,10 | 9 | 30.12.2024 |
| 444 | п. Якша | п. Якша, ул. Максимовича, д. 7 | 1963 | 11.12.2014 | 231,20 | 7 | 30.12.2024 |
| 445 | п. Якша | п. Якша, ул. Максимовича, д. 9 | 1964 | 11.12.2014 | 292,40 | 18 | 30.12.2024 |
| 446 | п. Якша | п. Якша, ул. Школьная, д. 1 | 1969 | 11.12.2014 | 377,10 | 18 | 30.12.2024 |
| 447 | п. Якша | п. Якша, ул. Школьная, д. 2 | 1969 | 11.12.2014 | 161,60 | 9 | 30.12.2024 |
| 448 | с. Усть-Илыч | с. Усть-Илыч, ул. Совхозная, д. 16 | 1971 | 14.05.2012 | 40,00 | 1 | 30.12.2024 |
| 449 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 3 | 1953 | 03.02.2014 | 109,50 | 7 | 30.12.2024 |
| 450 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 8 | 1951 | 09.11.2016 | 154,30 | 8 | 30.12.2024 |
| 451 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 19 | 1969 | 09.11.2016 | 378,20 | 22 | 30.12.2024 |
| 452 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 20 | 1986 | 09.11.2016 | 519,30 | 19 | 30.12.2024 |
| 453 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 25 | 1966 | 09.11.2016 | 429,40 | 20 | 30.12.2024 |
| 454 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Кирова, д. 52 | 1967 | 15.05.2016 | 69,20 | 4 | 30.12.2024 |
| 455 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Красногвардейская, д. 1 | 1952 | 09.11.2016 | 36,80 | 2 | 30.12.2024 |
| 456 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 4 | 1964 | 09.11.2016 | 322,80 | 22 | 30.12.2024 |
| 457 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 12 | 1986 | 09.11.2016 | 423,40 | 20 | 30.12.2024 |
| 458 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 15 | 1971 | 22.10.2014 | 279,20 | 13 | 30.12.2024 |
| 459 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 12 | 1963 | 09.11.2016 | 256,20 | 15 | 30.12.2024 |
| 460 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 18 | 1967 | 24.10.2013 | 341,20 | 15 | 30.12.2024 |
| 461 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Нагорная, д. 11 | 1987 | 09.11.2016 | 122,40 | 8 | 30.12.2024 |
| 462 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 3 | 1963 | 09.11.2016 | 310,30 | 12 | 30.12.2024 |
| 463 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 5 | 1967 | 09.11.2016 | 379,80 | 16 | 30.12.2024 |
| 464 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 14 | 1973 | 27.05.2014 | 54,20 | 4 | 30.12.2024 |
| 465 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 14а | 1971 | 19.05.2013 | 54,20 | 4 | 30.12.2024 |
| 466 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 17а | 1972 | 15.04.2013 | 139,30 | 7 | 30.12.2024 |
| 467 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 18 | 1972 | 18.09.2012 | 37,70 | 1 | 30.12.2024 |
| 468 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, пер. Почтовый, д. 10 | 1965 | 09.11.2016 | 245,20 | 12 | 30.12.2024 |
| 469 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Пыстина, д. 42 | 1969 | 18.01.2013 | 237,30 | 11 | 30.12.2024 |
| 470 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Савина, д. 2 | 1977 | 09.11.2016 | 301,00 | 22 | 30.12.2024 |
| 471 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 24 | 1961 | 09.11.2016 | 147,10 | 9 | 30.12.2024 |
| 472 | Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 30 | 1964 | 09.11.2016 | 165,80 | 7 | 30.12.2024 |
| Итого по Муниципальный район Удорский | | | x | x | 583,60 | 34 | x |
| 473 | с. Кослан | с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д. 21 | 1976 | 08.09.2015 | 488,40 | 29 | 31.12.2020 |
| 474 | с. Кослан | с. Кослан, ул. Советская, д. 43 | 1978 | 24.12.2013 | 95,20 | 5 | 31.12.2019 |
| Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | | | x | x | 26 963,56 | 1 367 | x |
| 475 | д. Туискерес | д. Туискерес, ул. Школьная, д. 101 | 1969 | 31.03.2014 | 453,60 | 13 | 01.04.2023 |
| 476 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 3 | 1954 | 26.08.2015 | 83,30 | 6 | 01.04.2022 |
| 477 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 6 | 1992 | 26.08.2015 | 79,70 | 8 | 01.04.2022 |
| 478 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 43 | 1959 | 26.08.2015 | 75,30 | 5 | 01.04.2022 |
| 479 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 53 | 1960 | 31.03.2014 | 297,60 | 7 | 01.04.2022 |
| 480 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 9 | 1955 | 31.03.2014 | 39,30 | 3 | 01.04.2022 |
| 481 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 11 | 1960 | 31.03.2014 | 79,60 | 6 | 01.09.2023 |
| 482 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 12 | 1958 | 31.03.2014 | 76,60 | 5 | 01.09.2023 |
| 483 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1954 | 26.08.2015 | 20,30 | 1 | 01.04.2022 |
| 484 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 2 | 1961 | 31.03.2014 | 79,00 | 3 | 01.09.2023 |
| 485 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 4 | 1961 | 26.08.2015 | 77,70 | 3 | 01.09.2023 |
| 486 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 27 | 1978 | 27.08.2015 | 339,10 | 29 | 01.09.2023 |
| 487 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 28 | 1972 | 27.08.2015 | 323,20 | 34 | 01.09.2023 |
| 488 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Октябрьская, д. 19 | 1962 | 01.10.2015 | 76,90 | 5 | 01.09.2023 |
| 489 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 15 | 1960 | 01.10.2015 | 77,20 | 5 | 01.09.2023 |
| 490 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 27а | 1959 | 26.08.2015 | 113,10 | 5 | 01.09.2023 |
| 491 | Жешарт | пгт. Жешарт, ул. Школьная, д. 7 | 1961 | 27.08.2015 | 74,80 | 7 | 01.09.2023 |
| 492 | Микунь | г. Микунь, пер. 2-й, д. 3 | 1950 | 11.11.2013 | 211,40 | 13 | 01.09.2020 |
| 493 | Микунь | г. Микунь, ул. Водораздельная, д. 24 | 1953 | 26.02.2014 | 14,90 | 1 | 01.03.2025 |
| 494 | Микунь | г. Микунь, ул. Водоснабжения, д. 1 | 1946 | 26.02.2014 | 42,10 | 1 | 01.04.2020 |
| 495 | Микунь | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 16 | 1982 | 14.05.2012 | 149,30 | 1 | 10.01.2020 |
| 496 | Микунь | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 19 | 1977 | 24.12.2013 | 67,20 | 2 | 01.03.2025 |
| 497 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 2 | 1960 | 06.03.2014 | 207,20 | 11 | 01.09.2021 |
| 498 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 4 | 1994 | 09.10.2015 | 311,90 | 14 | 01.09.2021 |
| 499 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 8 | 1956 | 09.10.2015 | 212,60 | 16 | 01.09.2021 |
| 500 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 12 | 1948 | 06.03.2014 | 207,40 | 8 | 01.09.2021 |
| 501 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 14 | 1948 | 06.03.2014 | 213,20 | 8 | 01.09.2021 |
| 502 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 16 | 1948 | 06.03.2014 | 213,40 | 12 | 01.09.2021 |
| 503 | Микунь | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 18 | 1950 | 06.03.2014 | 217,20 | 13 | 01.09.2021 |
| 504 | Микунь | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1946 | 15.11.2013 | 123,60 | 6 | 01.04.2024 |
| 505 | Микунь | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 15 | 1950 | 10.01.2013 | 140,10 | 5 | 01.04.2020 |
| 506 | Микунь | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 17 | 1950 | 11.11.2013 | 140,40 | 9 | 01.09.2021 |
| 507 | Микунь | г. Микунь, ул. им Козлова, д. 26 | 1961 | 19.07.2013 | 59,56 | 4 | 01.04.2024 |
| 508 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 6 | 1951 | 24.12.2013 | 90,70 | 5 | 01.09.2021 |
| 509 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 8 | 1951 | 24.12.2013 | 209,80 | 10 | 01.09.2021 |
| 510 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 10 | 1951 | 24.12.2013 | 211,80 | 13 | 01.09.2021 |
| 511 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 12 | 1948 | 24.12.2013 | 214,80 | 13 | 01.04.2023 |
| 512 | Микунь | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 14 | 1948 | 24.12.2013 | 205,60 | 10 | 01.04.2023 |
| 513 | Микунь | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 2 | 1947 | 06.03.2014 | 207,10 | 11 | 01.04.2022 |
| 514 | Микунь | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 4 | 1947 | 06.03.2014 | 212,30 | 8 | 01.09.2021 |
| 515 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 1а | 1948 | 24.04.2013 | 202,80 | 4 | 01.04.2024 |
| 516 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 2 | 1949 | 24.12.2013 | 211,40 | 6 | 01.04.2024 |
| 517 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 5а | 1947 | 24.12.2013 | 211,40 | 14 | 01.04.2024 |
| 518 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 6 | 1950 | 04.12.2012 | 60,10 | 4 | 01.04.2023 |
| 519 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 7а | 1948 | 24.12.2013 | 206,20 | 6 | 01.09.2021 |
| 520 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 8 | 1950 | 04.10.2012 | 197,70 | 17 | 01.04.2024 |
| 521 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 9 | 1949 | 14.05.2012 | 167,45 | 6 | 01.04.2023 |
| 522 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 10 | 1950 | 24.12.2013 | 155,30 | 9 | 01.04.2022 |
| 523 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 12 | 1950 | 24.12.2013 | 197,50 | 6 | 01.01.2020 |
| 524 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 37 | 1954 | 24.12.2013 | 106,84 | 5 | 01.09.2021 |
| 525 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 39 | 1963 | 12.10.2012 | 110,70 | 7 | 01.04.2023 |
| 526 | Микунь | г. Микунь, ул. Ленина, д. 50б | 1952 | 24.12.2013 | 46,20 | 4 | 01.04.2024 |
| 527 | Микунь | г. Микунь, ул. Леонова, д. 9 | 1962 | 11.11.2013 | 31,50 | 3 | 01.04.2024 |
| 528 | Микунь | г. Микунь, ул. Леонова, д. 11 | 1962 | 11.11.2013 | 31,30 | 1 | 01.04.2024 |
| 529 | Микунь | г. Микунь, ул. Лесная, д. 3 | 1972 | 10.02.2014 | 56,00 | 0 | 01.04.2023 |
| 530 | Микунь | г. Микунь, ул. Лесная, д. 6 | 1948 | 01.10.2012 | 107,65 | 0 | 01.04.2024 |
| 531 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 1 | 1950 | 06.03.2014 | 203,10 | 5 | 01.09.2021 |
| 532 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 2 | 1948 | 06.03.2014 | 208,00 | 13 | 01.09.2021 |
| 533 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 3 | 1949 | 06.03.2014 | 203,30 | 8 | 01.09.2021 |
| 534 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 4 | 1948 | 06.03.2014 | 209,80 | 9 | 01.09.2021 |
| 535 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 5 | 1948 | 06.03.2014 | 211,40 | 9 | 01.09.2021 |
| 536 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 6 | 1948 | 06.03.2014 | 212,30 | 8 | 01.09.2021 |
| 537 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 7 | 1948 | 06.03.2014 | 206,30 | 17 | 01.09.2021 |
| 538 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 9 | 1950 | 06.03.2014 | 214,70 | 9 | 01.09.2021 |
| 539 | Микунь | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 11 | 1950 | 05.12.2013 | 43,20 | 1 | 01.04.2024 |
| 540 | Микунь | г. Микунь, ул. Малая Лесная, д. 4 | 1965 | 28.03.2014 | 73,00 | 2 | 01.04.2022 |
| 541 | Микунь | г. Микунь, ул. Малая Лесная, д. 6 | 1965 | 09.10.2015 | 124,00 | 15 | 01.09.2021 |
| 542 | Микунь | г. Микунь, ул. Мечникова, д. 4 | 1946 | 24.12.2013 | 426,20 | 16 | 01.09.2021 |
| 543 | Микунь | г. Микунь, ул. Новосельская, д. 1 | 1976 | 28.03.2014 | 39,00 | 1 | 01.04.2020 |
| 544 | Микунь | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 22 | 1976 | 24.12.2013 | 212,00 | 17 | 01.04.2024 |
| 545 | Микунь | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 27 | 1974 | 24.12.2013 | 68,30 | 3 | 01.03.2025 |
| 546 | Микунь | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 7 | 1947 | 11.11.2013 | 88,00 | 12 | 01.04.2024 |
| 547 | Микунь | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 9 | 1947 | 11.11.2013 | 39,50 | 4 | 01.04.2024 |
| 548 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 14 | 1961 | 26.02.2014 | 496,50 | 34 | 01.09.2021 |
| 549 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 16 | 1961 | 16.07.2015 | 607,80 | 36 | 01.09.2021 |
| 550 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 18 | 1962 | 26.02.2014 | 546,40 | 31 | 01.09.2021 |
| 551 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 20 | 1963 | 16.07.2015 | 562,40 | 24 | 01.09.2021 |
| 552 | Микунь | г. Микунь, ул. Печорская, д. 22 | 1964 | 24.02.2014 | 629,50 | 31 | 01.09.2020 |
| 553 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 22А | 1952 | 24.12.2013 | 200,70 | 11 | 01.09.2021 |
| 554 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 23 | 1952 | 24.12.2013 | 214,10 | 9 | 01.09.2021 |
| 555 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 30 | 1948 | 04.12.2012 | 33,30 | 3 | 01.04.2023 |
| 556 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 35 | 1949 | 11.11.2013 | 67,80 | 2 | 01.04.2020 |
| 557 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 37 | 1948 | 11.11.2013 | 69,90 | 6 | 01.04.2024 |
| 558 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 42 | 1948 | 24.12.2013 | 66,00 | 7 | 01.09.2021 |
| 559 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 45 | 1948 | 11.11.2013 | 101,40 | 5 | 01.04.2024 |
| 560 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 47 | 1948 | 14.05.2012 | 78,80 | 7 | 01.04.2020 |
| 561 | Микунь | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 53 | 1949 | 24.12.2013 | 213,60 | 11 | 01.09.2021 |
| 562 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 1 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 5 | 01.04.2023 |
| 563 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 2 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 5 | 01.04.2023 |
| 564 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 3 | 1961 | 01.08.2014 | 84,00 | 4 | 01.04.2023 |
| 565 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 4 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 2 | 01.04.2023 |
| 566 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 5 | 1950 | 14.08.2013 | 41,80 | 5 | 01.04.2020 |
| 567 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 6 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 1 | 01.04.2023 |
| 568 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 7 | 1961 | 26.02.2014 | 84,00 | 4 | 01.04.2023 |
| 569 | Микунь | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 9 | 1953 | 05.12.2013 | 84,00 | 2 | 01.04.2024 |
| 570 | Микунь | г. Микунь, ул. Станционная, д. 4 | 1957 | 26.02.2015 | 80,00 | 2 | 01.04.2022 |
| 571 | Микунь | г. Микунь, ул. Станционная, д. 7 | 1974 | 26.02.2014 | 15,70 | 1 | 01.04.2023 |
| 572 | Микунь | г. Микунь, ул. Строительная, д. 33 | 1957 | 28.03.2014 | 143,80 | 3 | 01.04.2020 |
| 573 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 76А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 4 | 01.09.2021 |
| 574 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 78 | 1974 | 09.10.2015 | 118,80 | 7 | 01.09.2021 |
| 575 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 78А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 4 | 01.09.2021 |
| 576 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 80 | 1974 | 09.10.2015 | 118,80 | 6 | 01.09.2021 |
| 577 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 80А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 3 | 01.09.2021 |
| 578 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 82А | 1982 | 09.10.2015 | 108,20 | 6 | 01.04.2022 |
| 579 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 84А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 5 | 01.09.2021 |
| 580 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 86 | 1974 | 09.10.2015 | 117,10 | 9 | 01.09.2021 |
| 581 | Микунь | г. Микунь, ул. Трудовые Резервы, д. 86А | 1980 | 09.10.2015 | 108,20 | 4 | 01.09.2021 |
| 582 | Микунь | г. Микунь, ул. Центральная, д. 1а | 1960 | 26.02.2014 | 39,10 | 1 | 01.04.2023 |
| 583 | Микунь | г. Микунь, пер. Центральный, д. 1б | 1960 | 26.02.2014 | 93,40 | 4 | 01.04.2023 |
| 584 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Лесная, д. 13 | 1987 | 12.12.2016 | 117,80 | 0 | 01.04.2023 |
| 585 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 3 | 1994 | 26.12.2016 | 216,20 | 0 | 01.04.2023 |
| 586 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 8 | 1991 | 26.12.2016 | 408,00 | 0 | 01.04.2023 |
| 587 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Станционная, д. 4 | 1994 | 26.12.2016 | 300,80 | 6 | 01.04.2023 |
| 588 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Южная, д. 8 | 1980 | 26.12.2016 | 168,50 | 0 | 01.04.2023 |
| 589 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Южная, д. 9 | 1985 | 26.12.2016 | 300,70 | 0 | 01.04.2020 |
| 590 | п. Вежайка | п. Вежайка, ул. Южная, д. 10 | 1988 | 26.12.2016 | 223,60 | 0 | 01.04.2023 |
| 591 | п. Донаель | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 2 | 1941 | 21.03.2014 | 158,40 | 5 | 01.04.2023 |
| 592 | п. Донаель | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 3 | 1941 | 21.03.2014 | 97,70 | 5 | 01.04.2023 |
| 593 | п. Донаель | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 4 | 1954 | 21.03.2014 | 82,50 | 3 | 01.04.2023 |
| 594 | п. Казлук | п. Казлук, ул. Восточная, д. 1 | 1973 | 12.03.2014 | 139,60 | 11 | 01.04.2023 |
| 595 | п. Казлук | п. Казлук, ул. Центральная, д. 5 | 1976 | 12.03.2014 | 142,80 | 9 | 01.04.2023 |
| 596 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 5 | 1956 | 26.03.2014 | 74,70 | 3 | 01.04.2023 |
| 597 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 6 | 1956 | 26.03.2014 | 81,80 | 6 | 01.04.2023 |
| 598 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 7 | 1956 | 26.03.2014 | 78,40 | 5 | 01.04.2023 |
| 599 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 8 | 1956 | 27.03.2014 | 77,00 | 7 | 01.04.2023 |
| 600 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 10 | 1957 | 27.03.2014 | 83,80 | 6 | 01.04.2022 |
| 601 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 13 | 1957 | 27.03.2014 | 84,10 | 6 | 01.04.2022 |
| 602 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 14 | 1970 | 27.03.2014 | 104,00 | 8 | 01.04.2022 |
| 603 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 4 | 1955 | 28.03.2014 | 84,40 | 3 | 01.04.2022 |
| 604 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 6 | 1956 | 28.03.2014 | 63,70 | 3 | 01.04.2022 |
| 605 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 8 | 1953 | 28.03.2014 | 86,10 | 5 | 01.04.2022 |
| 606 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 10 | 1956 | 28.03.2014 | 82,90 | 5 | 01.04.2024 |
| 607 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 11 | 1954 | 28.03.2014 | 94,10 | 1 | 01.04.2024 |
| 608 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 12 | 1954 | 28.03.2014 | 78,00 | 4 | 01.04.2024 |
| 609 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Клубная, д. 6 | 1963 | 25.03.2014 | 278,30 | 11 | 01.04.2023 |
| 610 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Клубная, д. 8 | 1963 | 25.03.2014 | 271,80 | 11 | 01.04.2023 |
| 611 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Клубная, д. 10 | 1963 | 25.03.2014 | 271,80 | 17 | 01.04.2023 |
| 612 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Клубная, д. 12 | 1963 | 25.03.2014 | 271,80 | 6 | 01.04.2023 |
| 613 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 1 | 1956 | 25.03.2014 | 38,20 | 5 | 01.04.2023 |
| 614 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 2 | 1961 | 25.03.2014 | 184,40 | 12 | 01.04.2023 |
| 615 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 4 | 1963 | 25.03.2014 | 286,60 | 7 | 01.04.2023 |
| 616 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 27 | 1954 | 26.03.2014 | 48,00 | 3 | 01.04.2023 |
| 617 | п. Студенец | п. Студенец, ул. Центральная, д. 29 | 1954 | 28.03.2014 | 82,60 | 4 | 01.04.2024 |
| 618 | п. Студенец | п. Студенец, м. Чернам, д. 3 | 1980 | 25.03.2014 | 63,00 | 4 | 01.04.2023 |
| 619 | п. Черный Яр | п. Черный Яр, д. 21 | 1955 | 23.05.2015 | 109,10 | 9 | 01.04.2023 |
| 620 | п. Черный Яр | п. Черный Яр, д. 22 | 1955 | 05.10.2015 | 109,70 | 5 | 01.04.2023 |
| 621 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Исакова, д. 32А | 1964 | 31.03.2014 | 231,00 | 14 | 01.04.2021 |
| 622 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Лесная, д. 16 | 1953 | 31.03.2014 | 131,90 | 6 | 01.09.2020 |
| 623 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14 | 1962 | 31.03.2014 | 245,60 | 37 | 01.04.2020 |
| 624 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14А | 1985 | 31.03.2014 | 368,30 | 44 | 01.04.2021 |
| 625 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 16 | 1960 | 31.03.2014 | 299,50 | 16 | 01.04.2021 |
| 626 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 24 | 1970 | 31.03.2014 | 387,06 | 34 | 01.04.2022 |
| 627 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Садовая, д. 46 | 1988 | 31.03.2014 | 729,10 | 33 | 01.09.2023 |
| 628 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Северная, д. 11 | 1956 | 31.03.2014 | 108,70 | 6 | 01.04.2021 |
| 629 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Центральная, д. 163 | 1961 | 31.03.2014 | 320,60 | 19 | 01.09.2023 |
| 630 | с. Айкино | с. Айкино, ул. Школьная, д. 9 | 1962 | 31.03.2014 | 225,50 | 22 | 01.04.2020 |
| 631 | с. Гам | с. Гам, ул. Центральная, д. 14 | 1970 | 25.09.2014 | 148,40 | 8 | 01.04.2023 |
| 632 | с. Кожмудор | с. Кожмудор, ул. Совхозная, д. 3 | 1971 | 31.03.2014 | 456,80 | 16 | 01.04.2023 |
| 633 | с. Кожмудор | с. Кожмудор, ул. Центральная, д. 62 | 1969 | 31.03.2014 | 324,00 | 8 | 01.04.2023 |
| 634 | с. Усть-Вымь | с. Усть-Вымь, ул. Заручейная, д. 42 | 1950 | 05.10.2015 | 89,70 | 3 | 01.04.2023 |
| 635 | с. Усть-Вымь | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 8 | 1969 | 06.10.2014 | 283,10 | 14 | 01.04.2023 |
| 636 | с. Усть-Вымь | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 46 | 1960 | 05.10.2015 | 91,50 | 5 | 01.04.2023 |
| 637 | с. Усть-Вымь | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 65 | 1929 | 05.10.2015 | 52,00 | 3 | 01.04.2023 |
| Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | | | x | x | 3 556,05 | 186 | x |
| 638 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 1 | 1963 | 27.01.2015 | 124,30 | 13 | 25.12.2024 |
| 639 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 2 | 1964 | 27.01.2015 | 155,70 | 13 | 25.12.2024 |
| 640 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 10 | 1976 | 27.01.2015 | 78,30 | 2 | 25.12.2024 |
| 641 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 12 | 1976 | 27.01.2015 | 39,80 | 3 | 25.12.2024 |
| 642 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 15 | 1965 | 27.01.2015 | 41,60 | 4 | 25.12.2024 |
| 643 | п. Кебанъель | п. Кебанъель, ул. Социалистическая, д. 1 | 1964 | 27.01.2015 | 124,20 | 6 | 25.12.2024 |
| 644 | п. Лопъювад | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 5 | 1963 | 15.12.2014 | 40,45 | 1 | 25.12.2024 |
| 645 | п. Лопъювад | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 10 | 1976 | 01.10.2013 | 45,00 | 6 | 25.12.2024 |
| 646 | п. Тимшер | п. Тимшер, ул. Киевская, д. 3 | 1963 | 15.12.2014 | 180,00 | 12 | 25.12.2024 |
| 647 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Гагарина, д. 9в | 1968 | 12.11.2014 | 512,20 | 20 | 25.12.2022 |
| 648 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 9 | 1964 | 10.09.2014 | 468,40 | 23 | 25.12.2022 |
| 649 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 11в | 1984 | 10.09.2014 | 475,90 | 16 | 25.12.2022 |
| 650 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 8 | 1960 | 10.05.2014 | 120,00 | 5 | 25.12.2022 |
| 651 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 43 | 1962 | 16.10.2014 | 248,10 | 25 | 25.12.2022 |
| 652 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 12 | 1960 | 16.10.2014 | 636,20 | 32 | 25.12.2022 |
| 653 | с. Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 135 | 1948 | 10.09.2014 | 50,90 | 5 | 25.12.2022 |
| 654 | с. Усть-Нем | с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 9 | 1967 | 28.02.2013 | 215,00 | 0 | 25.12.2022 |
| Итого по Сыктывкар | | | x | x | 14 929,25 | 1 076 | x |
| 655 | Краснозатонский | г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 78 | 1933 | 24.10.2016 | 430,20 | 42 | 31.12.2024 |
| 656 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 23 | 1959 | 29.06.2016 | 413,20 | 18 | 31.12.2024 |
| 657 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 63 | 1960 | 21.06.2016 | 715,50 | 41 | 31.12.2024 |
| 658 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 28 | 1962 | 19.09.2016 | 424,30 | 29 | 31.12.2024 |
| 659 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32 | 1962 | 16.08.2016 | 475,20 | 26 | 31.12.2020 |
| 660 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34 | 1966 | 25.11.2016 | 472,10 | 36 | 31.12.2024 |
| 661 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 3 | 1956 | 10.12.2013 | 206,30 | 13 | 31.12.2024 |
| 662 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 26 | 1940 | 05.03.2013 | 529,40 | 33 | 31.12.2024 |
| 663 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33 | 1966 | 08.12.2016 | 523,00 | 43 | 31.12.2024 |
| 664 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 75 | 1984 | 25.11.2016 | 735,90 | 38 | 31.12.2024 |
| 665 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 79 | 1986 | 05.03.2013 | 655,90 | 36 | 31.12.2024 |
| 666 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 86 | 1963 | 17.07.2013 | 134,50 | 6 | 31.12.2024 |
| 667 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1964 | 25.11.2016 | 489,20 | 40 | 31.12.2024 |
| 668 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | 1968 | 24.10.2016 | 521,20 | 32 | 31.12.2024 |
| 669 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37 | 1939 | 14.06.2013 | 895,45 | 52 | 31.12.2024 |
| 670 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 11 | 1951 | 28.10.2015 | 484,50 | 30 | 31.12.2024 |
| 671 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15 | 1953 | 08.10.2014 | 378,65 | 21 | 31.12.2024 |
| 672 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 11 | 1933 | 13.12.2016 | 522,90 | 39 | 31.12.2024 |
| 673 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 9 | 1957 | 21.06.2016 | 295,40 | 60 | 31.12.2024 |
| 674 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 37 | 1962 | 14.06.2013 | 27,90 | 2 | 31.12.2024 |
| 675 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 13 | 1968 | 16.09.2016 | 299,80 | 34 | 30.11.2019 |
| 676 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 15 | 1968 | 16.09.2016 | 149,70 | 29 | 01.12.2019 |
| 677 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, пр-кт. Октябрьский, д. 71 | 1960 | 13.05.2016 | 699,10 | 44 | 31.12.2024 |
| 678 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 115 | 1958 | 07.09.2016 | 419,40 | 38 | 31.12.2024 |
| 679 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 59 | 1958 | 19.11.2015 | 586,40 | 31 | 31.12.2024 |
| 680 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 175 | 1965 | 25.11.2016 | 101,00 | 9 | 31.12.2024 |
| 681 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Почтовая, д. 3 | 1959 | 25.11.2016 | 736,10 | 46 | 31.12.2024 |
| 682 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97 | 1934 | 14.02.2013 | 287,75 | 20 | 31.12.2024 |
| 683 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 100 | 1967 | 26.02.2016 | 542,90 | 37 | 31.12.2024 |
| 684 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Складская, д. 26 | 1959 | 06.07.2015 | 119,00 | 13 | 31.12.2024 |
| 685 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, пер. Социалистический, д. 6 | 1917 | 09.08.2013 | 135,10 | 9 | 31.12.2024 |
| 686 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 12 | 1934 | 24.10.2016 | 772,30 | 42 | 31.12.2024 |
| 687 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Юности, д. 4 | 1964 | 25.08.2016 | 404,60 | 30 | 30.11.2019 |
| 688 | Сыктывкар | г. Сыктывкар, ул. Ярославская, д. 9 | 1977 | 24.10.2016 | 345,40 | 57 | 31.12.2024 |
| Итого по Усинск | | | x | x | 5 553,20 | 358 | x |
| 689 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Аэродромная, д. 38 | 1978 | 24.12.2012 | 309,20 | 20 | 31.12.2023 |
| 690 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Дорожная, д. 18 | 1983 | 24.12.2012 | 111,40 | 2 | 31.12.2023 |
| 691 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Таежная, д. 8 | 1978 | 24.12.2012 | 187,10 | 11 | 31.12.2023 |
| 692 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Таежная, д. 10 | 1979 | 24.12.2012 | 297,00 | 22 | 31.12.2023 |
| 693 | Парма | г. Усинск, пгт. Парма, ул. Таежная, д. 12 | 1978 | 24.12.2012 | 334,10 | 16 | 31.12.2023 |
| 694 | п. Усадор | г. Усинск, п. Усадор, ул. Полярная, д. 7 | 1990 | 24.12.2012 | 135,60 | 6 | 31.12.2023 |
| 695 | с. Усть-Уса | г. Усинск, с. Усть-Уса, ул. Колхозная, д. 61 | 1934 | 24.12.2012 | 77,00 | 10 | 31.12.2023 |
| 696 | с. Усть-Уса | г. Усинск, с. Усть-Уса, ул. Коммунистическая, д. 18 | 1938 | 24.12.2012 | 155,60 | 9 | 31.12.2023 |
| 697 | Усинск | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 4 | 1974 | 24.12.2012 | 331,50 | 20 | 31.12.2021 |
| 698 | Усинск | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 6 | 1983 | 24.12.2012 | 309,30 | 16 | 31.12.2021 |
| 699 | Усинск | г. Усинск, проезд Красноярский, д. 14 | 1978 | 24.12.2012 | 417,00 | 24 | 31.12.2021 |
| 700 | Усинск | г. Усинск, проезд Красноярский, д. 18 | 1974 | 24.12.2012 | 463,00 | 35 | 31.12.2021 |
| 701 | Усинск | г. Усинск, проезд Красноярский, д. 20 | 1974 | 24.12.2012 | 372,70 | 25 | 31.12.2021 |
| 702 | Усинск | г. Усинск, ул. Лесная, д. 3 | 1979 | 24.12.2012 | 326,10 | 30 | 31.12.2021 |
| 703 | Усинск | г. Усинск, ул. Лесная, д. 7 | 1978 | 24.12.2012 | 415,30 | 28 | 31.12.2021 |
| 704 | Усинск | г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 14 | 1974 | 24.12.2012 | 434,10 | 21 | 31.12.2021 |
| 705 | Усинск | г. Усинск, ул. Чернова, д. 2 | 1976 | 24.12.2012 | 457,10 | 40 | 31.12.2021 |
| 706 | Усинск | г. Усинск, ул. Чернова, д. 12 | 1981 | 24.12.2012 | 420,10 | 23 | 31.12.2021 |
| Итого по Ухта | | | x | x | 1 482,20 | 96 | x |
| 707 | п. Кэмдин | г. Ухта, п. Кэмдин, д. 119 | 1963 | 06.05.2016 | 182,90 | 12 | 31.12.2021 |
| 708 | п. Тобысь | г. Ухта, п. Тобысь, ул. Зеленая, д. 5 | 1964 | 28.11.2016 | 297,00 | 6 | 31.12.2021 |
| 709 | Ухта | г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 13 | 1953 | 08.08.2016 | 168,80 | 11 | 31.12.2021 |
| 710 | Ухта | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 31 | 1941 | 06.05.2016 | 121,60 | 17 | 31.12.2021 |
| 711 | Ухта | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 33 | 1943 | 04.05.2016 | 141,80 | 11 | 31.12.2020 |
| 712 | Ухта | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 35 | 1942 | 06.05.2016 | 159,50 | 15 | 31.12.2020 |
| 713 | Ярега | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 1 | 1956 | 06.09.2016 | 410,60 | 24 | 31.12.2021 |

Приложение N 2

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2F24AF9E43B4665484D059F68FA0769020D448E20BDF8E7C43D655D12293E37DE7D5E9BE59F9205C6A14F354233D415C35D011A246BDBB98D86DE618zFM5I) Правительства РК от 08.05.2019 N 219) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Переселение в свободный жилищный фонд | |
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
| кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Республике Коми по I, II, III, IV, V и VI этапам, в т.ч.: | | 143 118,66 | 7 458 637 192,95 | 40 083,72 | 2 420 189 277,29 | 36 134,41 | 2 148 378 244,33 | 29 615,92 | 1 189 738 055,47 | 34 827,11 | 1 700 331 615,86 | 0,00 | 0,00 | 2 457,50 | 0,00 |
| Итого по Республике Коми с финансовой поддержкой Фонда: | | 140 661,16 | 7 458 637 192,95 | 40 083,72 | 2 420 189 277,29 | 36 134,41 | 2 148 378 244,33 | 29 615,92 | 1 189 738 055,47 | 34 827,11 | 1 700 331 615,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года, в т.ч.: | 14 791,97 | 611 278 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 034,47 | 415 568 614,97 | 4 494,40 | 195 710 110,03 | 0,00 | 0,00 | 1 263,10 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда | 13 528,87 | 611 278 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 034,47 | 415 568 614,97 | 4 494,40 | 195 710 110,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | 1 174,40 | 14 092 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,50 | 6 642 000,00 | 620,90 | 7 450 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 913,40 | 10 960 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,90 | 6 226 800,00 | 394,50 | 4 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 | 116,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 1 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 | 145,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 415 200,00 | 110,40 | 1 324 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Княжпогостский | 809,10 | 30 745 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,10 | 30 745 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Емва, ул. Авиационная, д. 66 | 288,40 | 10 959 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,40 | 10 959 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 214,90 | 8 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,90 | 8 166 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Емва, ул. Комсомольская, д. 19а | 305,80 | 11 620 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,80 | 11 620 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 483,00 | 19 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 19 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 9 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 8 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 13 | 63,00 | 2 540 347,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 2 540 347,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 6 | 84,00 | 3 387 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 3 387 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 1, к. а | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 10 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 26 | 84,00 | 3 387 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 3 387 130,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Подзь, ул. Набережная, д. 9 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Подзь, ул. Советская, д. 10 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 693 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 800,57 | 33 623 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,57 | 33 623 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Корткерос, ул. Дорожная, д. 1 | 203,60 | 8 551 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,60 | 8 551 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 18 | 143,77 | 6 038 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,77 | 6 038 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 6 | 31,40 | 1 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 1 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Лесная, д. 4 | 93,30 | 3 918 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30 | 3 918 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Строительная, д. 5 | 62,30 | 2 616 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 2 616 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 2 | 93,50 | 3 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 3 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 23 | 126,00 | 5 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 5 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 4 | 46,70 | 1 961 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 1 961 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Печора | 1 221,10 | 39 289 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | 10 252 794,97 | 901,90 | 29 036 885,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 52 | 41,20 | 1 323 355,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 661 677,87 | 20,60 | 661 677,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Печора, ул. Советская, д. 48 | 526,60 | 16 982 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 055 698,24 | 462,60 | 14 926 443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Печора, ул. Советская, д. 50 | 408,90 | 13 133 984,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | 1 673 466,85 | 356,80 | 11 460 517,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 152,00 | 4 882 283,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,10 | 2 894 037,68 | 61,90 | 1 988 245,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, ул. Мехколонна N 53, д. 13 | 92,40 | 2 967 914,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 2 967 914,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | 68,00 | 3 332 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 3 332 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 28 | 68,00 | 3 332 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 3 332 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 1 455,80 | 71 290 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,40 | 38 287 200,00 | 733,40 | 33 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 229,80 | 10 817 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | 3 158 800,00 | 170,20 | 7 659 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 518,10 | 25 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 | 12 640 500,00 | 279,60 | 12 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 40,50 | 2 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 2 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 140,30 | 7 435 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,30 | 7 435 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 527,10 | 25 667 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,50 | 12 905 500,00 | 283,60 | 12 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 224,60 | 7 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,60 | 7 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Нагорная, д. 11 | 122,40 | 3 916 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 3 916 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 14 | 54,20 | 1 734 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 1 734 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Мирный, ул. Печорская, д. 3 | 24,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Мирный, ул. Печорская, д. 1 | 24,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Удорский | 583,60 | 15 757 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,60 | 15 757 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Кослан, ул. Советская, д. 43 | 95,20 | 2 570 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 | 2 570 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д. 21 | 488,40 | 13 186 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,40 | 13 186 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 1 458,20 | 64 160 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,20 | 64 160 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 16 | 149,30 | 6 569 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,30 | 6 569 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 47 | 78,80 | 3 467 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 3 467 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Микунь, ул. Водоснабжения, д. 1 | 42,10 | 1 852 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 1 852 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Микунь, ул. Новосельская, д. 1 | 39,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 1 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Микунь, ул. Строительная, д. 33 | 143,80 | 6 327 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,80 | 6 327 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 6 | 90,70 | 3 990 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 3 990 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 35 | 67,80 | 2 983 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | 2 983 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 12 | 197,50 | 8 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,50 | 8 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Микунь, пер. 2-й, д. 3 | 211,40 | 9 301 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,40 | 9 301 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Микунь, ул. Малая Лесная, д. 6 | 124,00 | 5 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 5 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 15 | 140,10 | 6 164 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,10 | 6 164 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 5 | 41,80 | 1 839 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 1 839 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Айкино, ул. Лесная, д. 16 | 131,90 | 5 803 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,90 | 5 803 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | 2 332,80 | 139 461 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | 20 428 800,00 | 2 013,60 | 119 032 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 37 | 27,90 | 1 705 958,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 742 400,00 | 16,30 | 963 558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, пр-кт. Октябрьский, д. 71 | 699,10 | 41 776 872,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,10 | 5 894 400,00 | 607,00 | 35 882 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 63 | 715,50 | 42 296 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,50 | 42 296 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 9 | 295,40 | 18 208 856,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,80 | 9 779 200,00 | 142,60 | 8 429 656,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, пер. Социалистический, д. 6 | 135,10 | 7 986 301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,10 | 7 986 301,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 86 | 134,50 | 7 950 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,50 | 7 950 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сыктывкар, ул. Складская, д. 26 | 119,00 | 7 034 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 7 034 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 3 | 206,30 | 12 501 570,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | 4 012 800,00 | 143,60 | 8 488 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усинск | 2 311,90 | 134 090 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311,90 | 134 090 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усинск, ул. Чернова, д. 12 | 420,10 | 24 365 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,10 | 24 365 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Усинск, ул. Красноярский проезд, д. 20 | 372,70 | 21 616 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,70 | 21 616 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Усинск, ул. Красноярский проезд, д. 18 | 463,00 | 26 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | 26 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Усинск, ул. Лесная, д. 7 | 415,30 | 24 087 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,30 | 24 087 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 4 | 331,50 | 19 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,50 | 19 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 6 | 309,30 | 17 939 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,30 | 17 939 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ухта | 605,80 | 38 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,80 | 38 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ухта, п. Кэмдин, д. 119 | 182,90 | 11 705 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,90 | 11 705 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 31 | 121,60 | 7 782 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 7 782 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 33 | 141,80 | 9 075 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,80 | 9 075 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ухта, ул. Вокзальная, д. 35 | 159,50 | 10 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,50 | 10 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года без финансовой поддержки Фонда | 1 263,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,10 | 0,00 |
|  | Воркута | 1 263,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263,10 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 215,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,40 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Пушкина, д. 5 | 786,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,60 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, ул. Суворова, д. 20 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года, в т.ч.: | 15 277,48 | 584 751 812,49 | 1 641,20 | 88 909 500,00 | 3 724,42 | 173 343 980,00 | 6 990,76 | 235 556 800,00 | 2 921,10 | 86 941 532,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда | 15 277,48 | 584 751 812,49 | 1 641,20 | 88 909 500,00 | 3 724,42 | 173 343 980,00 | 6 990,76 | 235 556 800,00 | 2 921,10 | 86 941 532,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | 3 889,10 | 47 124 812,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602,10 | 32 089 200,00 | 1 287,00 | 15 035 612,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 9 | 32,30 | 387 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 387 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Б. Пищевиков, д. 3а | 2 527,20 | 30 326 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,00 | 18 900 000,00 | 952,20 | 11 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 378,60 | 4 543 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,80 | 1 569 600,00 | 247,80 | 2 973 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 41,70 | 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 500 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 | 909,30 | 11 367 212,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 11 232 000,00 | 45,30 | 135 212,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 674,00 | 29 673 000,00 | 271,30 | 13 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 7 520 000,00 | 214,70 | 8 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 21 | 62,20 | 2 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,20 | 2 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 2 | 42,00 | 2 100 000,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 21 | 93,30 | 4 665 000,00 | 93,30 | 4 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 4 | 21,00 | 1 050 000,00 | 21,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 7 | 73,00 | 3 650 000,00 | 73,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Иван-Чомъя, ул. Центральная, д. 8 | 42,00 | 2 100 000,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Кузьель, ул. Железнодорожная, д. 3 | 80,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Кузьель, ул. Гагарина, д. 9 | 72,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Кузьель, ул. Лесная, д. 5 | 36,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Нючпас, ул. Лесная, д. 4 | 52,20 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 2 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Нючпас, ул. Центральная, д. 41 | 58,30 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,30 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Подзь, ул. Лесная, д. 31 | 42,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 2 754,77 | 121 209 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,17 | 115 727 480,00 | 124,60 | 5 482 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Октябрьская, д. 8 | 54,60 | 2 402 400,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 2 402 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/о. Усть-Лэкчим, п/о. Усть-Лэкчим, ул. Советская, д. 2 | 127,20 | 5 596 800,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 5 596 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомерская, д. 5 | 82,00 | 3 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 3 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 10 | 81,60 | 3 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 3 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Коммунистическая, д. 6 | 31,50 | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Житомерская, д. 3 | 42,70 | 1 878 800,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 | 1 878 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 12 | 80,30 | 3 533 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30 | 3 533 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 15 | 119,90 | 5 275 600,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 5 275 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Кирова, д. 8 | 46,60 | 2 050 400,00 | 0,00 | 0,00 | 46,60 | 2 050 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Лесная, д. 2 | 76,90 | 3 383 600,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | 3 383 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 2а | 77,70 | 3 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | 3 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Набережная, д. 4а | 80,20 | 3 528 800,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20 | 3 528 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 17 | 80,10 | 3 524 400,00 | 0,00 | 0,00 | 80,10 | 3 524 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 19 | 114,80 | 5 051 200,00 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 5 051 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 23 | 76,10 | 3 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | 76,10 | 3 348 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п/о. Намск, п/о. Намск, ул. Школьная, д. 5 | 38,50 | 1 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 1 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 1 | 32,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 2 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 3 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Лесная, д. 6 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 9 | 48,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 2 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 17 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 18 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 19 | 32,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 4 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 5 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 6 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 3 | 60,60 | 2 666 400,00 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | 2 666 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 20 | 62,30 | 2 741 200,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 2 741 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Центральная, д. 7 | 140,10 | 6 164 400,00 | 0,00 | 0,00 | 140,10 | 6 164 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Торговая, д. 15 | 124,60 | 5 482 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | 5 482 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 4а | 532,47 | 23 428 680,00 | 0,00 | 0,00 | 532,47 | 23 428 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Печора | 1 059,66 | 34 438 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,56 | 20 948 200,00 | 415,10 | 13 490 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 21 | 114,20 | 3 711 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,20 | 3 711 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 42Б | 474,00 | 15 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,90 | 6 691 750,00 | 268,10 | 8 713 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 273,60 | 8 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,30 | 5 502 250,00 | 104,30 | 3 389 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д. 16 | 68,60 | 2 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 841 750,00 | 42,70 | 1 387 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, п. Каджером, ул. Горького, д. 17 | 62,46 | 2 029 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,46 | 2 029 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 41,70 | 1 355 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 | 1 355 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 51 | 25,10 | 815 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 815 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | 507,80 | 24 252 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,90 | 21 451 200,00 | 60,90 | 2 801 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 6 | 295,00 | 14 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 14 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 20 | 212,80 | 10 092 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,90 | 7 291 200,00 | 60,90 | 2 801 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 466,00 | 22 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 22 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Пажга, д. 62 | 287,70 | 13 809 600,00 | 0,00 | 0,00 | 287,70 | 13 809 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Пажга, д. 57 | 82,00 | 3 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 3 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Пажга, д. 43 | 96,30 | 4 622 400,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 4 622 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 406,70 | 13 421 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,70 | 13 421 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 15 | 279,20 | 9 213 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,20 | 9 213 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 3 | 48,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 25 | 31,50 | 1 039 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 1 039 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Мирный, ул. Сосновая, д. 1 | 48,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 3 105,50 | 151 710 900,00 | 1 369,90 | 75 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,60 | 76 366 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Айкино, ул. Школьная, д. 9 | 225,50 | 12 402 500,00 | 225,50 | 12 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Вежайка, ул. Лесная, д. 13 | 117,80 | 5 183 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,80 | 5 183 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 3 | 216,20 | 9 512 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | 9 512 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Вежайка, ул. Привокзальная, д. 8 | 408,00 | 17 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 17 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Вежайка, ул. Станционная, д. 4 | 300,80 | 13 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,80 | 13 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Вежайка, ул. Южная, д. 10 | 223,60 | 9 838 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,60 | 9 838 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Вежайка, ул. Южная, д. 8 | 168,50 | 7 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 7 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Вежайка, ул. Южная, д. 9 | 300,70 | 13 230 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,70 | 13 230 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14 | 245,60 | 13 508 000,00 | 245,60 | 13 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 14а | 368,30 | 20 256 500,00 | 368,30 | 20 256 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 16 | 299,50 | 16 472 500,00 | 299,50 | 16 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Айкино, ул. Исакова, д. 32а | 231,00 | 12 705 000,00 | 231,00 | 12 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | 265,45 | 12 210 700,00 | 0,00 | 0,00 | 265,45 | 12 210 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Тимшер, ул. Киевская, д. 3 | 180,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 5 | 40,45 | 1 860 700,00 | 0,00 | 0,00 | 40,45 | 1 860 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 10 | 45,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | 899,50 | 56 642 470,01 | 0,00 | 0,00 | 362,80 | 23 037 800,00 | 0,00 | 0,00 | 536,70 | 33 604 670,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32 | 475,20 | 29 947 017,18 | 0,00 | 0,00 | 217,80 | 13 830 300,00 | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 16 116 717,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 28 | 424,30 | 26 695 452,83 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 9 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 279,30 | 17 487 952,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усинск | 1 080,20 | 61 571 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,20 | 61 571 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усинск, ул. Лесная, д. 3 | 326,10 | 18 587 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,10 | 18 587 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Парма, ул. Таежная, д. 10 | 297,00 | 16 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 16 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Усинск, ул. Чернова, д. 2 | 457,10 | 26 054 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,10 | 26 054 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ухта | 168,80 | 10 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,80 | 10 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ухта, ст. Ветлосян, д. 13 | 168,80 | 10 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,80 | 10 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года, в т.ч.: | 17 932,92 | 584 751 812,49 | 1 828,80 | 86 706 207,78 | 2 608,47 | 122 309 524,33 | 6 547,07 | 191 230 740,50 | 5 754,18 | 184 505 339,88 | 0,00 | 0,00 | 1 194,40 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда | 16 738,52 | 584 751 812,49 | 1 828,80 | 86 706 207,78 | 2 608,47 | 122 309 524,33 | 6 547,07 | 191 230 740,50 | 5 754,18 | 184 505 339,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | 2 993,10 | 35 917 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412,00 | 28 944 000,00 | 581,10 | 6 973 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Мира, д. 27 | 70,80 | 849 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,80 | 849 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 11 | 280,40 | 3 364 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,40 | 3 364 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 7 | 170,40 | 2 044 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,40 | 2 044 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 15 | 331,50 | 3 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,50 | 3 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 19 | 54,30 | 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,30 | 651 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 1 | 179,50 | 2 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,50 | 2 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 3 | 286,00 | 3 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 3 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 7 | 458,10 | 5 497 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,10 | 5 497 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 11 | 115,40 | 1 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 1 384 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 10 | 37,40 | 448 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 448 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 18 | 55,80 | 669 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 669 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 | 97,40 | 1 168 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60 | 643 200,00 | 43,80 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28а | 58,60 | 703 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 302 400,00 | 33,40 | 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 | 252,20 | 3 026 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,70 | 1 376 400,00 | 137,50 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Воркута, ул. Некрасова, д. 10а | 72,10 | 865 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,10 | 865 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Воркута, ул. Шахтная, д. 2 | 271,40 | 3 256 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 | 1 717 200,00 | 128,30 | 1 539 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Воркута, ул. Энергетиков, д. 8 | 147,60 | 1 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 882 000,00 | 74,10 | 889 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 | 54,20 | 650 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 650 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Ижемский | 2 088,70 | 60 795 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,10 | 34 683 000,00 | 932,60 | 26 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Щельяюр, пер. Путейцев, д. 19 | 753,70 | 21 615 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 7 680 000,00 | 497,70 | 13 935 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 11 | 214,40 | 6 298 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,80 | 4 434 000,00 | 66,60 | 1 864 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 11 | 328,10 | 9 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,10 | 9 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Койю, ул. Центральная, д. 416 | 40,80 | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 1 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Койю, ул. Гаражная, д. 463 | 41,10 | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Койю, ул. Центральная, д. 418 | 81,40 | 2 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,40 | 2 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Койю, ул. Центральная, д. 419 | 80,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Том, ул. Ручейная, д. 51 | 180,90 | 5 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,90 | 5 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Кипиево, ул. им. А.Е.Чупрова, д. 83 | 368,30 | 10 312 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,30 | 10 312 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 752,20 | 31 230 422,49 | 431,00 | 21 123 280,11 | 0,00 | 0,00 | 61,10 | 2 304 142,38 | 260,10 | 7 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 26 | 179,00 | 8 772 777,58 | 179,00 | 8 772 777,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Койдин, ул. Авиационная, д. 25 | 98,20 | 2 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 2 946 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Койдин, ул. Молодежная, д. 2 | 63,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 23 | 128,90 | 3 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 900 000,00 | 98,90 | 2 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Подзь, ул. Лесная, д. 15 | 84,00 | 4 116 834,20 | 84,00 | 4 116 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Подзь, ул. Советская, д. 10 | 42,00 | 2 058 417,08 | 42,00 | 2 058 417,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Подзь, ул. Набережная, д. 5 | 84,00 | 4 116 834,17 | 84,00 | 4 116 834,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Подзь, ул. Набережная, д. 9 | 42,00 | 2 058 417,08 | 42,00 | 2 058 417,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Подзь, ул. Гагарина, д. 21 | 31,10 | 1 404 142,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 1 404 142,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 1 783,20 | 79 836 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483,00 | 66 387 200,00 | 300,20 | 13 448 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Молодежная, д. 15 | 80,00 | 3 581 238,05 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 3 581 238,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 7 | 32,00 | 1 432 495,21 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1 432 495,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 1 | 32,00 | 1 432 495,21 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1 432 495,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 10 | 64,00 | 2 864 990,42 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 864 990,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 2 | 44,00 | 1 969 680,92 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1 969 680,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 9 | 64,00 | 2 864 990,42 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 864 990,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Школьная, д. 4 | 64,00 | 2 864 990,42 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 864 990,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Зимовье, д. 18 | 105,00 | 4 700 374,92 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 4 700 374,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п/о. Позтыкерес, п/о. Позтыкерес, ул. Светлая, д. 3 | 96,00 | 4 297 485,64 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 4 297 485,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Сторожевск, ул. Молодежная, д. 3 | 65,00 | 2 909 755,90 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 2 909 755,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Сторожевск, ул. Полевая, д. 29 | 118,70 | 5 313 661,93 | 0,00 | 0,00 | 118,70 | 5 313 661,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 12 | 76,30 | 3 415 605,77 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | 3 415 605,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Сторожевск, ул. Садовая, д. 9 | 77,00 | 3 446 941,60 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 3 446 941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Сторожевск, ул. Советская, д. 12а | 100,70 | 4 507 883,37 | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 4 507 883,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 20 | 151,10 | 6 769 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,10 | 6 769 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 22 | 149,10 | 6 679 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,10 | 6 679 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 9 | 464,30 | 20 784 610,22 | 0,00 | 0,00 | 464,30 | 20 784 610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Печора | 4 714,95 | 151 079 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556,47 | 49 873 537,12 | 3 158,48 | 101 206 299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 58 | 658,20 | 21 090 520,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,70 | 10 083 844,94 | 343,50 | 11 006 675,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 3 | 395,20 | 12 663 284,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,10 | 3 688 117,42 | 280,10 | 8 975 166,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Печора, ул. Больничная, д. 41 | 394,94 | 12 654 953,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,80 | 5 825 367,05 | 213,14 | 6 829 585,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д. 16 | 26,30 | 842 723,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 842 723,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, ул. Мехколонна N 53, д. 20 | 32,50 | 1 041 388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 1 041 388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Печора, пер. Северный, д. 11 | 145,90 | 4 675 033,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 1 839 252,30 | 88,50 | 2 835 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Печора, п. Путеец, ул. Центральная, д. 4 | 530,10 | 16 985 847,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 1 387 449,91 | 486,80 | 15 598 397,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 61,77 | 1 979 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,77 | 1 979 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Печора, ул. Восточная, д. 11 | 669,90 | 21 465 420,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,10 | 10 096 662,03 | 354,80 | 11 368 758,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 206,24 | 6 608 491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | 1 967 423,19 | 144,84 | 4 641 068,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 3 | 465,00 | 14 899 866,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,40 | 7 446 728,83 | 232,60 | 7 453 137,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Печора, ул. Советская, д. 54 | 481,00 | 15 412 549,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 15 412 549,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Почтовая, д. 17 | 408,90 | 13 102 269,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,90 | 13 102 269,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 3 | 154,00 | 4 934 579,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 2 326 301,69 | 81,40 | 2 608 277,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 6 | 85,00 | 2 723 631,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 1 348 998,64 | 42,90 | 1 374 632,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 1 732,37 | 89 390 292,00 | 0,00 | 0,00 | 910,47 | 46 980 252,00 | 0,00 | 0,00 | 821,90 | 42 410 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 349,00 | 18 008 400,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 18 008 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 508,97 | 26 262 852,00 | 0,00 | 0,00 | 508,97 | 26 262 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 340,30 | 17 559 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,30 | 17 559 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 534,10 | 27 559 560,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 2 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | 24 850 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 885,60 | 44 280 000,00 | 885,60 | 44 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 9 | 292,40 | 14 620 000,00 | 292,40 | 14 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Якша, ул. Школьная, д. 1 | 377,10 | 18 855 000,00 | 377,10 | 18 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 5 | 216,10 | 10 805 000,00 | 216,10 | 10 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | 727,20 | 30 245 000,00 | 512,20 | 21 302 927,67 | 215,00 | 8 942 072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 9 | 215,00 | 8 942 072,33 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 8 942 072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Усть-Кулом, ул. Гагарина, д. 9в | 512,20 | 21 302 927,67 | 512,20 | 21 302 927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усинск | 1 061,20 | 61 977 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,20 | 61 977 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Парма, ул. Дорожная, д. 18 | 111,40 | 6 506 077,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,40 | 6 506 077,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Парма, ул. Аэродромная, д. 38 | 283,10 | 16 533 845,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,10 | 16 533 845,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 14 | 434,10 | 25 352 675,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,10 | 25 352 675,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Усть-Уса, ул. Коммунистическая, д. 18 | 155,60 | 9 087 482,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,60 | 9 087 482,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Усть-Уса, ул. Колхозная, д. 61 | 77,00 | 4 497 019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 4 497 019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года без финансовой поддержки Фонда | 1 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,40 | 0,00 |
|  | Воркута | 1 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,40 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 9 | 572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,90 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 3 | 77,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,30 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 23 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 28 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 |
| 5 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 31 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| 6 | г. Воркута, ул. Локомотивная, д. 1 | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 0,00 |
| 7 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Школьная, д. 1а | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 0,00 |
| 8 | г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Строителей, д. 2а | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года, в т.ч.: | 39 831,76 | 2 274 236 169,51 | 17 113,46 | 1 001 579 269,51 | 15 034,90 | 838 114 200,00 | 1 707,30 | 93 382 400,00 | 5 976,10 | 341 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда | 39 831,76 | 2 274 236 169,51 | 17 113,46 | 1 001 579 269,51 | 15 034,90 | 838 114 200,00 | 1 707,30 | 93 382 400,00 | 5 976,10 | 341 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Ижемский | 787,20 | 43 054 000,00 | 578,30 | 34 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208,90 | 8 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 3 | 578,30 | 34 698 000,00 | 578,30 | 34 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Щельяюр, ул. Рабочая, д. 6 | 208,90 | 8 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,90 | 8 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 756,00 | 43 092 000,00 | 756,00 | 43 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Зимовка, ул. Лесная, д. 4 | 120,00 | 6 840 000,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Зимовка, ул. Набережная, д. 5 | 42,00 | 2 394 000,00 | 42,00 | 2 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 10 | 120,00 | 6 840 000,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 15 | 90,00 | 5 130 000,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 19 | 180,00 | 10 260 000,00 | 180,00 | 10 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 23 | 60,00 | 3 420 000,00 | 60,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Кузьель, ул. Гагарина, д. 9 | 144,00 | 8 208 000,00 | 144,00 | 8 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 4 550,10 | 225 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151,60 | 207 580 000,00 | 398,50 | 17 932 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 2 | 94,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 2 600 000,00 | 42,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 3 | 84,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Подтыбок, ул. Восточная, д. 5 | 120,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Подтыбок, ул. Дальняя, д. 14 | 136,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 1 | 292,80 | 14 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 14 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 3 | 155,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Подтыбок, ул. Королева, д. 5 | 164,50 | 8 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 6 350 000,00 | 37,50 | 1 687 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Подтыбок, ул. Новая, д. 15 | 126,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Подтыбок, ул. Северная, д. 1 | 68,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 13 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Подтыбок, ул. Советская, д. 29 | 34,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 14 | 66,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 16 | 108,00 | 5 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 3 750 000,00 | 33,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 17 | 84,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 42,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 18 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 20 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 21 | 108,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 22 | 122,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 27 | 108,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Подтыбок, ул. Сосновая, д. 4 | 140,00 | 6 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 98,00 | 4 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Подтыбок, ул. Средняя, д. 21 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 8 | 188,00 | 8 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 2 100 000,00 | 146,00 | 6 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Подтыбок, ул. Строительная, д. 9 | 178,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 21 | 148,10 | 7 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148,10 | 7 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 25 | 145,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 1 | 61,60 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 3 | 108,90 | 5 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | 5 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 4 | 110,40 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 8 | 195,20 | 9 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195,20 | 9 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 18 | 105,40 | 5 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 5 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Шевелева, д. 2 | 106,90 | 5 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106,90 | 5 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Гагарина, д. 4 | 104,70 | 5 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | 5 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 6 | 79,20 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Ленина, д. 8 | 91,40 | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91,40 | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п/о. Мордино, п. Веселовка, ул. Школьная, д. 8 | 111,60 | 5 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 5 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Комсомольская, д. 24 | 80,90 | 4 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 4 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Речная, д. 6 | 40,70 | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 7 | 515,80 | 25 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515,80 | 25 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 13 086,50 | 727 743 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 449,10 | 538 598 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637,40 | 189 144 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 180,00 | 10 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 10 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 731,70 | 38 927 900,00 | 0,00 | 0,00 | 175,90 | 10 026 300,00 | 0,00 | 0,00 | 555,80 | 28 901 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 499,10 | 26 807 200,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 9 735 600,00 | 0,00 | 0,00 | 328,30 | 17 071 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 14 | 95,20 | 5 184 900,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 2 673 300,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 2 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 500,15 | 27 056 050,00 | 0,00 | 0,00 | 209,65 | 11 950 050,00 | 0,00 | 0,00 | 290,50 | 15 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 518,30 | 27 685 100,00 | 0,00 | 0,00 | 146,70 | 8 361 900,00 | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 19 323 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 514,70 | 27 011 400,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 2 815 800,00 | 0,00 | 0,00 | 465,30 | 24 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 518,10 | 27 623 200,00 | 0,00 | 0,00 | 136,40 | 7 774 800,00 | 0,00 | 0,00 | 381,70 | 19 848 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 506,40 | 26 536 800,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 2 325 600,00 | 0,00 | 0,00 | 465,60 | 24 211 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 502,70 | 27 453 400,00 | 0,00 | 0,00 | 262,60 | 14 968 200,00 | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 12 485 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 109,10 | 6 083 200,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 4 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 1 409 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 327,20 | 18 079 900,00 | 0,00 | 0,00 | 213,10 | 12 146 700,00 | 0,00 | 0,00 | 114,10 | 5 933 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 332,10 | 17 719 200,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242,10 | 12 589 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 3 | 204,40 | 11 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 5 557 500,00 | 0,00 | 0,00 | 106,90 | 5 558 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 181,80 | 10 362 600,00 | 0,00 | 0,00 | 181,80 | 10 362 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 104,10 | 5 933 700,00 | 0,00 | 0,00 | 104,10 | 5 933 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 204,90 | 11 679 300,00 | 0,00 | 0,00 | 204,90 | 11 679 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 258,90 | 14 757 300,00 | 0,00 | 0,00 | 258,90 | 14 757 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 114,00 | 6 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 6 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 323,50 | 18 439 500,00 | 0,00 | 0,00 | 323,50 | 18 439 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 154,90 | 8 829 300,00 | 0,00 | 0,00 | 154,90 | 8 829 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 79,50 | 4 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 4 531 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 81,00 | 4 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 4 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 710,00 | 40 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 40 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 124,20 | 7 079 400,00 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 7 079 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 156,70 | 8 931 900,00 | 0,00 | 0,00 | 156,70 | 8 931 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 153,85 | 8 769 450,00 | 0,00 | 0,00 | 153,85 | 8 769 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 187,10 | 10 664 700,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 10 664 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 186,30 | 10 619 100,00 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | 10 619 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 185,40 | 10 567 800,00 | 0,00 | 0,00 | 185,40 | 10 567 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 187,85 | 10 707 450,00 | 0,00 | 0,00 | 187,85 | 10 707 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 186,95 | 10 656 150,00 | 0,00 | 0,00 | 186,95 | 10 656 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 61,80 | 3 522 600,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 3 522 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 82,40 | 4 696 800,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 4 696 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 658,20 | 37 517 400,00 | 0,00 | 0,00 | 658,20 | 37 517 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 87,00 | 4 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 4 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 87,00 | 4 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 4 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 132,00 | 7 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 7 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 189,00 | 10 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 10 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 180,00 | 10 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 10 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 132,00 | 7 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 7 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 144,00 | 8 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 8 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 87,00 | 4 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 4 959 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 31,00 | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 1 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 60,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 88,00 | 5 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 5 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 58,00 | 3 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 3 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 135,00 | 7 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 7 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 149,00 | 8 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 8 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 45,00 | 2 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 2 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 2 814,50 | 155 907 169,51 | 2 814,50 | 155 907 169,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 20 | 519,30 | 28 766 060,31 | 519,30 | 28 766 060,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 10 | 292,10 | 16 180 295,30 | 292,10 | 16 180 295,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Усть-Илыч, ул. Совхозная, д. 16 | 40,00 | 2 215 800,00 | 40,00 | 2 215 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Мишкин-Ель, ул. Черемушки, д. 43 | 21,00 | 1 163 295,00 | 21,00 | 1 163 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Палью, ул. Интернациональная, д. 9 | 42,00 | 2 326 590,00 | 42,00 | 2 326 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 3 | 28,00 | 1 551 060,00 | 28,00 | 1 551 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 18 | 37,70 | 2 088 391,50 | 37,70 | 2 088 391,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Митрофан-Дикост, ул. Школьная, д. 5 | 50,40 | 2 791 908,00 | 50,40 | 2 791 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 4 | 108,00 | 5 982 660,00 | 108,00 | 5 982 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 17а | 139,30 | 7 716 523,50 | 139,30 | 7 716 523,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Портовая, д. 14а | 54,20 | 3 002 409,00 | 54,20 | 3 002 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 18 | 341,20 | 18 900 774,00 | 341,20 | 18 900 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Пыстина, д. 42 | 237,30 | 13 145 233,50 | 237,30 | 13 145 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 3 | 109,50 | 6 065 752,50 | 109,50 | 6 065 752,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 6 | 37,30 | 2 066 233,50 | 37,30 | 2 066 233,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Криволапа, д. 6 | 59,60 | 3 301 542,00 | 59,60 | 3 301 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 4 | 36,30 | 2 010 838,50 | 36,30 | 2 010 838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Комсомольская, д. 2 | 78,80 | 4 365 126,00 | 78,80 | 4 365 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 11 | 101,60 | 5 627 928,80 | 101,60 | 5 627 928,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 9 | 152,20 | 8 430 814,60 | 152,20 | 8 430 814,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 5 | 201,50 | 11 161 689,50 | 201,50 | 11 161 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Бадьель, ул. Северная, д. 2 | 127,20 | 7 046 244,00 | 127,20 | 7 046 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 10 965,16 | 657 909 600,00 | 10 965,16 | 657 909 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 15 | 77,20 | 4 632 000,00 | 77,20 | 4 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 16 | 607,80 | 36 468 000,00 | 607,80 | 36 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 20 | 562,40 | 33 744 000,00 | 562,40 | 33 744 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 4 | 77,70 | 4 662 000,00 | 77,70 | 4 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 28 | 323,20 | 19 392 000,00 | 323,20 | 19 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт. Жешарт, ул. Макарова, д. 27 | 339,10 | 20 346 000,00 | 339,10 | 20 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 6 | 79,70 | 4 782 000,00 | 79,70 | 4 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пгт. Жешарт, ул. А.Макарова, д. 3 | 83,30 | 4 998 000,00 | 83,30 | 4 998 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 10 | 83,80 | 5 028 000,00 | 83,80 | 5 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 13 | 84,10 | 5 046 000,00 | 84,10 | 5 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 14 | 104,00 | 6 240 000,00 | 104,00 | 6 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 4 | 84,40 | 5 064 000,00 | 84,40 | 5 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 6 | 63,70 | 3 822 000,00 | 63,70 | 3 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 8 | 86,10 | 5 166 000,00 | 86,10 | 5 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 4 | 212,30 | 12 738 000,00 | 212,30 | 12 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Микунь, ул. Малая лесная, д. 4 | 73,00 | 4 380 000,00 | 73,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 7а | 206,20 | 12 372 000,00 | 206,20 | 12 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 10 | 155,30 | 9 318 000,00 | 155,30 | 9 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 76а | 108,20 | 6 492 000,00 | 108,20 | 6 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 78 | 118,80 | 7 128 000,00 | 118,80 | 7 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 78а | 108,20 | 6 492 000,00 | 108,20 | 6 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 80 | 118,80 | 7 128 000,00 | 118,80 | 7 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 80а | 108,20 | 6 492 000,00 | 108,20 | 6 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 82а | 108,20 | 6 492 000,00 | 108,20 | 6 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 84а | 108,20 | 6 492 000,00 | 108,20 | 6 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 86 | 117,10 | 7 026 000,00 | 117,10 | 7 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Микунь, ул. Трудовые резервы, д. 86а | 108,20 | 6 492 000,00 | 108,20 | 6 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Микунь, ул. Станционная, д. 4 | 80,00 | 4 800 000,00 | 80,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 4 | 311,90 | 18 714 000,00 | 311,90 | 18 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 8 | 212,60 | 12 756 000,00 | 212,60 | 12 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пгт. Жешарт, ул. Первомайская, д. 27а | 113,10 | 6 786 000,00 | 113,10 | 6 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | пгт. Жешарт, ул. Железнодорожная, д. 7 | 20,30 | 1 218 000,00 | 20,30 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 43 | 75,30 | 4 518 000,00 | 75,30 | 4 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 24 | 387,06 | 23 223 600,00 | 387,06 | 23 223 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | с. Айкино, ул. Центральная, д. 163 | 320,60 | 19 236 000,00 | 320,60 | 19 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | с. Айкино, ул. Северная, д. 11 | 108,70 | 6 522 000,00 | 108,70 | 6 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | с. Айкино, ул. Садовая, д. 46 | 729,10 | 43 746 000,00 | 729,10 | 43 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Микунь, ул. Кривоносова, д. 2 | 207,10 | 12 426 000,00 | 207,10 | 12 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 22 | 629,50 | 37 770 000,00 | 629,50 | 37 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 9 | 39,30 | 2 358 000,00 | 39,30 | 2 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | пгт. Жешарт, ул. Октябрьская, д. 19 | 76,90 | 4 614 000,00 | 76,90 | 4 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | пгт. Жешарт, ул. В.Башлыкова, д. 53 | 297,60 | 17 856 000,00 | 297,60 | 17 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 11 | 79,60 | 4 776 000,00 | 79,60 | 4 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пгт. Жешарт, ул. Лермонтова, д. 2 | 79,00 | 4 740 000,00 | 79,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | пгт. Жешарт, ул. Школьная, д. 7 | 74,80 | 4 488 000,00 | 74,80 | 4 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | пгт. Жешарт, ул. Ветеранов, д. 12 | 76,60 | 4 596 000,00 | 76,60 | 4 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | д. Туискерес, ул. Школьная, д. 101 | 453,60 | 27 216 000,00 | 453,60 | 27 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | с. Кожмудор, ул. Центральная, д. 62 | 324,00 | 19 440 000,00 | 324,00 | 19 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | с. Кожмудор, ул. Совхозная, д. 3 | 456,80 | 27 408 000,00 | 456,80 | 27 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Казлук, ул. Центральная, д. 5 | 142,80 | 8 568 000,00 | 142,80 | 8 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | п. Казлук, ул. Восточная, д. 1 | 139,60 | 8 376 000,00 | 139,60 | 8 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 2 | 158,40 | 9 504 000,00 | 158,40 | 9 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 3 | 97,70 | 5 862 000,00 | 97,70 | 5 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | п. Донаель, ул. Привокзальная, д. 4 | 82,50 | 4 950 000,00 | 82,50 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | с. Гам, ул. Центральная, д. 14 | 148,40 | 8 904 000,00 | 148,40 | 8 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, д. 8 | 283,10 | 16 986 000,00 | 283,10 | 16 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 65 | 52,00 | 3 120 000,00 | 52,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | с. Усть-Вымь, ул. Центральная, д. 46 | 91,50 | 5 490 000,00 | 91,50 | 5 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | с. Усть-Вымь, ул. Заручейная, д. 42 | 89,70 | 5 382 000,00 | 89,70 | 5 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | п. Черный Яр, д. 21 | 109,70 | 6 582 000,00 | 109,70 | 6 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | п. Черный Яр, д. 22 | 109,10 | 6 546 000,00 | 109,10 | 6 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | 2 563,40 | 140 987 000,00 | 1 999,50 | 109 972 500,00 | 563,90 | 31 014 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 1 | 124,30 | 6 836 500,00 | 0,00 | 0,00 | 124,30 | 6 836 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 8 | 120,00 | 6 600 000,00 | 120,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 43 | 248,10 | 13 645 500,00 | 248,10 | 13 645 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 135 | 50,90 | 2 799 500,00 | 50,90 | 2 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 9 | 468,40 | 25 762 000,00 | 468,40 | 25 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Усть-Кулом, ул. Ленина, д. 11в | 475,90 | 26 174 500,00 | 475,90 | 26 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 12 | 636,20 | 34 991 000,00 | 636,20 | 34 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Кебанъель, ул. Мира, д. 2 | 155,70 | 8 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 8 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 10 | 78,30 | 4 306 500,00 | 0,00 | 0,00 | 78,30 | 4 306 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 12 | 39,80 | 2 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80 | 2 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Кебанъель, ул. Советская, д. 15 | 41,60 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 2 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Кебанъель, ул. Социалистическая, д. 1 | 124,20 | 6 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | 6 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | 3 209,00 | 212 936 500,00 | 0,00 | 0,00 | 870,30 | 60 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,70 | 152 015 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | 521,20 | 34 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470,20 | 30 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 23 | 413,20 | 27 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | 4 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350,50 | 22 782 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 78 | 430,20 | 29 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260,20 | 18 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 11 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 175 | 101,00 | 6 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 5 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 1 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 11 | 484,50 | 33 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311,10 | 21 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 173,40 | 11 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 75 | 735,90 | 48 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | 3 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | 44 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33 | 523,00 | 34 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 3 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470,20 | 30 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усинск | 1 099,90 | 67 093 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,90 | 67 093 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Усинск, ул. Красноярский проезд, д. 14 | 417,00 | 25 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 25 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Парма, ул. Таежная, д. 8 | 187,10 | 11 413 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,10 | 11 413 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Усадор, ул. Полярная, д. 7 | 135,60 | 8 271 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,60 | 8 271 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Парма, ул. Таежная, д. 12 | 334,10 | 20 380 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,10 | 20 380 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт. Парма, ул. Аэродромная, д. 38 | 26,10 | 1 592 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 1 592 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года, в т.ч.: | 41 219,61 | 2 602 432 573,46 | 19 500,26 | 1 242 994 300,00 | 12 326,22 | 844 700 540,00 | 1 293,90 | 47 222 300,00 | 8 099,23 | 467 515 433,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года с финансовой поддержкой Фонда | 41 219,61 | 2 602 432 573,46 | 19 500,26 | 1 242 994 300,00 | 12 326,22 | 844 700 540,00 | 1 293,90 | 47 222 300,00 | 8 099,23 | 467 515 433,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Воркута | 1 544,40 | 22 353 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 10 980 000,00 | 812,40 | 11 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Воркута, ул. Ленина, д. 20а | 153,60 | 2 196 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 694 500,00 | 107,30 | 1 502 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 19 | 55,70 | 779 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 779 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 4 | 667,30 | 9 637 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,70 | 4 435 500,00 | 371,60 | 5 202 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Есенина, д. 6 | 206,50 | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,50 | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Воркута, пгт. Комсомольский, ул. Свердлова, д. 4 | 297,30 | 4 388 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 3 390 000,00 | 71,30 | 998 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Воркута, пгт. Сивомаскинский, ул. Школьная, д. 6 | 164,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 833,00 | 54 145 000,00 | 833,00 | 54 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Вежъю, ул. Вежъинская, д. 8 | 58,00 | 3 770 000,00 | 58,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 11 | 87,00 | 5 655 000,00 | 87,00 | 5 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Вежъю, ул. Чкалова, д. 5 | 87,00 | 5 655 000,00 | 87,00 | 5 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Иван-Чомъя, ул. Набережная, д. 10 | 42,00 | 2 730 000,00 | 42,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Койдин, ул. Набережная, д. 9 | 80,00 | 5 200 000,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Койдин, ул. Школьная, д. 17 | 68,00 | 4 420 000,00 | 68,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 13 | 80,00 | 5 200 000,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 14 | 80,00 | 5 200 000,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 19 | 80,00 | 5 200 000,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Седтыдор, ул. Ленина, д. 8 | 40,00 | 2 600 000,00 | 40,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Седтыдор, ул. Лесная, д. 15 | 80,00 | 5 200 000,00 | 80,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Койгородок, ул. Набережная, д. 57 | 51,00 | 3 315 000,00 | 51,00 | 3 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 3 083,20 | 189 658 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868,90 | 177 871 800,00 | 151,30 | 8 321 500,00 | 63,00 | 3 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Ленина, д. 11 | 80,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 1 | 80,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п/о. Мордино, п/о. Мордино, ул. Подгорная, д. 18 | 128,00 | 7 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 4 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 3 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Приозерный, ул. Центральная, д. 17 | 36,20 | 2 244 400,00 | 0,00 | 0,00 | 36,20 | 2 244 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 26 | 72,40 | 4 488 800,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 4 488 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 14 | 760,90 | 47 175 800,00 | 0,00 | 0,00 | 760,90 | 47 175 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Корткерос, ул. Набережная, д. 5 | 519,50 | 32 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519,50 | 32 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Корткерос, ул. А.А.Сухановой, д. 13 | 392,20 | 24 316 400,00 | 0,00 | 0,00 | 392,20 | 24 316 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 8 | 429,30 | 26 616 600,00 | 0,00 | 0,00 | 429,30 | 26 616 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Визябож, ул. Набережная, д. 11 | 151,30 | 8 321 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,30 | 8 321 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Додзь, ул. Центральная, д. 63 | 32,00 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Додзь, ул. Центральная, д. 65 | 46,70 | 2 895 400,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 2 895 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Корткерос, ул. Совхозная, д. 16 | 57,60 | 3 571 200,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 3 571 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п/о. Позтыкерес, п. Собино, ул. Хлебная, д. 3 | 216,70 | 13 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 216,70 | 13 435 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п/о. Керес, п. Уръель, ул. Лесная, д. 4 | 80,40 | 4 984 800,00 | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 4 984 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 10 342,50 | 686 705 653,46 | 0,00 | 0,00 | 7 049,15 | 493 440 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293,35 | 193 265 153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 87,90 | 6 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 6 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 15 | 420,20 | 26 300 693,30 | 0,00 | 0,00 | 145,10 | 10 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275,10 | 16 143 693,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 17 | 260,50 | 16 850 930,90 | 0,00 | 0,00 | 138,20 | 9 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 7 176 930,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 108,20 | 7 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108,20 | 7 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 79,20 | 5 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 5 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 240,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 318,50 | 22 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 318,50 | 22 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 216,00 | 15 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 15 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 180,50 | 12 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180,50 | 12 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 349,00 | 24 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349,00 | 24 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 511,60 | 33 034 545,31 | 0,00 | 0,00 | 266,20 | 18 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 245,40 | 14 400 545,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 494,55 | 31 373 350,25 | 0,00 | 0,00 | 207,80 | 14 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286,75 | 16 827 350,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 334,50 | 21 721 976,80 | 0,00 | 0,00 | 184,90 | 12 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | 8 778 976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 342,40 | 21 108 194,10 | 0,00 | 0,00 | 89,70 | 6 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252,70 | 14 829 194,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 350,00 | 22 200 385,60 | 0,00 | 0,00 | 146,80 | 10 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 203,20 | 11 924 385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 512,60 | 32 628 650,00 | 0,00 | 0,00 | 225,10 | 15 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 287,50 | 16 871 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 489,75 | 30 492 205,80 | 0,00 | 0,00 | 154,80 | 10 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 334,95 | 19 656 205,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 506,70 | 32 282 414,40 | 0,00 | 0,00 | 225,10 | 15 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281,60 | 16 525 414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 486,10 | 30 943 390,00 | 0,00 | 0,00 | 213,60 | 14 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 15 991 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 496,45 | 31 161 499,00 | 0,00 | 0,00 | 179,20 | 12 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 317,25 | 18 617 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 300,50 | 18 041 918,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264,50 | 15 521 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 276,60 | 19 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276,60 | 19 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 116,40 | 8 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 116,40 | 8 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 160,30 | 11 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160,30 | 11 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 131,70 | 9 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131,70 | 9 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 155,80 | 10 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155,80 | 10 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 46,70 | 3 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 3 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 213,00 | 14 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | 14 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 130,40 | 9 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130,40 | 9 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 114,40 | 8 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 8 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 143,05 | 10 013 500,00 | 0,00 | 0,00 | 143,05 | 10 013 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 113,80 | 7 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113,80 | 7 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 130,70 | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130,70 | 9 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 110,30 | 7 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,30 | 7 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 132,10 | 9 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 9 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 107,00 | 7 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 7 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 141,90 | 9 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 9 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 133,00 | 9 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 9 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 112,00 | 7 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 7 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 111,70 | 7 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111,70 | 7 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 57,90 | 4 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 4 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 170,10 | 11 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170,10 | 11 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 77,20 | 5 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77,20 | 5 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 241,60 | 16 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241,60 | 16 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 129,70 | 9 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129,70 | 9 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 8 174,20 | 506 800 400,00 | 8 174,20 | 506 800 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Нижняя Омра, ул. Первомайская, д. 7 | 328,80 | 20 385 600,00 | 328,80 | 20 385 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Нижняя Омра, пер. Почтовый, д. 4 | 209,70 | 13 001 400,00 | 209,70 | 13 001 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 43 | 46,20 | 2 864 400,00 | 46,20 | 2 864 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 12 | 379,50 | 23 529 000,00 | 379,50 | 23 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 1 | 108,10 | 6 702 200,00 | 108,10 | 6 702 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 10 | 32,20 | 1 996 400,00 | 32,20 | 1 996 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 25 | 32,00 | 1 984 000,00 | 32,00 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Нижняя Омра, ул. Советская, д. 7 | 77,20 | 4 786 400,00 | 77,20 | 4 786 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 5 | 77,00 | 4 774 000,00 | 77,00 | 4 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 2 | 201,80 | 12 511 600,00 | 201,80 | 12 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Нижняя Омра, ул. Нагорная, д. 21 | 91,60 | 5 679 200,00 | 91,60 | 5 679 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 5 | 75,80 | 4 699 600,00 | 75,80 | 4 699 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 15 | 98,30 | 6 094 600,00 | 98,30 | 6 094 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 6 | 100,80 | 6 249 600,00 | 100,80 | 6 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 14 | 87,70 | 5 437 400,00 | 87,70 | 5 437 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Нижняя Омра, ул. Мира, д. 2 | 157,80 | 9 783 600,00 | 157,80 | 9 783 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Нижняя Омра, ул. Октябрьская, д. 7 | 201,50 | 12 493 000,00 | 201,50 | 12 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 8 | 34,00 | 2 108 000,00 | 34,00 | 2 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Нижняя Омра, ул. Школьная, д. 45 | 46,20 | 2 864 400,00 | 46,20 | 2 864 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Нижняя Омра, ул. Овражная, д. 9 | 94,00 | 5 828 000,00 | 94,00 | 5 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 14 | 180,00 | 11 160 000,00 | 180,00 | 11 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 4 | 139,40 | 8 642 800,00 | 139,40 | 8 642 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Бадьель, ул. Школьная, д. 4 | 63,60 | 3 943 200,00 | 63,60 | 3 943 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 4 | 156,50 | 9 703 000,00 | 156,50 | 9 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 7 | 59,40 | 3 682 800,00 | 59,40 | 3 682 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п. Мылва, ул. Юбилейная, д. 20 | 44,00 | 2 728 000,00 | 44,00 | 2 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п. Мылва, ул. Боровая, д. 5 | 54,20 | 3 360 400,00 | 54,20 | 3 360 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Мылва, ул. Гагарина, д. 13 | 23,50 | 1 457 000,00 | 23,50 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п. Бадьель, ул. Почтовая, д. 1 | 158,20 | 9 808 400,00 | 158,20 | 9 808 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п. Бадьель, ул. Первомайская, д. 1 | 60,00 | 3 720 000,00 | 60,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 7 | 231,20 | 14 334 400,00 | 231,20 | 14 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п. Якша, ул. Максимовича, д. 1 | 289,70 | 17 961 400,00 | 289,70 | 17 961 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п. Якша, ул. Школьная, д. 2 | 161,60 | 10 019 200,00 | 161,60 | 10 019 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Красногвардейская, д. 1 | 36,80 | 2 281 600,00 | 36,80 | 2 281 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Пионерская, д. 2 | 196,80 | 12 201 600,00 | 196,80 | 12 201 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п. Комсомольск-на-Печоре, ул. Набережная, д. 16 | 122,50 | 7 595 000,00 | 122,50 | 7 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 4 | 322,80 | 20 013 600,00 | 322,80 | 20 013 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 12 | 423,40 | 26 250 800,00 | 423,40 | 26 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | пгт. Троицко-Печорск, пер. Почтовый, д. 10 | 245,20 | 15 202 400,00 | 245,20 | 15 202 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 12 | 256,20 | 15 884 400,00 | 256,20 | 15 884 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | п. Тимушбор, ул. Набережная, д. 5 | 60,00 | 3 720 000,00 | 60,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 25 | 429,40 | 26 622 800,00 | 429,40 | 26 622 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Захарова, д. 19 | 378,20 | 23 448 400,00 | 378,20 | 23 448 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Савина, д. 2 | 301,00 | 18 662 000,00 | 301,00 | 18 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 3 | 310,30 | 19 238 600,00 | 310,30 | 19 238 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 24 | 147,10 | 9 120 200,00 | 147,10 | 9 120 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Печорская, д. 5 | 379,80 | 23 547 600,00 | 379,80 | 23 547 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | п. Знаменка, ул. Школьная, д. 2 | 20,10 | 1 246 200,00 | 20,10 | 1 246 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 22 | 36,00 | 2 232 000,00 | 36,00 | 2 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Мишкин-Ель, ул. Центральная, д. 21 | 46,00 | 2 852 000,00 | 46,00 | 2 852 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | п. Мишкин-Ель, ул. Лесная, д. 32 | 78,80 | 4 885 600,00 | 78,80 | 4 885 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Приуральский, ул. Лесная, д. 1 | 80,00 | 4 960 000,00 | 80,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Водная, д. 8 | 154,30 | 9 566 600,00 | 154,30 | 9 566 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | п. Мылва, ул. Боровая, д. 2 | 48,00 | 2 976 000,00 | 48,00 | 2 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 10 493,06 | 682 048 900,00 | 10 493,06 | 682 048 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 6 | 278,30 | 18 089 500,00 | 278,30 | 18 089 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 8 | 271,80 | 17 667 000,00 | 271,80 | 17 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 10 | 271,80 | 17 667 000,00 | 271,80 | 17 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Студенец, ул. Клубная, д. 12 | 271,80 | 17 667 000,00 | 271,80 | 17 667 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Студенец, м. Чернам, д. 3 | 63,00 | 4 095 000,00 | 63,00 | 4 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 1 | 38,20 | 2 483 000,00 | 38,20 | 2 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 2 | 184,40 | 11 986 000,00 | 184,40 | 11 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 4 | 286,60 | 18 629 000,00 | 286,60 | 18 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 27 | 48,00 | 3 120 000,00 | 48,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 5 | 74,70 | 4 855 500,00 | 74,70 | 4 855 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 6 | 81,80 | 5 317 000,00 | 81,80 | 5 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 7 | 78,40 | 5 096 000,00 | 78,40 | 5 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Студенец, ул. Гаражная, д. 8 | 77,00 | 5 005 000,00 | 77,00 | 5 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 8 | 209,80 | 13 637 000,00 | 209,80 | 13 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 10 | 211,80 | 13 767 000,00 | 211,80 | 13 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 12 | 214,80 | 13 962 000,00 | 214,80 | 13 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д. 14 | 205,60 | 13 364 000,00 | 205,60 | 13 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Микунь, ул. Лесная, д. 3 | 56,00 | 3 640 000,00 | 56,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 18 | 546,40 | 35 516 000,00 | 546,40 | 35 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Микунь, ул. Печорская, д. 14 | 496,50 | 32 272 500,00 | 496,50 | 32 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 1 | 84,00 | 5 460 000,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 2 | 84,00 | 5 460 000,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 3 | 84,00 | 5 460 000,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 4 | 84,00 | 5 460 000,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 6 | 84,00 | 5 460 000,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 7 | 84,00 | 5 460 000,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Микунь, ул. Станционная, д. 7 | 15,70 | 1 020 500,00 | 15,70 | 1 020 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Микунь, пер. Центральный, д. 1б | 93,40 | 6 071 000,00 | 93,40 | 6 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Микунь, ул. Центральная, д. 1а | 39,10 | 2 541 500,00 | 39,10 | 2 541 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 1 | 203,10 | 13 201 500,00 | 203,10 | 13 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 2 | 208,00 | 13 520 000,00 | 208,00 | 13 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 3 | 203,30 | 13 214 500,00 | 203,30 | 13 214 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 4 | 209,80 | 13 637 000,00 | 209,80 | 13 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 5 | 211,40 | 13 741 000,00 | 211,40 | 13 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 6 | 212,30 | 13 799 500,00 | 212,30 | 13 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 7 | 206,30 | 13 409 500,00 | 206,30 | 13 409 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 9 | 214,70 | 13 955 500,00 | 214,70 | 13 955 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 2 | 207,20 | 13 468 000,00 | 207,20 | 13 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 12 | 207,40 | 13 481 000,00 | 207,40 | 13 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 14 | 213,20 | 13 858 000,00 | 213,20 | 13 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 16 | 213,40 | 13 871 000,00 | 213,40 | 13 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Микунь, ул. Дзержинского, д. 18 | 217,20 | 14 118 000,00 | 217,20 | 14 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 9 | 167,45 | 10 884 250,00 | 167,45 | 10 884 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 39 | 110,70 | 7 195 500,00 | 110,70 | 7 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 30 | 33,30 | 2 164 500,00 | 33,30 | 2 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 6 | 60,10 | 3 906 500,00 | 60,10 | 3 906 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Микунь, ул. Лесная, д. 6 | 107,65 | 6 997 250,00 | 107,65 | 6 997 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 8 | 197,70 | 12 850 500,00 | 197,70 | 12 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 1а | 202,80 | 13 182 000,00 | 202,80 | 13 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Микунь, ул. им Козлова, д. 26 | 59,56 | 3 871 400,00 | 59,56 | 3 871 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 17 | 140,40 | 9 126 000,00 | 140,40 | 9 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 37 | 69,90 | 4 543 500,00 | 69,90 | 4 543 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 45 | 101,40 | 6 591 000,00 | 101,40 | 6 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 7 | 88,00 | 5 720 000,00 | 88,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | г. Микунь, ул. Первомайская, д. 9 | 39,50 | 2 567 500,00 | 39,50 | 2 567 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Микунь, ул. Леонова, д. 9 | 31,50 | 2 047 500,00 | 31,50 | 2 047 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | г. Микунь, ул. Леонова, д. 11 | 31,30 | 2 034 500,00 | 31,30 | 2 034 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Микунь, ул. Железнодорожная, д. 7 | 123,60 | 8 034 000,00 | 123,60 | 8 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Микунь, ул. Путевая усадьба, д. 9 | 84,00 | 5 460 000,00 | 84,00 | 5 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Микунь, ул. Ломоносова, д. 11 | 43,20 | 2 808 000,00 | 43,20 | 2 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 22а | 200,70 | 13 045 500,00 | 200,70 | 13 045 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 23 | 214,10 | 13 916 500,00 | 214,10 | 13 916 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 42 | 66,00 | 4 290 000,00 | 66,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Микунь, ул. Пионерская, д. 53 | 213,60 | 13 884 000,00 | 213,60 | 13 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 2 | 211,40 | 13 741 000,00 | 211,40 | 13 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 5а | 211,40 | 13 741 000,00 | 211,40 | 13 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 10 | 82,90 | 5 388 500,00 | 82,90 | 5 388 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 11 | 94,10 | 6 116 500,00 | 94,10 | 6 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | п. Студенец, ул. Зеленая, д. 12 | 78,00 | 5 070 000,00 | 78,00 | 5 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | п. Студенец, ул. Центральная, д. 29 | 82,60 | 5 369 000,00 | 82,60 | 5 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | 6 338,65 | 432 799 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408,17 | 173 388 240,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930,48 | 259 411 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, пр-кт. Октябрьский, д. 115 | 419,40 | 28 260 600,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 6 962 400,00 | 0,00 | 0,00 | 322,70 | 21 298 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. Ярославская, д. 9 | 345,40 | 24 548 400,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 21 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53,40 | 3 524 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, ул. Почтовая, д. 3 | 736,10 | 48 873 600,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 3 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 687,60 | 45 381 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34 | 472,10 | 32 548 200,00 | 0,00 | 0,00 | 231,60 | 16 675 200,00 | 0,00 | 0,00 | 240,50 | 15 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 8 | 489,20 | 33 721 200,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 17 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250,20 | 16 513 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 79 | 655,90 | 45 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 373,70 | 26 906 400,00 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | 18 625 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 26 | 529,40 | 35 891 400,00 | 0,00 | 0,00 | 158,50 | 11 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370,90 | 24 479 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 97 | 287,75 | 20 022 600,00 | 0,00 | 0,00 | 171,85 | 12 373 200,00 | 0,00 | 0,00 | 115,90 | 7 649 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 37 | 895,45 | 61 160 820,00 | 0,00 | 0,00 | 343,52 | 24 733 440,00 | 0,00 | 0,00 | 551,93 | 36 427 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 100 | 542,90 | 37 268 400,00 | 0,00 | 0,00 | 239,50 | 17 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303,40 | 20 024 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 59 | 586,40 | 39 027 600,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 3 902 400,00 | 0,00 | 0,00 | 532,20 | 35 125 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, д. 15 | 378,65 | 25 945 500,00 | 0,00 | 0,00 | 159,10 | 11 455 200,00 | 0,00 | 0,00 | 219,55 | 14 490 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ухта | 410,60 | 27 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,60 | 27 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира, д. 1 | 410,60 | 27 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,60 | 27 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года, в т.ч.: | 14 064,92 | 801 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440,40 | 169 910 000,00 | 4 042,42 | 206 777 200,00 | 7 582,10 | 424 498 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой Фонда | 14 064,92 | 801 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440,40 | 169 910 000,00 | 4 042,42 | 206 777 200,00 | 7 582,10 | 424 498 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 261,80 | 10 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,80 | 10 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Зимовка, ул. Нагорная, д. 15 | 90,00 | 3 708 632,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 3 708 632,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Усть-Воктым, ул. Центральная, д. 2, к. б | 84,00 | 3 461 390,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 3 461 390,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Нючпас, ул. Центральная, д. 41 | 87,80 | 3 617 977,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | 3 617 977,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Печора | 2 938,38 | 117 535 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,08 | 69 803 200,00 | 1 193,30 | 47 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 6 | 176,29 | 7 051 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,54 | 4 421 600,00 | 65,75 | 2 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Рабочий, д. 13 | 27,61 | 1 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,61 | 1 104 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 12 | 141,40 | 5 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,40 | 5 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 51 | 52,90 | 2 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,90 | 2 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 3 | 102,90 | 4 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 4 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Печора, ул. Западная, д. 57 | 47,20 | 1 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 1 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 11 | 42,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Печора, ул. Русанова, д. 11 | 63,90 | 2 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 2 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Печора, ул. Школьная, д. 7 | 104,90 | 4 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 1 832 000,00 | 59,10 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Юбилейная, д. 7 | 100,40 | 4 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 4 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Печора, ул. Чехова, д. 10 | 60,10 | 2 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 2 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Печора, ул. Мехколонна N 53, д. 13 | 54,60 | 2 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 2 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Печора, ул. Н.Островского, д. 21 | 44,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 30 | 41,90 | 1 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 1 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Печора, пер. Северный, д. 6 | 102,20 | 4 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 1 780 000,00 | 57,70 | 2 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Печора, ул. Школьная, д. 5 | 117,90 | 4 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 2 376 000,00 | 58,50 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 21 | 205,38 | 8 215 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,98 | 4 159 200,00 | 101,40 | 4 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 7 | 62,20 | 2 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,20 | 2 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 32 | 485,60 | 19 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,50 | 5 140 000,00 | 357,10 | 14 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Печора, ул. Восточная, д. 6 | 717,90 | 28 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,30 | 13 012 000,00 | 392,60 | 15 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Печора, ул. Московская, д. 6 | 144,40 | 5 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,25 | 1 730 000,00 | 101,15 | 4 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Печора, п. Зеленоборск, ул. Уральская, д. 1 | 42,70 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 425,80 | 20 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,80 | 20 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 8 | 63,60 | 3 052 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | 3 052 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Бадьель, ул. Транспортная, д. 6 | 127,20 | 6 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 6 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Советская, д. 30 | 165,80 | 7 958 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,80 | 7 958 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Троицко-Печорск, ул. Кирова, д. 52 | 69,20 | 3 321 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,20 | 3 321 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | 704,30 | 40 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,10 | 22 266 000,00 | 333,20 | 18 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Восточная, д. 26 | 364,90 | 20 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 1 902 000,00 | 333,20 | 18 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сосногорск, ул. Кольцевая, д. 17 | 339,40 | 20 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,40 | 20 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 6 346,70 | 372 257 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312,00 | 85 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034,70 | 286 977 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 107,20 | 6 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,20 | 6 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 330,30 | 19 136 700,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | 2 515 500,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 16 621 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 465,40 | 27 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 5 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | 21 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 684,80 | 40 090 400,00 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 8 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 552,70 | 31 503 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 485,70 | 27 684 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 27 684 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 339,10 | 19 328 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,10 | 19 328 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 397,60 | 22 663 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,60 | 22 663 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 245,00 | 13 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 13 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 533,10 | 30 722 700,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 491,10 | 27 992 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 351,80 | 20 797 400,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 6 051 500,00 | 0,00 | 0,00 | 258,70 | 14 745 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 343,50 | 21 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 13 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 7 381 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Еля-Ты, д. 2 | 145,20 | 8 394 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130,40 | 7 432 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 513,80 | 30 031 400,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 6 051 500,00 | 0,00 | 0,00 | 420,70 | 23 979 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 79,90 | 4 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 40,40 | 2 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 2 251 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 506,00 | 30 715 600,00 | 0,00 | 0,00 | 234,20 | 15 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 271,80 | 15 492 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 477,70 | 29 798 500,00 | 0,00 | 0,00 | 321,20 | 20 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156,50 | 8 920 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 340,60 | 19 414 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,60 | 19 414 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 941,64 | 61 206 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,64 | 61 206 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 37 | 106,84 | 6 944 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,84 | 6 944 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Микунь, ул. Ленина, д. 50б | 46,20 | 3 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 3 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 22 | 212,00 | 13 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 13 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Микунь, ул. Октябрьская, д. 27 | 68,30 | 4 439 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,30 | 4 439 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Микунь, ул. Мечникова, д. 4 | 426,20 | 27 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,20 | 27 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Микунь, ул. Гагарина, д. 19 | 67,20 | 4 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 4 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Микунь, ул. Водораздельная, д. 24 | 14,90 | 968 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 968 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сыктывкар | 2 149,30 | 156 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128,40 | 84 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,90 | 71 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сыктывкар, ул. Юности, д. 4 | 404,60 | 29 080 500,00 | 0,00 | 0,00 | 151,70 | 11 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 252,90 | 17 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 11 | 522,90 | 37 638 500,00 | 0,00 | 0,00 | 207,10 | 15 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 315,80 | 22 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 15 | 149,70 | 10 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,20 | 6 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 4 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 13 | 299,80 | 21 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 171,80 | 12 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 8 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 12 | 772,30 | 56 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515,60 | 38 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256,70 | 17 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ухта | 297,00 | 22 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 22 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Ухта, п. Тобысь, ул. Зеленая, д. 5 | 297,00 | 22 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 22 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 2.1

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА,

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC773956938B5CDB262E3AF80FF0F7FEFE9586695725BEDEB8C4D3B0C2A8BAF0EEA7FE43427BEC4CAAA4822E3CB9028A8910E103MBI) Правительства РК от 08.05.2019 N 219) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 143 118,66 | 36 263,71 | 33 806,21 | 1 628 868 615,86 | 0,00 | 2 457,50 | 106 854,95 | 106 854,95 | 5 829 768 577,09 | 39 505,42 | 2 385 491 277,29 | 0,00 | 0,00 | 36 712,71 | 2 183 076 244,33 | 30 636,82 | 1 261 201 055,47 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 14 791,97 | 5 757,50 | 4 494,40 | 195 710 110,03 | 0,00 | 1 263,10 | 9 034,47 | 9 034,47 | 415 568 614,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 034,47 | 415 568 614,97 |
| 1 | Итого по Воркута | 2 437,50 | 1 884,00 | 620,90 | 7 450 800,00 | 0,00 | 1 263,10 | 553,50 | 553,50 | 6 642 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,50 | 6 642 000,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Княжпогостский | 809,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,10 | 809,10 | 30 745 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,10 | 30 745 800,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 483,00 | 19 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 19 476 000,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 800,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,57 | 800,57 | 33 623 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,57 | 33 623 940,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 1 221,10 | 901,90 | 901,90 | 29 036 885,03 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | 319,20 | 10 252 794,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | 10 252 794,97 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 3 332 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 3 332 680,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 1 455,80 | 733,40 | 733,40 | 33 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 722,40 | 722,40 | 38 287 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,40 | 38 287 200,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 224,60 | 224,60 | 224,60 | 7 187 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Удорский | 583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,60 | 583,60 | 15 757 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,60 | 15 757 200,00 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 1 458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,20 | 1 458,20 | 64 160 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458,20 | 64 160 800,00 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 2 332,80 | 2 013,60 | 2 013,60 | 119 032 225,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | 319,20 | 20 428 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | 20 428 800,00 |
| 12 | Итого по Усинск | 2 311,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311,90 | 2 311,90 | 134 090 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311,90 | 134 090 200,00 |
| 13 | Итого по Ухта | 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,80 | 605,80 | 38 771 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,80 | 38 771 200,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 15 277,48 | 2 921,10 | 2 921,10 | 86 941 532,49 | 0,00 | 0,00 | 12 356,38 | 12 356,38 | 497 810 280,00 | 1 641,20 | 88 909 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724,42 | 173 343 980,00 | 6 990,76 | 235 556 800,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 3 889,10 | 1 287,00 | 1 287,00 | 15 035 612,48 | 0,00 | 0,00 | 2 602,10 | 2 602,10 | 32 089 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602,10 | 32 089 200,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 674,00 | 214,70 | 214,70 | 8 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 459,30 | 459,30 | 21 085 000,00 | 271,30 | 13 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 7 520 000,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 2 754,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754,77 | 2 754,77 | 121 209 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,17 | 115 727 480,00 | 124,60 | 5 482 400,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Печора | 1 059,66 | 415,10 | 415,10 | 13 490 750,00 | 0,00 | 0,00 | 644,56 | 644,56 | 20 948 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,56 | 20 948 200,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 507,80 | 60,90 | 60,90 | 2 801 400,00 | 0,00 | 0,00 | 446,90 | 446,90 | 21 451 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,90 | 21 451 200,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 22 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 22 368 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 13 421 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 3 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,50 | 3 105,50 | 151 710 900,00 | 1 369,90 | 75 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,60 | 76 366 400,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,45 | 265,45 | 12 210 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,45 | 12 210 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Сыктывкар | 899,50 | 536,70 | 536,70 | 33 604 670,01 | 0,00 | 0,00 | 362,80 | 362,80 | 23 037 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,80 | 23 037 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Усинск | 1 080,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,20 | 1 080,20 | 61 571 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,20 | 61 571 400,00 |
| 12 | Итого по Ухта | 168,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,80 | 168,80 | 10 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,80 | 10 128 000,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 17 932,92 | 6 948,58 | 5 754,18 | 184 505 339,88 | 0,00 | 1 194,40 | 10 984,34 | 10 984,34 | 400 246 472,61 | 1 828,80 | 86 706 207,78 | 0,00 | 0,00 | 2 608,47 | 122 309 524,33 | 6 547,07 | 191 230 740,50 |
| 1 | Итого по Воркута | 4 187,50 | 1 775,50 | 581,10 | 6 973 200,00 | 0,00 | 1 194,40 | 2 412,00 | 2 412,00 | 28 944 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412,00 | 28 944 000,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 2 088,70 | 932,60 | 932,60 | 26 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,10 | 1 156,10 | 34 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,10 | 34 683 000,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 752,20 | 260,10 | 260,10 | 7 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492,10 | 492,10 | 23 427 422,49 | 431,00 | 21 123 280,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,10 | 2 304 142,38 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 1 783,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783,20 | 1 783,20 | 79 836 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483,00 | 66 387 200,00 | 300,20 | 13 448 960,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 4 714,95 | 3 158,48 | 3 158,48 | 101 206 299,88 | 0,00 | 0,00 | 1 556,47 | 1 556,47 | 49 873 537,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556,47 | 49 873 537,12 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 1 732,37 | 821,90 | 821,90 | 42 410 040,00 | 0,00 | 0,00 | 910,47 | 910,47 | 46 980 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,47 | 46 980 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,60 | 885,60 | 44 280 000,00 | 885,60 | 44 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,20 | 727,20 | 30 245 000,00 | 512,20 | 21 302 927,67 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 8 942 072,33 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Усинск | 1 061,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,20 | 1 061,20 | 61 977 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,20 | 61 977 101,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 39 831,76 | 5 976,10 | 5 976,10 | 341 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 33 855,66 | 33 855,66 | 1 933 075 869,51 | 16 535,16 | 966 881 269,51 | 0,00 | 0,00 | 15 613,20 | 872 812 200,00 | 1 707,30 | 93 382 400,00 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,20 | 787,20 | 43 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,30 | 34 698 000,00 | 208,90 | 8 356 000,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 43 092 000,00 | 756,00 | 43 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 4 550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,10 | 4 550,10 | 225 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 151,60 | 207 580 000,00 | 398,50 | 17 932 500,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 13 086,50 | 3 637,40 | 3 637,40 | 189 144 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 449,10 | 9 449,10 | 538 598 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 449,10 | 538 598 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 2 814,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 814,50 | 2 814,50 | 155 907 169,51 | 2 814,50 | 155 907 169,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 10 965,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 965,16 | 10 965,16 | 657 909 600,00 | 10 965,16 | 657 909 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 2 563,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563,40 | 2 563,40 | 140 987 000,00 | 1 999,50 | 109 972 500,00 | 0,00 | 0,00 | 563,90 | 31 014 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Сыктывкар | 3 209,00 | 2 338,70 | 2 338,70 | 152 015 500,00 | 0,00 | 0,00 | 870,30 | 870,30 | 60 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,30 | 60 921 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Усинск | 1 099,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,90 | 1 099,90 | 67 093 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,90 | 67 093 900,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 41 219,61 | 8 099,23 | 8 099,23 | 467 515 433,46 | 0,00 | 0,00 | 33 120,38 | 33 120,38 | 2 134 917 140,00 | 19 500,26 | 1 242 994 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 326,22 | 844 700 540,00 | 1 293,90 | 47 222 300,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 1 544,40 | 812,40 | 812,40 | 11 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 10 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 10 980 000,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 54 145 000,00 | 833,00 | 54 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 3 083,20 | 63,00 | 63,00 | 3 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020,20 | 3 020,20 | 186 193 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868,90 | 177 871 800,00 | 151,30 | 8 321 500,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 10 342,50 | 3 293,35 | 3 293,35 | 193 265 153,46 | 0,00 | 0,00 | 7 049,15 | 7 049,15 | 493 440 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 049,15 | 493 440 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 8 174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 174,20 | 8 174,20 | 506 800 400,00 | 8 174,20 | 506 800 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 10 493,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 493,06 | 10 493,06 | 682 048 900,00 | 10 493,06 | 682 048 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Сыктывкар | 6 338,65 | 3 930,48 | 3 930,48 | 259 411 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408,17 | 2 408,17 | 173 388 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408,17 | 173 388 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Ухта | 410,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,60 | 410,60 | 27 920 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,60 | 27 920 800,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 14 064,92 | 6 561,20 | 6 561,20 | 353 035 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 503,72 | 7 503,72 | 448 150 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440,40 | 169 910 000,00 | 5 063,32 | 278 240 200,00 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 261,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,80 | 261,80 | 10 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,80 | 10 788 000,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Печора | 2 938,38 | 1 193,30 | 1 193,30 | 47 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,08 | 1 745,08 | 69 803 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,08 | 69 803 200,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 704,30 | 333,20 | 333,20 | 18 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371,10 | 371,10 | 22 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,10 | 22 266 000,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 6 346,70 | 5 034,70 | 5 034,70 | 286 977 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 85 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312,00 | 85 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 425,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,80 | 425,80 | 20 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,80 | 20 438 400,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 941,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,64 | 941,64 | 61 206 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,64 | 61 206 600,00 |
| 7 | Итого по Сыктывкар | 2 149,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149,30 | 2 149,30 | 156 093 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128,40 | 84 630 000,00 | 1 020,90 | 71 463 000,00 |
| 8 | Итого по Ухта | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 22 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 22 275 000,00 |

Приложение N 3

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ЖИЛЬЮ, СТРОЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕМОМУ В РАМКАХ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2019 - 2025 ГОДАХ"

Рекомендуемые требования предназначены для использования государственными (муниципальными) заказчиками (далее - Заказчик) при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | Требования к проектной документации на многоквартирный дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:  [постановления](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DE2F7830F80CFAA6A4A393D1360723EB8CF89A8AF387BBBBF8F0A5FC4704M0I) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";  Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DE2C743FFB0DFAA6A4A393D1360723EB8CF89A8AF387BBBBF8F0A5FC4704M0I) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DC297830F800FAA6A4A393D1360723EB8CF89A8AF387BBBBF8F0A5FC4704M0I) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  [СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DF2C7030FB02A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";  [СП 54.13330.2016](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DF2C7031FA02A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Здания жилые многоквартирные";  [СП 59.13330.2016](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DF2D7734F002A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";  [СП 14.13330.2014](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DC2A7832FD02A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Строительство в сейсмических районах";  [СП 22.13330.2016](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DF2E7537FA02A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Основания зданий и сооружений";  [СП 2.13130.2012](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DC25703FF002A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";  [СП 4.13130.2013](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DC2B7430F102A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям";  [СП 255.1325800](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DF2D7333FF02A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения".  Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с [ГОСТ Р 21.1101-2013](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DC2A7136FD02A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Основные требования к проектной и рабочей документации".  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DE2C7535FF0EFAA6A4A393D1360723EB9EF8C286F18FA0B0A4BFE3A94B492EA308F7B7802F230BM0I) Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов [СанПиН 2.1.2.2645-10](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DC2C7135FC08FAA6A4A393D1360723EB9EF8C286F386A5BAF3E5F3AD021C22BD09E1A98A3120B90B09MDI) "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие:  несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP панелей, металлических сэндвич панелей;  подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;  внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  локальных систем энергоснабжения в случае экономической целесообразности;  принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;  внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  освещения (при входах в подъезды дома) с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  организованного водостока;  благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и:  оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  мойку со смесителем и сифоном;  умывальник со смесителем и сифоном;  унитаз с сиденьем и сливным бачком;  ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  одно-, двухклавишные электровыключатели;  электророзетки;  выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; |
|  |  | в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энергоэффективности многоквартирного дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно [Правилам](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DF2D7337F100FAA6A4A393D1360723EB9EF8C286F386A5BAF2E5F3AD021C22BD09E1A98A3120B90B09MDI) определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. N 399/пр.  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с [разделом III](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DF2D7337F100FAA6A4A393D1360723EB9EF8C286F386A4BCF2E5F3AD021C22BD09E1A98A3120B90B09MDI) Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. N 399/пр |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации многоквартирного дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных [пунктами 24](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DE2C733FF008FAA6A4A393D1360723EB9EF8C286F386A5B3F1E5F3AD021C22BD09E1A98A3120B90B09MDI) и [26](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DE2C733FF008FAA6A4A393D1360723EB9EF8C286F386A5B2F0E5F3AD021C22BD09E1A98A3120B90B09MDI) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с [п. 10.1](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DE2C7535FF0EFAA6A4A393D1360723EB8CF89A8AF387BBBBF8F0A5FC4704M0I) Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и [СП 255.1325800](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC762145FFD558DF2D7333FF02A7ACACFA9FD331087CEE99E9C287F298A5B3EEECA7FD04MFI) "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику |

Приложение N 4

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ОБЪЕМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC773956938B5CDB262E3AF80FF0F7FEFE9586695725BEDEB8C4D3B0C2A8BAF0EEA7FE40427BEC4CAAA4822E3CB9028A8910E103MBI) Правительства РК от 08.05.2019 N 219) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Планируемая стоимость одного квадратного метра жилого помещения, руб./кв.м | Площадь расселяемых жилых помещений, кв.м | Объем средств на реализацию мероприятий Программы, руб. | в том числе: | | Объем долевого финансирования за счет республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, % |
| средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руб. | средства консолидированного бюджета Республики Коми, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Республике Коми с финансовой поддержкой Фонда: | | 53 025,56 | 140 661,16 | 7 458 637 192,95 | 7 085 705 333,30 | 372 931 859,65 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года с финансовой поддержкой Фонда | 45 183,28 | 13 528,87 | 611 278 725,00 | 580 714 788,75 | 30 563 936,25 | 5,00 |
|  | Воркута | 12 000,00 | 1 174,40 | 14 092 800,00 | 13 388 160,00 | 704 640,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Княжпогостский | 38 000,00 | 809,10 | 30 745 800,00 | 29 208 510,00 | 1 537 290,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 40 322,98 | 483,00 | 19 476 000,00 | 18 502 200,00 | 973 800,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 42 000,00 | 800,57 | 33 623 940,00 | 31 942 743,00 | 1 681 197,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Печора | 32 175,64 | 1 221,10 | 39 289 680,00 | 37 325 196,00 | 1 964 484,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | 49 010,00 | 68,00 | 3 332 680,00 | 3 166 046,00 | 166 634,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 48 969,78 | 1 455,80 | 71 290 200,00 | 67 725 690,00 | 3 564 510,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 32 000,00 | 224,60 | 7 187 200,00 | 6 827 840,00 | 359 360,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Удорский | 27 000,00 | 583,60 | 15 757 200,00 | 14 969 340,00 | 787 860,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 44 000,00 | 1 458,20 | 64 160 800,00 | 60 952 760,00 | 3 208 040,00 | 5,00 |
|  | Сыктывкар | 59 782,68 | 2 332,80 | 139 461 025,00 | 132 487 973,75 | 6 973 051,25 | 5,00 |
|  | Усинск | 58 000,00 | 2 311,90 | 134 090 200,00 | 127 385 690,00 | 6 704 510,00 | 5,00 |
|  | Ухта | 64 000,00 | 605,80 | 38 771 200,00 | 36 832 640,00 | 1 938 560,00 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года с финансовой поддержкой Фонда | 38 275,41 | 15 277,48 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 29 237 590,62 | 5,00 |
|  | Воркута | 12 117,15 | 3 889,10 | 47 124 812,48 | 44 768 571,86 | 2 356 240,62 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 44 025,22 | 674,00 | 29 673 000,00 | 28 189 350,00 | 1 483 650,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 44 000,00 | 2 754,77 | 121 209 880,00 | 115 149 386,00 | 6 060 494,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Печора | 32 500,00 | 1 059,66 | 34 438 950,00 | 32 717 002,50 | 1 721 947,50 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | 47 760,14 | 507,80 | 24 252 600,00 | 23 039 970,00 | 1 212 630,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 48 000,00 | 466,00 | 22 368 000,00 | 21 249 600,00 | 1 118 400,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 33 000,00 | 406,70 | 13 421 100,00 | 12 750 045,00 | 671 055,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 48 852,33 | 3 105,50 | 151 710 900,00 | 144 125 355,00 | 7 585 545,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | 46 000,00 | 265,45 | 12 210 700,00 | 11 600 165,00 | 610 535,00 | 5,00 |
|  | Сыктывкар | 62 971,06 | 899,50 | 56 642 470,01 | 53 810 346,51 | 2 832 123,50 | 5,00 |
|  | Усинск | 57 000,00 | 1 080,20 | 61 571 400,00 | 58 492 830,00 | 3 078 570,00 | 5,00 |
|  | Ухта | 60 000,00 | 168,80 | 10 128 000,00 | 9 621 600,00 | 506 400,00 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда | 34 934,50 | 16 738,52 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 29 237 590,62 | 5,00 |
|  | Воркута | 12 000,00 | 2 993,10 | 35 917 200,00 | 34 121 340,00 | 1 795 860,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Ижемский | 29 107,00 | 2 088,70 | 60 795 800,00 | 57 756 010,00 | 3 039 790,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 41 518,77 | 752,20 | 31 230 422,49 | 29 668 901,37 | 1 561 521,12 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 44 771,29 | 1 783,20 | 79 836 160,00 | 75 844 352,00 | 3 991 808,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Печора | 32 042,72 | 4 714,95 | 151 079 837,00 | 143 525 845,15 | 7 553 991,85 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 51 600,00 | 1 732,37 | 89 390 292,00 | 84 920 777,40 | 4 469 514,60 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 50 000,00 | 885,60 | 44 280 000,00 | 42 066 000,00 | 2 214 000,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | 41 591,03 | 727,20 | 30 245 000,00 | 28 732 750,00 | 1 512 250,00 | 5,00 |
|  | Усинск | 58 402,85 | 1 061,20 | 61 977 101,00 | 58 878 245,95 | 3 098 855,05 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда | 57 096,05 | 39 831,76 | 2 274 236 169,51 | 2 160 524 361,02 | 113 711 808,49 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Ижемский | 54 692,58 | 787,20 | 43 054 000,00 | 40 901 300,00 | 2 152 700,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 57 000,00 | 756,00 | 43 092 000,00 | 40 937 400,00 | 2 154 600,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 49 562,10 | 4 550,10 | 225 512 500,00 | 214 236 875,00 | 11 275 625,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 55 610,25 | 13 086,50 | 727 743 500,00 | 691 356 325,00 | 36 387 175,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 55 394,27 | 2 814,50 | 155 907 169,51 | 148 111 811,02 | 7 795 358,49 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 60 000,00 | 10 965,16 | 657 909 600,00 | 625 014 120,00 | 32 895 480,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Куломский | 55 000,00 | 2 563,40 | 140 987 000,00 | 133 937 650,00 | 7 049 350,00 | 5,00 |
|  | Сыктывкар | 66 356,03 | 3 209,00 | 212 936 500,00 | 202 289 675,00 | 10 646 825,00 | 5,00 |
|  | Усинск | 61 000,00 | 1 099,90 | 67 093 900,00 | 63 739 205,00 | 3 354 695,00 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года с финансовой поддержкой Фонда | 63 135,79 | 41 219,61 | 2 602 432 573,46 | 2 472 310 944,79 | 130 121 628,67 | 5,00 |
|  | Воркута | 14 473,97 | 1 544,40 | 22 353 600,00 | 21 235 920,00 | 1 117 680,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 65 000,00 | 833,00 | 54 145 000,00 | 51 437 750,00 | 2 707 250,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Корткеросский | 61 513,46 | 3 083,20 | 189 658 300,00 | 180 175 385,00 | 9 482 915,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 66 396,49 | 10 342,50 | 686 705 653,46 | 652 370 370,79 | 34 335 282,67 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 62 000,00 | 8 174,20 | 506 800 400,00 | 481 460 380,00 | 25 340 020,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 65 000,00 | 10 493,06 | 682 048 900,00 | 647 946 455,00 | 34 102 445,00 | 5,00 |
|  | Сыктывкар | 68 279,51 | 6 338,65 | 432 799 920,00 | 411 159 924,00 | 21 639 996,00 | 5,00 |
|  | Ухта | 68 000,00 | 410,60 | 27 920 800,00 | 26 524 760,00 | 1 396 040,00 | 5,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой Фонда | 56 963,43 | 14 064,92 | 801 186 100,00 | 761 126 795,00 | 40 059 305,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Койгородский | 41 207,03 | 261,80 | 10 788 000,00 | 10 248 600,00 | 539 400,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Печора | 40 000,00 | 2 938,38 | 117 535 200,00 | 111 658 440,00 | 5 876 760,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Троицко-Печорский | 48 000,00 | 425,80 | 20 438 400,00 | 19 416 480,00 | 1 021 920,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Сосногорск | 57 634,53 | 704,30 | 40 592 000,00 | 38 562 400,00 | 2 029 600,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Сыктывдинский | 58 653,77 | 6 346,70 | 372 257 900,00 | 353 645 005,00 | 18 612 895,00 | 5,00 |
|  | Муниципальный район Усть-Вымский | 65 000,00 | 941,64 | 61 206 600,00 | 58 146 270,00 | 3 060 330,00 | 5,00 |
|  | Сыктывкар | 72 625,04 | 2 149,30 | 156 093 000,00 | 148 288 350,00 | 7 804 650,00 | 5,00 |
|  | Ухта | 75 000,00 | 297,00 | 22 275 000,00 | 21 161 250,00 | 1 113 750,00 | 5,00 |

Приложение N 5

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC773956938B5CDB262E3AF80FF0F7FEFE9586695725BEDEB8C4D3B0C2A8BAF0EEA7FE41427BEC4CAAA4822E3CB9028A8910E103MBI) Правительства РК от 08.05.2019 N 219) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 2 329,90 | 15 517,77 | 16 356,58 | 20 469,82 | 45 098,56 | 34 485,11 | 8 860,92 | 143 118,66 | 146 | 907 | 730 | 964 | 2 571 | 1 893 | 498 | 7 709 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 2 329,90 | 12 462,07 | x | x | x | x | x | 14 791,97 | 146 | 725 | x | x | x | x | x | 871 |
| 1 | Итого по Воркута | 343,10 | 2 094,40 | x | x | x | x | x | 2 437,50 | 21 | 53 | x | x | x | x | x | 74 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Княжпогостский | 288,40 | 520,70 | x | x | x | x | x | 809,10 | 13 | 36 | x | x | x | x | x | 49 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 84,00 | 399,00 | x | x | x | x | x | 483,00 | 4 | 13 | x | x | x | x | x | 17 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 203,60 | 596,97 | x | x | x | x | x | 800,57 | 18 | 27 | x | x | x | x | x | 45 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 41,20 | 1 179,90 | x | x | x | x | x | 1 221,10 | 2 | 39 | x | x | x | x | x | 41 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 68,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | 68,00 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | 5 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 40,50 | 1 415,30 | x | x | x | x | x | 1 455,80 | 6 | 120 | x | x | x | x | x | 126 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 54,20 | 170,40 | x | x | x | x | x | 224,60 | 4 | 11 | x | x | x | x | x | 15 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Удорский | 95,20 | 488,40 | x | x | x | x | x | 583,60 | 5 | 29 | x | x | x | x | x | 34 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 149,30 | 1 308,90 | x | x | x | x | x | 1 458,20 | 11 | 64 | x | x | x | x | x | 75 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 27,90 | 2 304,90 | x | x | x | x | x | 2 332,80 | 2 | 186 | x | x | x | x | x | 188 |
| 12 | Итого по Усинск | 751,60 | 1 560,30 | x | x | x | x | x | 2 311,90 | 43 | 104 | x | x | x | x | x | 147 |
| 13 | Итого по Ухта | 182,90 | 422,90 | x | x | x | x | x | 605,80 | 12 | 43 | x | x | x | x | x | 55 |
|  | Всего по этапу 2020 года | x | 3 055,70 | 12 221,78 | x | x | x | x | 15 277,48 | x | 182 | 577 | x | x | x | x | 759 |
| 1 | Итого по Воркута | x | 74,00 | 3 815,10 | x | x | x | x | 3 889,10 | x | 3 | 157 | x | x | x | x | 160 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | x | 218,50 | 455,50 | x | x | x | x | 674,00 | x | 11 | 20 | x | x | x | x | 31 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | 294,90 | 2 459,87 | x | x | x | x | 2 754,77 | x | 14 | 109 | x | x | x | x | 123 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Печора | x | 588,20 | 471,46 | x | x | x | x | 1 059,66 | x | 21 | 33 | x | x | x | x | 54 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | x | 295,00 | 212,80 | x | x | x | x | 507,80 | x | 19 | 6 | x | x | x | x | 25 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | 287,70 | 178,30 | x | x | x | x | 466,00 | x | 24 | 7 | x | x | x | x | 31 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | 279,20 | 127,50 | x | x | x | x | 406,70 | x | 13 | 6 | x | x | x | x | 19 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | 343,30 | 2 762,20 | x | x | x | x | 3 105,50 | x | 24 | 115 | x | x | x | x | 139 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | x | 180,00 | 85,45 | x | x | x | x | 265,45 | x | 12 | 7 | x | x | x | x | 19 |
| 10 | Итого по Сыктывкар | x | 0,00 | 899,50 | x | x | x | x | 899,50 | x | 0 | 55 | x | x | x | x | 55 |
| 11 | Итого по Усинск | x | 326,10 | 754,10 | x | x | x | x | 1 080,20 | x | 30 | 62 | x | x | x | x | 92 |
| 12 | Итого по Ухта | x | 168,80 | 0,00 | x | x | x | x | 168,80 | x | 11 | 0 | x | x | x | x | 11 |
|  | Всего по этапу 2021 года | x | x | 4 134,80 | 13 798,12 | x | x | x | 17 932,92 | x | x | 153 | 636 | x | x | x | 789 |
| 1 | Итого по Воркута | x | x | 875,70 | 3 311,80 | x | x | x | 4 187,50 | x | x | 30 | 130 | x | x | x | 160 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | x | x | 753,70 | 1 335,00 | x | x | x | 2 088,70 | x | x | 20 | 40 | x | x | x | 60 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | x | x | 340,20 | 412,00 | x | x | x | 752,20 | x | x | 12 | 25 | x | x | x | 37 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | x | 144,00 | 1 639,20 | x | x | x | 1 783,20 | x | x | 5 | 104 | x | x | x | 109 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | x | x | 1 053,40 | 3 661,55 | x | x | x | 4 714,95 | x | x | 44 | 154 | x | x | x | 198 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | 349,00 | 1 383,37 | x | x | x | 1 732,37 | x | x | 17 | 77 | x | x | x | 94 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | 292,40 | 593,20 | x | x | x | 885,60 | x | x | 18 | 27 | x | x | x | 45 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | x | x | 215,00 | 512,20 | x | x | x | 727,20 | x | x | 5 | 20 | x | x | x | 25 |
| 9 | Итого по Усинск | x | x | 111,40 | 949,80 | x | x | x | 1 061,20 | x | x | 2 | 59 | x | x | x | 61 |
|  | Всего по этапу 2022 года | x | x | x | 6 671,70 | 33 160,06 | x | x | 39 831,76 | x | x | x | 328 | 1 841 | x | x | 2 169 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Ижемский | x | x | x | 787,20 | 0,00 | x | x | 787,20 | x | x | x | 17 | 0 | x | x | 17 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | x | x | x | 162,00 | 594,00 | x | x | 756,00 | x | x | x | 5 | 35 | x | x | 40 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | 726,80 | 3 823,30 | x | x | 4 550,10 | x | x | x | 40 | 217 | x | x | 257 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | 1 197,20 | 11 889,30 | x | x | 13 086,50 | x | x | x | 63 | 680 | x | x | 743 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | 811,40 | 2 003,10 | x | x | 2 814,50 | x | x | x | 31 | 95 | x | x | 126 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | 685,00 | 10 280,16 | x | x | 10 965,16 | x | x | x | 41 | 533 | x | x | 574 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | x | x | x | 763,60 | 1 799,80 | x | x | 2 563,40 | x | x | x | 46 | 96 | x | x | 142 |
| 8 | Итого по Сыктывкар | x | x | x | 934,40 | 2 274,60 | x | x | 3 209,00 | x | x | x | 50 | 162 | x | x | 212 |
| 9 | Итого по Усинск | x | x | x | 604,10 | 495,80 | x | x | 1 099,90 | x | x | x | 35 | 23 | x | x | 58 |
|  | Всего по этапу 2023 года | x | x | x | x | 11 938,50 | 29 281,11 | x | 41 219,61 | x | x | x | x | 730 | 1 590 | x | 2 320 |
| 1 | Итого по Воркута | x | x | x | x | 1 083,10 | 461,30 | x | 1 544,40 | x | x | x | x | 27 | 10 | x | 37 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | x | x | x | x | 422,00 | 411,00 | x | 833,00 | x | x | x | x | 17 | 27 | x | 44 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | x | x | x | x | 2 853,20 | 230,00 | x | 3 083,20 | x | x | x | x | 187 | 12 | x | 199 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | 2 260,00 | 8 082,50 | x | 10 342,50 | x | x | x | x | 151 | 497 | x | 648 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | 1 290,70 | 6 883,50 | x | 8 174,20 | x | x | x | x | 58 | 332 | x | 390 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | x | 1 156,70 | 9 336,36 | x | 10 493,06 | x | x | x | x | 49 | 482 | x | 531 |
| 7 | Итого по Сыктывкар | x | x | x | x | 2 462,20 | 3 876,45 | x | 6 338,65 | x | x | x | x | 217 | 230 | x | 447 |
| 8 | Итого по Ухта | x | x | x | x | 410,60 | 0,00 | x | 410,60 | x | x | x | x | 24 | 0 | x | 24 |
|  | Всего по этапу 2024 года | x | x | x | x | x | 5 204,00 | 8 860,92 | 14 064,92 | x | x | x | x | x | 303 | 498 | 801 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Койгородский | x | x | x | x | x | 90,00 | 171,80 | 261,80 | x | x | x | x | x | 6 | 6 | 12 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Печора | x | x | x | x | x | 590,30 | 2 348,08 | 2 938,38 | x | x | x | x | x | 60 | 63 | 123 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | x | x | x | x | x | 364,90 | 339,40 | 704,30 | x | x | x | x | x | 7 | 8 | 15 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | x | x | x | x | x | 3 006,20 | 3 340,50 | 6 346,70 | x | x | x | x | x | 159 | 244 | 403 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | x | x | x | x | x | 63,60 | 362,20 | 425,80 | x | x | x | x | x | 4 | 16 | 20 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | x | x | x | x | x | 684,40 | 257,24 | 941,64 | x | x | x | x | x | 37 | 11 | 48 |
| 7 | Итого по Сыктывкар | x | x | x | x | x | 404,60 | 1 744,70 | 2 149,30 | x | x | x | x | x | 30 | 144 | 174 |
| 8 | Итого по Ухта | x | x | x | x | x | 0,00 | 297,00 | 297,00 | x | x | x | x | x | 0 | 6 | 6 |

Приложение N 6

к республиканской

адресной программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC773956938B5CDB262E3AF80FF0F7FEFE9586695725BEDEB8C4D3B0C2A8BAF0EEA7FE4E427BEC4CAAA4822E3CB9028A8910E103MBI) Правительства РК от 08.05.2019 N 219) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 7 709 | 3 363 | 1 308 | 2 055 | 143 118,66 | 58 289,30 | 84 829,36 | 7 458 637 192,95 | 7 085 705 333,30 | 298 345 487,72 | 74 586 371,93 | 29 490 000,00 | 0,00 | 29 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 871 | 346 | 171 | 175 | 14 791,97 | 7 607,66 | 7 184,31 | 611 278 725,00 | 580 714 788,75 | 24 451 149,00 | 6 112 787,25 | 15 157 200,00 | 0,00 | 15 157 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 74 | 52 | 41 | 11 | 2 437,50 | 1 899,20 | 538,30 | 14 092 800,00 | 13 388 160,00 | 563 712,00 | 140 928,00 | 15 157 200,00 | 0,00 | 15 157 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Княжпогостский | 49 | 18 | 10 | 8 | 809,10 | 494,40 | 314,70 | 30 745 800,00 | 29 208 510,00 | 1 229 832,00 | 307 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 17 | 11 | 0 | 11 | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 19 476 000,00 | 18 502 200,00 | 779 040,00 | 194 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 45 | 20 | 3 | 17 | 800,57 | 133,10 | 667,47 | 33 623 940,00 | 31 942 743,00 | 1 344 957,60 | 336 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 41 | 22 | 15 | 7 | 1 221,10 | 901,90 | 319,20 | 39 289 680,00 | 37 325 196,00 | 1 571 587,20 | 392 896,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 5 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 3 332 680,00 | 3 166 046,00 | 133 307,20 | 33 326,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 126 | 37 | 19 | 18 | 1 455,80 | 735,80 | 720,00 | 71 290 200,00 | 67 725 690,00 | 2 851 608,00 | 712 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 15 | 5 | 0 | 5 | 224,60 | 0,00 | 224,60 | 7 187 200,00 | 6 827 840,00 | 287 488,00 | 71 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Удорский | 34 | 17 | 0 | 17 | 583,60 | 0,00 | 583,60 | 15 757 200,00 | 14 969 340,00 | 630 288,00 | 157 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 75 | 32 | 4 | 28 | 1 458,20 | 133,46 | 1 324,74 | 64 160 800,00 | 60 952 760,00 | 2 566 432,00 | 641 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Сыктывкар | 188 | 64 | 49 | 15 | 2 332,80 | 2 013,60 | 319,20 | 139 461 025,00 | 132 487 973,75 | 5 578 441,00 | 1 394 610,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Усинск | 147 | 54 | 29 | 25 | 2 311,90 | 1 261,00 | 1 050,90 | 134 090 200,00 | 127 385 690,00 | 5 363 608,00 | 1 340 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Ухта | 55 | 12 | 1 | 11 | 605,80 | 35,20 | 570,60 | 38 771 200,00 | 36 832 640,00 | 1 550 848,00 | 387 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 759 | 407 | 134 | 273 | 15 277,48 | 5 784,57 | 9 492,91 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 23 390 072,50 | 5 847 518,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 160 | 92 | 75 | 17 | 3 889,10 | 3 136,20 | 752,90 | 47 124 812,48 | 44 768 571,86 | 1 884 992,50 | 471 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 31 | 18 | 5 | 13 | 674,00 | 214,70 | 459,30 | 29 673 000,00 | 28 189 350,00 | 1 186 920,00 | 296 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 123 | 70 | 10 | 60 | 2 754,77 | 460,87 | 2 293,90 | 121 209 880,00 | 115 149 386,00 | 4 848 395,20 | 1 212 098,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Печора | 54 | 25 | 9 | 16 | 1 059,66 | 415,10 | 644,56 | 34 438 950,00 | 32 717 002,50 | 1 377 558,00 | 344 389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 25 | 10 | 4 | 6 | 507,80 | 222,60 | 285,20 | 24 252 600,00 | 23 039 970,00 | 970 104,00 | 242 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 31 | 11 | 0 | 11 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 22 368 000,00 | 21 249 600,00 | 894 720,00 | 223 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 19 | 12 | 0 | 12 | 406,70 | 0,00 | 406,70 | 13 421 100,00 | 12 750 045,00 | 536 844,00 | 134 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 139 | 110 | 5 | 105 | 3 105,50 | 296,40 | 2 809,10 | 151 710 900,00 | 144 125 355,00 | 6 068 436,00 | 1 517 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 19 | 7 | 0 | 7 | 265,45 | 0,00 | 265,45 | 12 210 700,00 | 11 600 165,00 | 488 428,00 | 122 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Сыктывкар | 55 | 21 | 13 | 8 | 899,50 | 536,70 | 362,80 | 56 642 470,01 | 53 810 346,51 | 2 265 698,80 | 566 424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Усинск | 92 | 27 | 13 | 14 | 1 080,20 | 502,00 | 578,20 | 61 571 400,00 | 58 492 830,00 | 2 462 856,00 | 615 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Ухта | 11 | 4 | 0 | 4 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 10 128 000,00 | 9 621 600,00 | 405 120,00 | 101 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 789 | 381 | 152 | 229 | 17 932,92 | 7 514,35 | 10 418,57 | 584 751 812,49 | 555 514 221,87 | 23 390 072,50 | 5 847 518,12 | 14 332 800,00 | 0,00 | 14 332 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 160 | 91 | 24 | 67 | 4 187,50 | 1 092,20 | 3 095,30 | 35 917 200,00 | 34 121 340,00 | 1 436 688,00 | 359 172,00 | 14 332 800,00 | 0,00 | 14 332 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 60 | 39 | 9 | 30 | 2 088,70 | 932,60 | 1 156,10 | 60 795 800,00 | 57 756 010,00 | 2 431 832,00 | 607 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 37 | 17 | 3 | 14 | 752,20 | 98,20 | 654,00 | 31 230 422,49 | 29 668 901,37 | 1 249 216,90 | 312 304,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 109 | 45 | 14 | 31 | 1 783,20 | 538,80 | 1 244,40 | 79 836 160,00 | 75 844 352,00 | 3 193 446,40 | 798 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Печора | 198 | 91 | 62 | 29 | 4 714,95 | 3 158,48 | 1 556,47 | 151 079 837,00 | 143 525 845,15 | 6 043 193,48 | 1 510 798,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 94 | 40 | 22 | 18 | 1 732,37 | 946,87 | 785,50 | 89 390 292,00 | 84 920 777,40 | 3 575 611,68 | 893 902,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 45 | 16 | 0 | 16 | 885,60 | 0,00 | 885,60 | 44 280 000,00 | 42 066 000,00 | 1 771 200,00 | 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 25 | 17 | 10 | 7 | 727,20 | 419,70 | 307,50 | 30 245 000,00 | 28 732 750,00 | 1 209 800,00 | 302 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Усинск | 61 | 25 | 8 | 17 | 1 061,20 | 327,50 | 733,70 | 61 977 101,00 | 58 878 245,95 | 2 479 084,04 | 619 771,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 2 169 | 926 | 306 | 620 | 39 831,76 | 13 799,65 | 26 032,11 | 2 274 236 169,51 | 2 160 524 361,02 | 90 969 446,78 | 22 742 361,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Ижемский | 17 | 17 | 0 | 17 | 787,20 | 0,00 | 787,20 | 43 054 000,00 | 40 901 300,00 | 1 722 160,00 | 430 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 40 | 14 | 0 | 14 | 756,00 | 0,00 | 756,00 | 43 092 000,00 | 40 937 400,00 | 1 723 680,00 | 430 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 257 | 107 | 8 | 99 | 4 550,10 | 330,80 | 4 219,30 | 225 512 500,00 | 214 236 875,00 | 9 020 500,00 | 2 255 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 743 | 283 | 139 | 144 | 13 086,50 | 6 070,05 | 7 016,45 | 727 743 500,00 | 691 356 325,00 | 29 109 740,00 | 7 277 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 126 | 62 | 2 | 60 | 2 814,50 | 129,50 | 2 685,00 | 155 907 169,51 | 148 111 811,02 | 6 236 286,78 | 1 559 071,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 574 | 285 | 74 | 211 | 10 965,16 | 3 354,00 | 7 611,16 | 657 909 600,00 | 625 014 120,00 | 26 316 384,00 | 6 579 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Муниципальный район Усть-Куломский | 142 | 65 | 30 | 35 | 2 563,40 | 1 441,90 | 1 121,50 | 140 987 000,00 | 133 937 650,00 | 5 639 480,00 | 1 409 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Сыктывкар | 212 | 69 | 49 | 20 | 3 209,00 | 2 338,70 | 870,30 | 212 936 500,00 | 202 289 675,00 | 8 517 460,00 | 2 129 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Усинск | 58 | 24 | 4 | 20 | 1 099,90 | 134,70 | 965,20 | 67 093 900,00 | 63 739 205,00 | 2 683 756,00 | 670 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 2 320 | 955 | 343 | 612 | 41 219,61 | 15 376,83 | 25 842,78 | 2 602 432 573,46 | 2 472 310 944,79 | 104 097 302,94 | 26 024 325,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Воркута | 37 | 32 | 20 | 12 | 1 544,40 | 926,60 | 617,80 | 22 353 600,00 | 21 235 920,00 | 894 144,00 | 223 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 44 | 19 | 1 | 18 | 833,00 | 65,50 | 767,50 | 54 145 000,00 | 51 437 750,00 | 2 165 800,00 | 541 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Корткеросский | 199 | 86 | 31 | 55 | 3 083,20 | 1 529,80 | 1 553,40 | 189 658 300,00 | 180 175 385,00 | 7 586 332,00 | 1 896 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 648 | 237 | 107 | 130 | 10 342,50 | 4 019,75 | 6 322,75 | 686 705 653,46 | 652 370 370,79 | 27 468 226,14 | 6 867 056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 390 | 187 | 9 | 178 | 8 174,20 | 373,70 | 7 800,50 | 506 800 400,00 | 481 460 380,00 | 20 272 016,00 | 5 068 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 531 | 237 | 82 | 155 | 10 493,06 | 4 120,40 | 6 372,66 | 682 048 900,00 | 647 946 455,00 | 27 281 956,00 | 6 820 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Сыктывкар | 447 | 149 | 85 | 64 | 6 338,65 | 3 930,48 | 2 408,17 | 432 799 920,00 | 411 159 924,00 | 17 311 996,80 | 4 327 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Ухта | 24 | 8 | 8 | 0 | 410,60 | 410,60 | 0,00 | 27 920 800,00 | 26 524 760,00 | 1 116 832,00 | 279 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 801 | 348 | 202 | 146 | 14 064,92 | 8 206,24 | 5 858,68 | 801 186 100,00 | 761 126 795,00 | 32 047 444,00 | 8 011 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Муниципальный район Койгородский | 12 | 7 | 7 | 0 | 261,80 | 261,80 | 0,00 | 10 788 000,00 | 10 248 600,00 | 431 520,00 | 107 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Муниципальный район Печора | 123 | 64 | 23 | 41 | 2 938,38 | 1 193,30 | 1 745,08 | 117 535 200,00 | 111 658 440,00 | 4 701 408,00 | 1 175 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Муниципальный район Сосногорск | 15 | 12 | 7 | 5 | 704,30 | 503,00 | 201,30 | 40 592 000,00 | 38 562 400,00 | 1 623 680,00 | 405 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Муниципальный район Сыктывдинский | 403 | 168 | 130 | 38 | 6 346,70 | 5 034,70 | 1 312,00 | 372 257 900,00 | 353 645 005,00 | 14 890 316,00 | 3 722 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Муниципальный район Троицко-Печорский | 20 | 9 | 0 | 9 | 425,80 | 0,00 | 425,80 | 20 438 400,00 | 19 416 480,00 | 817 536,00 | 204 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Муниципальный район Усть-Вымский | 48 | 23 | 4 | 19 | 941,64 | 192,54 | 749,10 | 61 206 600,00 | 58 146 270,00 | 2 448 264,00 | 612 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Сыктывкар | 174 | 61 | 31 | 30 | 2 149,30 | 1 020,90 | 1 128,40 | 156 093 000,00 | 148 288 350,00 | 6 243 720,00 | 1 560 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Ухта | 6 | 4 | 0 | 4 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 22 275 000,00 | 21 161 250,00 | 891 000,00 | 222 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |