Приложение

к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский»

29.02.2024 № 279

**Комплексный план действий**

**по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на текущий финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия [<1>](#P1624) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на текущий финансовый год, квартал | | | |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | государственные внебюджетные фонды | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма 1**  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корт-керосский» | Заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации Изъюров Сергей Леонидович | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта;  Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Корткеросский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1000,00000 | 0,00 | 0,00 | 1000,00000 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.1.1. | Основное мероприятие  Строительство, модернизация, реконструкция и проектирование систем коммунальной инфраструктуры | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1000,00000 | 0,00 | 0,00 | 1000,00000 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.1.1.1. | Мероприятие  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Наличие актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ведущий специалист управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Якимец Татьяна Петровна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятие  Выполнение работ по бурению водозаборной скважины по объекту «Строительство скважины в с.Большелуг» | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Обеспечение хозяйственной-питьевой и технической водой с.Большелуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена работа по бурению водозаборной скважины по объекту «Строительство скважины в с.Большелуг» | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Мероприятие  Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство канализационных сетей в п. Приозерный | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Корткеросский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие  (статус 0)  Разработана проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство канализационных сетей в п. Приозерный | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Мероприятие  Выполнение работ по бурению водозаборной скважины по объекту «Строительство скважины в с.Корткерос» | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Обеспечение хозяйственной-питьевой и технической водой с.Корткерос | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена работа по бурению водозаборной скважины по объекту «Строительство скважины в с.Корткерос» | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Мероприятие  Реконструкция павильона скважины в п.Визябож; строительство водопровода в п. Визябож | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Обеспечение хозяйственной-питьевой и технической водой п.Визябож | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1000,00000 | 0,00 | 0,00 | 1000,00000 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена работа по реконструкции павильона скважины в п.Визябож; строительство водопровода в п. Визябож | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1000,00000 | 0,00 | 0,00 | 1000,00000 | 0,00 | X | X | X | Х |
| 1.1.1.6. | Мероприятие  Обустройство источников холодного водоснабжения на территории сельского поселения "Намск" | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Обеспечение хозяйственной-питьевой и технической водой п.Намск | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена работа по бурению водозаборной скважины по объекту «Строительство скважины в п. Намск» | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | Мероприятие  Устройство колодца м.Ягсай СП Подъельск | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Обеспечение хозяйственной-питьевой и технической водой жителей м.Ягсай СП Подъельск | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена работа по бурению водозаборной скважины по объекту «Строительство скважины в м.Ягсай СП Подъельск» | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | Мероприятие  Обеспечение водоснабжением жителей с.Керес, п.Уръель, д.Лаборем, д.Эжол | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Обеспечение хозяйственной-питьевой и технической водой жителей СП Керес | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Обеспечение водоснабжением жителей с.Керес, п.Уръель, д.Лаборем, д.Эжол | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | Мероприятие  Устройство точки водозабора для жителей д.Сюзяиб | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Обеспечение хозяйственной-питьевой и технической водой д.Сюзяиб | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена работа по бурению водозаборной скважины по объекту «Строительство скважины в д.Сюзяиб | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Мероприятие  Обустройство общественного трубчатого колодца в д. Новик | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Обеспечение хозяйственной-питьевой и технической водой д.Новик | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Проведена работа обустройству трубчатого колодца в д. Новик | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие Газификация населенных пунктов  (Выполнения работ не будет) | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Строительство, модернизация, реконструкция и проектирование инженерных коммуникаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| 1.2.1.1. | Мероприятие Выполнение работ на комплексно-инженерные изыскания в разработку проекта планировки/межевания для проектирования внутрипоселковых газопроводов населенного пункта Корткерос | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х | X | X | X | X |
| **Подпрограмма 2 «Разработка документов территориального планирования»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие  Разработка документов территориального планирования | Заместитель  начальника управления по капитальному строительству и территориальному развитию Волгарева Валентина Валерьяновна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Разработка документов территориального планирования  Разработка генпланов и правил землепользования и застройки.  Разработка нормативов градостроительного проектирования сельских поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие  (статус 0) | Заместитель  начальника управления по капитальному строительству и территориальному развитию Волгарева Валентина Валерьяновна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения жильем населения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Подпрограмма 3** «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» | Заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации Изъюров Сергей Леонидович | Отдел жилищной политики;  Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта;  Управление по капитальному строительству и территориальному развитию | Улучшение усло-вий проживания граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 37209,51266 | 0,00 | 13394,20960 | 2247,46260 | 21567,84046 | V | V | V | V |
| 3.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна Заведующий отделом жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна; | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта; Отдел жилищной политики; | Улучшение жилищных условий граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 13058,21800 | 0,00 | 12108,21800 | 950,00000 | 0,00 | V | V | V | V |
| 3.1.1.1. | Мероприятие: Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна,  Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мерзликина Маргарита Сергеевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11762,61800 | 0,00 | 11762,61800 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие №1 (статус 0) Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мерзликина Маргарита Сергеевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мерзликина Маргарита Сергеевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Постановка на учет, ведение списков, предоставление жилых помещений детям-сиротам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 88,00000 | 0,00 | 88,00000 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0):  Реализация государственного полномочия | Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мерзликина Маргарита Сергеевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. | Мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Заведующий отделом жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна | Отдел жилищной политики | Предоставление социальных выплат на строительство, приобретение жилья | 01.012024 | 31.12.2024 | 950,00000 | 0,00 | 0,00 | 950,00000 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 1):  Вручение свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна | Отдел жилищной политики | X | 01.03.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие (статус 0):  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна | Отдел жилищной политики | X | X | 10.10.2024 | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 3.1.1.4. | Мероприятие: Осуществление полномочий в области государственной поддержки граждан РФ, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительство жилья в соответствии с Законом РК № 115-РЗ от 01.12.2015 г. | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна | Отдел жилищной политики | Реализация государственного полномочия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 257,60000 | 0,00 | 257,60000 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Реализованы государственные полномочия | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна | Отдел жилищной политики | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5. | Мероприятие: Предоставление социальных выплат молодым семьям, члены которых родились и постоянно проживают на территории Республики Коми | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна | Отдел жилищной политики | Предоставление социальных выплат на строительство, приобретение жилья | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Вручение свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение | Заведующий отделом  жилищной политики Гавриленко Людмила Александровна  Главный специалист отдела жилищной политики Удоратина Светлана Григорьевна | Отдел жилищной политики | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Основное мероприятие: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Заместитель заведующего отделом архитектуры и строительства  Галимова Алла Александровна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 22773,42266 | 0,00 | 908,11960 | 297,46260 | 21567,84046 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0)  переселены граждане из ветхого аварийного жилья | Заместитель заведующего отделом архитектуры и строительства  Галимова Алла Александровна | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие: Осуществление мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Организация деятельности по обращению с животными без владельцев | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 377,87200 | 0,00 | 377,87200 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Организованы и проведены мероприятия по отлову животных без владельцев | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна;  Главный эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Барановская Екатерина Владимировна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Основное мероприятие:  Подготовка терриории под застройку | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Подготовлены территории под застройку | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Подготовлены терриории под застройку | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Мероприятие:  Проведение мероприятий по подготовке земельных участков | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | Подготовлены земельные участки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Мероприятия по подготовке земельных участков | Начальник Управления по капитальному строительству и территориальному развитию  Курыдкашин Артур Робертович | Управление по капитальному строительству и территориальному развитию администрации муниципального района «Корткеросский» | X | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Основное мероприятие:  Организация подвоза воды в соответствии с судебными решениями | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна; | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Обеспечение технической водой в соответствии с судебными решениями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1000,00000 | 0,00 | 0,00 | 1000,00000 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0)  Организация подвоза воды в соответствии с судебными решениями | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна; | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Отходы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 4** «Отходы» | Заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации Изъюров Сергей Леонидович | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1201,00000 | 0,00 | 0,00 | 1201,00000 | 0,00 | V | V | V | V |
| 4.1.1. | Основное мероприятие: Организация сбора отходов, в том числе внедрение системы по раздельному сбору, переработке и обезвреживанию отходов | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Переход на контейнерный сбор отходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0):  Приобретены контейнеры для сборатвердых коммунальных отходов | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна;  Ведущий эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Якимец Татьяна Петровна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Мероприятие  Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна;  Ведущий эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Якимец Татьяна Петровна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Переход на контейнерный сбор отходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | Х |
|  | Контрольное событие (статус 0):  Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна;  Ведущий эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Якимец Татьяна Петровна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | Х |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Основное мероприятие: Ликвидация несанкционированных свалок | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | Несанкционированные свалки ликвидированы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1201,00000 | 0 | 0 | 1201,00000 | 0 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие (статус 0):  Выполнение плановых показателей по ликвидации несанкционированных свалок | Начальник управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Мишарина Ирина Анатольевна;  Ведущий эксперт управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта  Якимец Татьяна Петровна | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | X | X | X | X | X | X | X | X | V | V | V | V |