Годовой отчёт

о ходе реализации Муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на период до 2020 года»

На реализацию мероприятий, направленных на улучшение состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения в 2019 году было направлено 30 835, 75616  тыс. рублей (за счет республиканского бюджета 15 322, 9 тыс. рублей и местного бюджета 15 512, 85616 тыс. рублей) из них на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяжённостью 135,2 км, израсходовано 18 028, 40634 тыс. рублей (из них 3 905, 50634 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета и 14 122, 9 тыс. рублей за счёт средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми).

В 2019 году были реализованы четыре народных проекта "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности. В соответствии с данными проектами был осуществлён ремонт асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорог местного значения: с. Вомын, с. Додзь, п. Усть-Лэкчим, с. Подъельск. На эти цели было израсходовано 2 378, 41128 тыс. рублей (из них 1 178, 41128 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета и 1 200, 00 тыс. рублей за счёт средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми).

В 2019 году выполнены работы асфальтобетонного покрытия дорог, ремонт дорожного полотна в с. Корткерос на сумму 3,3 млн. рублей. (ул. Дорожная, ул. Васильковая, ул. Первомайская, переулок к д.249 от ул. Советской, ул. Эжвинская, переулок Брусничный)

В рамках программы безопасности дорожного движения, за счёт средств местного бюджета, в летний период 2019 году выполнены работы по нанесению дорожной разметки, общей протяжённостью 27,7 км.

В 2019 году произведён текущий ремонт наплавного моста через реку Локчим в п. Намск. На эти цели было израсходовано 1,00 млн. руб.

В 2019 году проведена работа по проведению первичной технической инвентаризации автомобильных дорог Корткеросского района на сумму 1,00 млн. руб. (паспортизация, дислокация автомобильных дорог)

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях в 2015 году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый индикатор | Фактический индикатор | Отклонение, +- | Степень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости дорог общего пользования местного значения | % | 56,2 | 56,2 | 0 | 1 |
| 2 | Доля населения, проживающих в населённых пунктах, не имеющих регулярного сообщения с административным центром | % | 0,33 | 0,33 | 0 | 1 |

Оценка эффективности

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):

Программа «Развитие транспортной системы» на период до 2020 года»:

1+1= 2 / 2 = 1

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы):

Программа «Развитие транспортной системы» на период до 2020 года»:

28 787 53892 / 30 835, 75616  = 0,93

0,93 > 0,5 Уровень эффективности удовлетворительный