Годовой отчёт

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2021 год

На ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт наплавных мостов, перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам и безопасность дорожного движения муниципального района «Корткеросский» было выделено 53 625 101,70 рублей (из них 21 984 700,00 рублей из республиканского бюджета 31 535 451,70 рублей из местного бюджета и 104 950,00 рублей вклад граждан и юридических лиц).

В 2021 году отремонтировано 20 525 кв. м. асфальтобетонного покрытия.

В 2021 году были реализованы восемь проектов "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности. В соответствии с данными проектами был осуществлён ремонт асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорог местного значения: с. Додзь, пст Визябож, д. Визябож, с. Небдино,             с. Вомын, пст. Намск, пст. Подъельск, пст. Усть-Лэкчим. На эти цели было израсходовано 10 375 709,58 рублей (из них 2 375 709,58 руб. за счёт средств местного бюджета и 8 000 000,00 рублей за счёт средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми).

В рамках программы безопасности дорожного движения, за счёт средств местного бюджета, в летний период 2021 году выполнены работы по нанесению дорожной разметки, общей протяжённостью 27,7 км. на сумму 700 000,00 рублей.

В 2021 году произведён текущий ремонт наплавных мостов через реку Нившера в д. Пасвомын, через реку Локчим в с. Мордино и в п. Намск. На эти цели было израсходовано 2 494 612,94 рублей.

В начале 2021 году проведены работы по восстановлению грунтовой автомобильной дороги общего пользования местного значения «д. Ивановка – д. Русановская» на общую сумму 2,6 млн. руб., что позволило обеспечить транспортную доступность до указанных населенных пунктов.

В 2021 году проведены работы по монтажу 6 остановочных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: «Лаборем - Уръель» - 1 шт., «По с. Керес» - 2 шт., «По д. Лаборем» - 1 шт., «Подъезд к базе ДРСУ» - 1 шт., «По пст Подтыбок» - 1 шт.

В 2021 году проведены работы по обустройству перильных ограждений вблизи 5 школьных и дошкольных учреждений на общую сумму 2,3 млн. руб.

В рамках исполнения судебных решений в 2021 году начаты работы по обустройству тротуаров в с. Корткерос по ул. Полевая, где общая стоимость работ составила 3,4 млн. руб., также проведён ремонт участков автомобильных дорог по с. Корткерос (ул. Первомайская, Дорожная, Магистральная, Сангородок, Эжвинская, пер. Брусничный).

На осуществление перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам муниципального района «Корткеросский» было израсходовано 2 997 993,32 рублей.

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях в 2021 году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый индикатор | Фактический индикатор | Отклонение, +- | Степень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости дорог общего пользования местного значения | % | 51,8 | 36,2 | -15,6 | 1.4 |
| 2 | Доля населения, проживающих в населённых пунктах, не имеющих регулярного сообщения с административным центром | % | 0,36 | 0,36 | 0 | 1 |

Оценка эффективности

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):

Программа «Развитие транспортной системы»:

1,4+1= 2,4 / 2 = 1,2

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы):

Программа «Развитие транспортной системы»:

53 625 101,70 / 52 219 468,65 = 1,02

- Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ

1,224=1,2х1,02

1,224 > 0,5  - высокоэффективная