**Администрация**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие транспортной системы»**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Управление ЖК, ДХ и Т администрации муниципального района «Корткеросский»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ведущий эксперт Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Старцев Александр Анатольевич (8 (82136) 9-25-81; gkhkortkeros@mail.ru)

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изъюров Сергей Леонидович, Заместитель Главы муниципального района «Корткеросский» - руководителя администрации

с. Корткерос

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**» «Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский»** (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1752.

В муниципальную программу включены следующие задачи:

Задача 1: Обеспечение устойчивого и круглогодичного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения

Задача 2: создание условий для представления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории МР «Корткеросский».

Задача 3: Обеспечение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения

**ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

1. Приоритеты в сфере дорожно-транспортного хозяйства муниципального образования муниципального района «Корткеросский» определены [Стратегией](consultantplus://offline/ref=A2F82A6209D5A9F255B0D1AE18564BCB805EAD69B6838918E0AC05675C453F144741AAE695F33B6D1EACB7CFF535DD62C644AF47C07F9FFF732F9312V0N0M) социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» до 2035 года, одобренной решением Совета муниципального образования муниципального района «Корткеросский» от 22.12.2020 № VII-3/8.

Целью Программы в сфере дорожно-транспортного хозяйства муниципального района «Корткеросский» является развитие транспортной системы муниципального образования муниципального района «Корткеросский».

Задачи Программы соответствуют приоритетам политики развития транспортной системы муниципального района, Программой обеспечена взаимосвязь с другими стратегическими документами муниципального образования.

Приоритетами в сфере реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Корткеросский»;

- обеспечение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения.

2. В соответствии с долгосрочными приоритетами развития отрасли, а также с учетом текущего состояния транспортной системы МО МР «Корткеросский» определены цели и задачи Программы.

3. Перечень и [сведения](#P3445) о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский» представлены в Приложении к Программе (Таблица 1).

4. [Перечень](#P3994) и характеристика основных мероприятий муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский» представлен в Приложении к Программе (Таблица 2).

5. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский» за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлена в Приложении к Программе (Таблица 3).

6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета на реализацию целей муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский» представлены в Приложении к Программе (Таблица 4).

7. Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, представляемых из республиканского бюджета Республики Коми представлена в Приложении к Программе (Таблица 5).

8. Оценка эффективности муниципальной программы производится в соответствии с Постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 29.08.2013 г. № 1643 «О программах муниципального образования муниципального района «Корткеросский» и Приказом Министерства экономики Республики Коми от 27.12.2017г. № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми».

Целевые индикаторы (показатели) Программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на период до 2035 года

В 2022 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 6 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1 | 15.03.2022г. пост.400 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26 ноября 2021 года № 1752 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие транспортной системы» |
| 2 | 15.04.2022г. пост.562 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие транспортной системы» муниципального района «Корткеросский» |
| 3 | 25.05.2022г. Пост.732 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие транспортной системы» муниципального района «Корткеросский» |
| 4 | 24.06.2022г.  Пост. 935 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие транспортной системы» муниципального района «Корткеросский» |
| 5 | 12.08.2022г.  Пост. 1194 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие транспортной системы» муниципального района «Корткеросский» |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - Методические указания), утвержденных приложением 4 к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен.

Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 1 к настоящему годовому отчету, в форме пояснительной записки**.**

В итоге из 3 основных мероприятий выполнены (или частично выполнены) 3 основных мероприятий или 100,0%.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий Комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), представлены в таблице (в соответствии с формой таблицы 1 приложения №4 к Методическим указаниям).

Перечень и [сведения](#P3445) о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Значения индикатора (показателя) | | | | | | | | Обоснов-е отклонений значений целевого показ-ля на конец  2022 г. |
| №  п/п | | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Ед. изм. | | 2021  факт | | 2022  план | | | 2022  факт |
| Задача 1: Обеспечение устойчивого и круглогодичного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | % | 48,2 | | 50,0 | | 82,3 | | (+64,6%) выполнен, отклонение более 30% |
| Задача 2: Обеспечение регулярного транспортного сообщения между населенными пунктами | | | | | | | | | | | |
| 22 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного транспортного сообщения с административным центром | | | % | 0,16 | | 0,12 | | 0,07 | | (-41,7%)  выполнен, отклонение более 30 % |
| Задача 3: Обеспечение транспортной безопасности и безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 13 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | | | Ед. чел. | | 28,2 | | 21,6 | 21,6 | | (0,0%)  выполнен, отклонение 0% |

Из 3 индикаторов муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты 3 индикатора или 100%.

В рамках «Народного проекта» в сфере дорожной деятельности, а также благодаря мероприятиям по приведению автомобильных дорог задействованных в маршрутах школьных автобусов в 2022 году удалось значительно повысить долю автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям.

В 2022 году были запущенны 2 дополнительных муниципальных автобусных маршрута, что позволило снизить показатель доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром.

Работа в рамках районной комиссии безопасности дорожного движения и профилактическим мероприятиям позволило достичь планового показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий, а также снизить этот показатель по сравнению с показателем 2021 года.

1. **Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2022 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовые расходы |
| **Муниципальная программа** | Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский» | **Всего:** | **35 752,790** | **200 429,24483** | **60 316,14988** |
| в том числе: |  |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 21 821,29 | 22 591,80783 | 24 169,29674 |
| - средства республиканского бюджета РК | 13 931,5 | 40 102,22700 | 40 102,22700 |
| - средства федерального бюджета | 0 |  | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 |  | 0 |
| - средства юридических лиц\*, вклады граждан | 0 | 137 735,210 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Всего:** | **32 557,79** |  | 51213,08851 |
| в том числе: |  | 53 576,26332 |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 18 626,29 | 17 509,55332 | 15149,37478 |
| - средства республиканского бюджета РК | 13931,5 | 35 931,50000 | 35 931,50000 |
| - средства федерального бюджета | 0 |  | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 |  | 0 |
| - средства юридических лиц\*, вклады граждан | 0 | 135,21000 | 132,21373 |
| - средства от приносящей доход деятельности | 0 |  | 0 |
| Мероприятие  1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Всего:** | **15 485,56778** | **14410,09851** | **12 049,91997** |
| в том числе: | - |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 15 485,56778 | 14410,09851 | 12 049,91997 |
| - средства республиканского бюджета РК | - | 0 | 0 |
| - средства федерального бюджета | - | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | - | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\* | - | 0 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | - | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, переданных из государственной собственности Республики Коми | **Всего:** | **14 072,22222** | **14 072,22222** | **14 072,22222** |
| в том числе: |  |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 140,72222 | 140,72222 | 140,72222 |
| - средства республиканского бюджета РК | 13 931,50000 | 13 931,50000 | 13 931,50000 |
| - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\* | 0 | 0 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.3 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | **Всего:** | **3 000,0** | **10 952,52845** | **10 949,53218** |
| в том числе: |  |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 3 000,0 | 2817,31845 | 2817,31845 |
| - средства республиканского бюджета РК | 0 | 8 000,00000 | 8 000,00000 |
| - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\*, вклады граждан |  | 135,21 | 132,21373 |
| - средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0 |
| Мероприятие  1.1.4 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | **Всего:** | **Пункт отсутствовал** | **14 141,41414** | **14 141,41414** |
| в том числе: | - |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | - | 141,41414 | 141,41414 |
| - средства республиканского бюджета РК | - | 14 000,00000 | 14 000,00000 |
| - средства федерального бюджета | - | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | - | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\*, вклады граждан | - | 0 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | - | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | **Всего:** | **2 145,0** | **8 202,98151** | **8 053,06137** |
| в том числе: |  |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | **2 145,0** | 4 032,25451 | 4 028,65643 |
| - средства республиканского бюджета РК | 0 | 4 170,72700 | 4 024,40494 |
| - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\* | 0 | 0 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение и устройство наплавных мостов, катеров, паромных переправ | **Всего:** | **150,000** | **137 750,00000** | **150,00000** |
| в том числе: |  | 0 |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 150,00000 | 137 750, 00000 | 150,00000 |
| - средства республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 |
| - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\* | 0 | **137 750,00000** | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.1 | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов | **Всего:** | **900 ,000** | **900,00000** | **900,00000** |
| в том числе: |  |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 900,000 | 900,00000 | 900,00000 |
| - средства республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 |
| - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\* | 0 | 0 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.1 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | **Всего:** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: | 0 |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 0 | 0 | 0 |
| - средства республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 |
| - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\* | 0 | 0 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.2 | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | **Всего:** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: | 0 |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 0 | 0 | 0 |
| - средства республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 |
| - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\* | 0 | 0 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1.3 | Оснащение техническими средствами обеспечивающих транспортную безопасность на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах | **Всего:** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе: | 0 |  |  |
| - бюджет муниципального района «Корткеросский» | 0 | 0 | 0 |
| - средства республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 |
| - средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - средства государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
| - средства юридических лиц\* | 0 | 0 | 0 |
| - средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 30,1 %.

Основной причиной низкой реализации кассового расхода стала не реализация мероприятий по строительству и установке 2 наплавных мостов на сумму 137, млн. руб., предоставленных в рамках социального партнерства с АО «Монди СЛПК». По причине необходимости разработки проектов строительства мостов, а также предоставления денежных средств в конце 2022 года, реализация проектов была перенесена на 2023 год.

1. **Информация о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

Информацию о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляются по форме таблицы 3 приложения №4 к Методическим указаниям. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы.**

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении к настоящему годовому отчету по форме таблицы 1 приложения №5 к Методическим указаниям.

**7.** **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы.**

По итогам 2022 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» является эффективной.

Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2023 год не имеется.

Ведущий эксперт УЖК,ДХ и Т А.А. Старцев

Согласовано:

Начальник Управления финансов В.А. Карпова

**Приложение**

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

«Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский» за 2022 год

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие транспортной системы муниципального района «Корткеросский» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021 г. № 1752.

Муниципальная программа состоит из следующих основных мероприятий:

1) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2) организация и осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

3) приобретение, изготовление устройство, постройка, ремонт наплавных мостов, паромных переправ.

4) развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме**

На ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт наплавных мостов (без учета субсидии ОАО «Монди»), перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам и безопасность дорожного движения муниципального района «Корткеросский» в 2022 году было выделено средств 64 406 733,74 руб. (с 2019 года показатель вырос в 2 раза с 30 835 756,16 руб.), из них 40 102 227,00 руб. - республиканский бюджет (с 2019 года показатель вырос в 3 раза с 13 492 856,16 руб.), 24 169 296,74 руб. - местный бюджет (с 2019 года показатель вырос на 58% с 15 322 900,00 руб.) и 135 210,00 руб. - вклад граждан и юридических лиц).

В 2022 году отремонтировано 22 512 кв.м асфальтобетонного покрытия (с 2020 года показатель вырос в 2 раза с 10 754 кв.м).

В 2022 году были реализованы восемь проектов "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности. В соответствии с данными проектами был осуществлён ремонт асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорог местного значения: д. Визябож, с. Небдино, с. Вомын, с. Пезмег, д. Важкурья, пст Усть-Лэкчим, с. Сторожевск. На эти цели было израсходовано 10 645 162,50 руб. (с 2019 года показатель вырос в 4,5 раза с 2 378 411,28 руб.), из них 2 645 162,50 руб. за счёт средств местного бюджета и 8 000 000,00 рублей за счёт средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.

В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения, за счёт средств местного бюджета, в летний период 2022 году выполнены работы по нанесению дорожной разметки, общей протяжённостью 27,7 км. на сумму 900 000,00 рублей. Также оборудованы 3 пешеходных перехода вблизи остановок и дошкольных учреждений в с. Нившера и с. Большелуг, установлены дополнительные дорожные знаки на опасных участках и пешеходных переходах на автомобильных дорогах «По с. Керес», «Уръель – Лаборем».

В 2022 году проведены ремонтные работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения «По с. Пезмег», «По с. Мордино» и «Уръель – Лаборем». На эти цели было израсходовано 14 141 414,14 руб., из них 14 000 000,00 руб. за счет средств республиканского бюджета и 141 414,14 руб. за счет местного бюджета.

На автомобильных дорогах местного значения «Подъезд к с. Большелуг», «По с. Вомын»» проведены работы по обустройству линий электроосвещения общей протяженностью 1 050 п.м. на сумму 764 231,24 руб.

В рамках исполнения судебных решений в 2022 году проведены работы по ремонту автомобильной дороги «По с. Пезмег» (исполнительное производство по судебному решению окончено), проведены работы по ремонту автомобильных дорог по с. Корткерос ул. Магистральная (исполнительное производство по судебному решению окончено). В 2022 году проведена предварительная работа (разработка проектно-сметной документации, заключение договоров) по исполнению судебных решений, реализация которых по причине нехватки денежных средств дорожного фонда запланирована на 2023 год.

В 2022 году были организованы 2 дополнительных муниципальных маршрута автобусных пассажир перевозок «По с. Корткерос» и «Лопыдино – Визябож».

На автобусную перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам муниципального района «Корткеросский» было израсходовано 8 202 981,51 рублей, из них 4 170 727,00 руб. бюджет Республики Коми.

Осуществлено подключение к региональной навигационно-информационной системе на муниципальных пассажирских перевозках, что позволило в ежедневном режиме проводить мониторинг работы автобусов.

**В 2023 году планируется:** (в сфере дорожной деятельности)

- реализация 2-х народных проектов на дорогах «По с. Нившера», «По с.Подъельск» общей стоимостью 4 500 000,00 руб., из них 4 000 000,00 руб. бюджет РК;

- строительство и установка 2-х наплавных мостов в пст Намск и д. Пасвомын, а также ремонт и освидетельствование наплавного моста в с. Мордино в рамках спонсорской помощи ОАО «Монди СЛПК» на общую сумму 137 600 000,00 руб.;

- заключение соглашения о сотрудничестве с ООО «Яндекс», что позволит в «онлайн» режиме в общедоступном формате контролировать перемещение автобусов на муниципальных автобусных пассажир перевозках.