Годовой отчёт

о ходе реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на период до 2023 года»

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский» до 2023 года»

В 2021 году были реализованы мероприятия по подключению жилых домов в с. Корткерос по ул. Сухановой и      по ул.Лебедева к инженерной коммуникации (канализации).

В 2021 году муниципальный район получил паспорт готовности к работе в зимних условиях, все плановые показатели по ремонту, замене объектов коммунальной инфраструктуры были выполнены в полном объеме.

В 2021 году разработан проект планировки ЛОС в п. Приозерный.

Подпрограмма 2 «Разработка документов территориального планирования на 2014-2023гг»

В рамках мероприятий, содержащихся в программе, в 2021 году планировались работы по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон отдельных сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Корткеросский», и мероприятия по подготовке документации по планировке территории для объекта «Газопровод внутрипоселковый в сельском поселении Корткерос».  Документация по планировке территории разработана, проведены публичные слушания.

По сельским поселениям «Сторожевск», «Керес», «Подъельск», «Пезмег», «Доздь» в 2021г были заключены муниципальные контракты на проведение работ по описанию границ территориальных зон и границ населенных пунктов. Работы по контрактам выполнены, однако, в связи с наличием замечаний в части наложения земель лесного фонда на земли населенных пунктов утверждены не все проекты. Утверждению были направлены изменения, вносимые в ГП и ПЗЗ сельского поселения «Сторожевск». Работы в части урегулирования вопросов, связанных с наложением земель по сельским поселениям «Керес», «Подъельск», «Додзь», «Пезмег» будут продолжены в 2022 году.

Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"

В рамках действующих федеральных, республиканских и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий в 2021 году социальные выплаты на строительство или приобретение жилья получили 9 семей.

В целях обеспечения жильем отдельных категорий граждан детям-сиротам в 2021 году предоставлены 25 жилых помещений, в том числе за счет строительства – 16, приобретения - 9.

На 2022 год запланирован капитальный ремонт 3 многоквартирных домов. В 2021 году был закончен капитальный ремонт 5 многоквартирных домов.

За 2021г. на территории муниципального района было отловлено 35 ед. безнадзорных животных.

За 2021 год на территории муниципального района расселено 58 жилых помещений.

Подпрограмма 4 «Отходы до 2023г»

За 2021 год на территории района были ликвидированы за счет средств местного бюджета 4 несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

Дополнительно в 2021 году приобретено 57 единиц контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

За 2021 год мероприятия по уничтожению борщевика проведены на территории площадью 33,94 Га, данная площадь обрабатывалась (скашивалась) 2-3 раза за летний период.

Сведения о выполнении показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях в 2021 году

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый индикатор | Фактический индикатор | Отклонение, +- | Степень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на период до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод жилья | тыс. кв. м. | 4,0 | 8,95 | +4,95 | 2,24 |
| 2 | Средняя обеспеченность общей площадью жилья на 1 человека | кв. м. | 31 | 36,21 | +5,21 | 1,17 |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков (проектирование внутри поселкового газопровода СП Додзь) | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Разработка документов территориального планирования на 2014-2023гг» |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка документов территориального планирования (Схема территориального планирования) | ед | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Разработка ГП и ПЗЗ/в части внесения изм. | ед | 18/18 | 18/3 | 0/-15 | 1/0,16 |
| 3 | Разработка МНГП МО МР «Корткеросский» | ед | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Разработка МНГП сельских поселений | ед | 1 | 1 | 0 | 1 |

| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийный жилищный фонд по отношению к общему количеству жилищного фонда | % | 3 | 4,91 | +1,91 | 1,64 |
| 2 | Доля обеспеченных детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; | % | 33 | 30,9 | -2,1 | 0,94 |
| 3 | Доля улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат, от количества молодых семей признанных участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | % | 25 | 25 | 0 | 1,0 |
| 4 | Доля отловленных безнадзорных животных | % | 60 | 94,6 | +34,6 | 1,58 |
| Подпрограмма 4 «Отходы до 2023г» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новых объектов размещения отходов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов | е. | 0 | 0 | 0 | 1 |

Оценка эффективности

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы):

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на период до 2023 года»:

Сдц = (2,24+1,17+1,64+0,94+1+1,58+1+1)/8 = 1,32

  - Подпрограмма 1 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

Сдц (подпрограммы) = 0,0

Подпрограмма 2 «Разработка документов территориального планирования на 2014-2023гг»

Сдц (подпрограммы)=(1,0+1,0+1,0+1,0)/4=1,0

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения»:

Сдц (подпрограммы)=(1,64+0,94+1+1,58) / 4=1,29

Подпрограмма 4 «Отходы до 2023г»

Сдц (подпрограммы)=(1,0+1,0) / 2=1,0

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы):

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 128 538,81163/ 181 464,24848= 0,71

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод об эффективности: Уровень эффективности удовлетворительный.