**Администрация**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального района «Корткеросский»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мишарина Ирина Анатольевна, начальник Управления жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального района «Корткеросский», тел. 8(82136)9-24-95, е-mail: [gkhkortkeros@mail.ru](mailto:gkhkortkeros@mail.ru)

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сергей Леонидович Изъюров, Заместитель руководителя администрации МР «Корткеросский»

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021г. № 1753.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский»;

2) Подпрограмма 2. Разработка документов территориального планирования;

3) Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения;

4) Подпрограмма 4. Отходы.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» на 2023 год (далее - Комплексный план). Комплексный план реализации Программы на 2023 год утвержден постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» № 279 от 28.02.2023 года.

Годовой отчет по реализации Программы за 2023 год составлен на основании выполнения:

1. основных мероприятий и мероприятий Программы; мероприятий и контрольных событий Комплексного плана;
2. показателей (индикаторов) Программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения Программы.

Программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче Программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по Программе 3 индикаторов (показателей).

Индикаторы (показатели) Программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) Программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Корткеросский» на период до 2035 года

В 2023 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 7 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | 17.02.2023г. № 244 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год |
| 2. | 03.03.20232г. № 298 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год |
| 3. | 04.04.2023г. № 427 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год |
| 4. | 27.06.2023г. № 784 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год |
| 5. | 29.09.2023г. № 1256 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год |
| 6. | 20.10.2023г. № 1363 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год |
| 7. | 27.11.2023г. № 1541 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год |
| 8. | 29.12.2023г. № 1816 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2023 год |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - Методические указания), утвержденных приложением 4 к постановлению администрации муниципального района «Корткеросский» от 28.10.2021 г. № 1632.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане программы на 2023 год определены:

* 8 задач,
* 9 основных мероприятий,
* 19 мероприятий,
* 13 контрольных событий.

Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы представлен в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету, в форме пояснительной записки**.**

В итоге из 9 основных мероприятий выполнены 9 основных мероприятий или 100,0%.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий Комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), представлены в таблице 2 (в соответствии с формой таблицы 1 приложения №4 к Методическим указаниям).

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец  2023 г. |
| 2022  факт | 2023 год | | |  | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| **Муниципальная программа МО МР «Корткеросский» Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский»** | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения организацией теплоснабжения, % | ед. | 48,0 | 50,0 | | 48,0 | не выполнен |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения организацией водоснабжения, водоотведения % | % | 59,0 | 50 | | 59,0 | выполнен |
| 3 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», к уровню 2020 года, % | % | 100 | 100 | | 100 | выполнен |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский» | | | | | | | |
| Задача 1: Создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры; | | | | | | | |
| 4 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период, % | % | 100 | 100 | | 100 | выполнен |
| Задача 2: Развитие системы газоснабжения и повышение газификации потребителей сетевым газом» | | | | | | | |
| *5* | Число населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом, единиц; | ед. | 0 | 0 | | 0 | выполнен |
| Подпрограмма 2 «Разработка документов территориального  планирования» | | | | | | | |
| Задача 1: Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки | | | | | | | |
| *6* | Количество актуализированных документов территориального планирования | ед. | 1 | 0 | | 0 | выполнен |
| *7* | Количество актуализированных генпланов и правил землепользования и застройки | ед. | 3 | 0 | | 0 | выполнен |
| Задача 2: Актуализация нормативов градостроительного проектирования сельских поселений | | | | | | | |
| *8* | Количество актуализированного норматива градостроительного проектирования сельских поселений | ед. | 1 | 0 | | 0 | выполнен |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение уровня комфортности проживания граждан. | | | | | | | |
| *9* | Ввод жилья, тыс. кв.м. | ед. | 11,056 | 9,0 | | 15,515 | выполнен |
| *10* | Доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда | ед. | 3,97 | 8,2 | | 39,7 | выполнен |
| *11* | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. | 2 | 1 | | 1 | выполнен |
| *12* | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета | ед. | 2 | 1 | | 1 | выполнен |
| Задача 2: Создание благоприятной среды проживания | | | | | | | |
| *13* | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 30 | 28 | | 40 | выполнен |
| Подпрограмма 4 «Отходы» | | | | | | | |
| Задача 1: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. | | | | | | | |
| *14* | Доля жителей, охваченная организованным вывозом твердых коммунальных отходов | % | 100 | 90 | | 100 | выполнен |
| Задача 2: Ликвидация несанкционированных свалок в границах муниципального района. | | | | | | | |
| *15* | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 3 | 2 | | 1 | не выполнен |

Из 15 индикаторов муниципальной программы по итогам 2023 года достигнуты 13 индикаторов или 86,7 %, не достигнуты 2 показателя, а именно 1, 15:

**Показатель 1*.***«Уровень удовлетворенности населения организацией теплоснабжения» по итогам года составил 48,0%. По данным Комистата на территории МО МР «Корткеросский» за 2023 год уровень удовлетворенности населения организацией теплоснабжения уменьшилась до 48,0%. Основной причиной является высокий тариф на теплоэнергию.

**Показатель 15** «Количество ликвидированных несанкционированных свалок» по итогам 2023 года составил – 1. В связи с тем, что по ликвидированной свалке объем отходов оказался больше планируемой весь объем средств был израсходован.

**Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в таблице 3 (в соответствии с формой таблицы 2 приложения № 4 к Методическим указаниям).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3 (тыс. рублей) | | | | | |
|
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено в бюджете на 1 января 2023 года** | **Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023** | **Кассовые расходы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский»** | **всего** | **148 275,31361** | **651 102,71376** | **471 649,33743** |
| федеральный бюджет РФ | 5 067,573 | 2 874,59683 | 2 813,41898 |
| республиканский бюджет РК | 9 743,14470 | 132 215,44704 | 103 804,61707 |
| местный бюджет | 2 888,26718 | 12 134,0510 | 9 703,23416 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 9,00 | 9,0 |
| гос. внебюджетные фонды Фонд ЖКХ | 130 576,32873 | 503 869,61889 | 355 319,06722 |
| **Подпрограмма 1** | **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский»** | **всего** | **0** | **5 238,78457** | **4637,56251** |
| федеральный бюджет РФ | 0 | 0,00 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0 | 600,0 | 600,0 |
| местный бюджет | 0 | 4629,78457 | 4028,56251 |
| внебюджетные источники | 0 | 9,0 | 9,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство, модернизация, реконструкция и проектирование систем коммунальной инфраструктуры | **всего** | **0** | **5 238,78457** | **4 637,56251** |
| федеральный бюджет РФ | 0 | 0,00 | 0 |
| республиканский бюджет РК | 0 | 600,00 | 600,0 |
| местный бюджет | 0 | 4 629,78457 | 4 028,56251 |
| внебюджетные источники | 0 | 9,0 | 9,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,00 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.1.1 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| республиканский бюджет РК | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| местный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.1.2. | Строительство скважины с.Большелуг, в том числе разработка проектно-сметной документации | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| республиканский бюджет РК | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 |
| местный бюджет | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и строительство канализационных сетей п. Приозерный | **всего** | **0,0** | **499,01994** | **0** |
| федеральный бюджет РФ | 0 | 0,00 | 0 |
| республиканский бюджет РК | 0 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 499,01994 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,00 | 0 |
| мероприятие 1.1.1.4 | Строительство водоразборной колонки по ул. Набережная с.Корткерос | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.1.5. | Реконструкция павильона скважины в п. Визябож | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | **0,0** | 0,00 | **0,0** |
| гос. внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.1.6. | Обустройство источников холодного водоснабжения на территории СП «Намск» | **всего** | 0,0 | 676,00 | 676,0 |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 600,0 | 600 |
| местный бюджет | 0,0 | 67,0 | 67,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.1.7. | Устройство колодца м. Ягсай СП Подъельск | **всего** | 0,0 | 39,06303 | 39,06303 |
| федеральный бюджет РФ | 0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0 | 39,06303 | 39,06303 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,0 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,00 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.1.8. | Обеспечение водоснабжением жителей с. Керес, п. Уръель, д. Лаборем, д. Эжол | **всего** | 0 | 2 390,116 | 2 390,116 |
| федеральный бюджет РФ | 0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет РК | 0 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 2 390,116 | 2 390,116 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,0 | 0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,00 | 0 |
| мероприятие 1.1.1.9. | Устройство точки водоразбора для жителей д. Сюзяиб | **всего** | 0 | 1634,58560 | 1 532,38348 |
| федеральный бюджет РФ | 0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет РК | 0 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 1634,58560 | 1 532,38348 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,0 | 0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Газификация населенных пунктов | **всего** | **0,0** | **0,00** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Разработка документов территориального планирования»** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Разработка документов территориального планирования | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан** | **всего** | **147 370,31361** | **644 902,35969** | **466 050,20542** |
| федеральный бюджет РФ | 5 067,573 | 2874,59683 | 2 813,41898 |
| республиканский бюджет РК | 9 743,14470 | 131 615,44704 | 103 204,61707 |
| местный бюджет | 1 983,26718 | 6 542,69693 | 4 713,10215 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| гос. внебюджетные фонды | 130 576,32873 | 503 869,61889 | 355 319,06722 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | **всего** | **9 573,74651** | **10 137,382** | **9 787,76417** |
| федеральный бюджет РФ | 5 067,573 | 2 874,59683 | 2 813,41898 |
| республиканский бюджет РК | 3 947,394 | 6 704,00566 | 6 590,06995 |
| местный бюджет | 558,77951 | 558,77951 | 384,27524 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,00 | 0 |
| мероприятие 3.1.1.1. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 8 695,467 | 8 695,467 | 8 695,467 |
| федеральный бюджет РФ | 5 067,573 | 2678,69946 | 2678,69946 |
| республиканский бюджет РК | 3 627,894 | 6016,76754 | 6016,76754 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 3.1.1.2. | Осуществление государственных полномочий Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 14,7-8 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республики Коми отдельными государственными полномочиями» | **всего** | **75,2** | **75,9** | **75,9** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 75,2 | 75,9 | 75,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3.1.1.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | **всего** | **558,77951** | **1119,510** | **769,89217** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 195,89737 | 134,71952 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 364,83312 | 250,89741 |
| местный бюджет | 558,77951 | 558,77951 | 384,27524 |
| внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0 | 0,00 | 0 |
| мероприятие 3.1.1.4. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республики Коми отдельными государственными полномочиями» | **всего** | **244,3** | **246,50500** | **246,505** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 244,3 | 246,50500 | 246,505 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | **всего** | **137 498,76710** | **633 755,96088** | **455 356,18644** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 5 497,95070 | 124 422,81138 | 96 146,37712 |
| местный бюджет | 1 424,48767 | 5 463,53061 | 3 890,7421 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 130 576,32873 | 503 869,6189 | 355 319,06722 |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Осуществление мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев | **всего** | **297,800** | **488,630** | **468,170** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 297,800 | 488,630 | 468,170 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.1. | Подготовка территории под застройку | **всего** | **0,0** | **520,38681** | **438,08481** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 |  |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 520,38681 | 438,08481 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3.3.1.1. | Проведение мероприятий по подготовке земельных участков | **всего** | **0** | **520,38681** | **438,08481** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 520,38681 | 438,08481 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Отходы** | **всего** | **0,0** | **961,56950** | **961,56950** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 961,56950 | 961,56950 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Организация сбора отходов, в том числе внедрение системы по раздельному сбору, переработке и обезвреживанию отходов | **всего** | **0,0** | **56,56950** | **56,56950** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 56,56950 | 56,56950 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 4.1.1.1. | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | **всего** | **0,0** | **56,56950** | **56,56950** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 56,56950 | 56,56950 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| гос. внебюджетные фонды | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | **всего** | **905,0** | **905,00** | **905,00** |
| федеральный бюджет РФ | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет РК | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 905,0 | 905,00 | 905,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 72,4%

**4.Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящему годовому отчету по форме таблицы 1 приложения № 5 к Методическим указаниям.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2023 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» является умеренно эффективной, при балле 88,17 из 100 эффективности программа имеет оценку эффективности - 88,17%

Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2024 год не имеется.

Начальник Управления жилищно-коммунального

хозяйства и транспорта И.А. Мишарина

Согласовано:

Начальник Управления финансов В.А. Карпова

**Приложение 1**

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» за 2023 год**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 26.11.2021г. № 1753.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

1) Подпрограмма 1. Комплексное развитие систем коммунальной ин-фраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский»;

2) Подпрограмма 2. Разработка документов территориального планирования;

3) Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения;

4) Подпрограмма 4. Отходы.

**Основные результаты, достигнутые по подпрограмме 1 «Подпрограмма 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Корткеросский».**

В 2023 году муниципальный район не получил паспорт готовности к работе в зимних условиях, но все плановые показатели по ремонту, замене объектов коммунальной инфраструктуры были выполнены в полном объеме.

**Основные результаты достигнутые по Подпрограмме 2. «Разработка документов территориального планирования».**

Мероприятия на 2023 год не планировались, средства не выделялись.

**Основные результаты, достигнутые по Подпрограмме 3. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения».**

В рамках действующих федеральных, республиканских и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий в 2023 году социальные выплаты на строительство или приобретение жилья получили- 1 семья.

**Основные результаты, достигнутые Подпрограмме 4. «Отходы».**

Обустроены площадки мест ТКО на территории сельских поселений «Нившера», «Подъельск».

За 2023 год на территории района была ликвидирована за счет средств местного бюджета 1 несанкционированная свалка в п. Усть-Лэкчим.

Мероприятия по уничтожению борщевика проведены в 2023 году на территории площадью 36,60 Га. Работы по скашиванию проводились 2 раза за летний период

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение 2** | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МО МР "Корткеросский"**  **"** **Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Корткеросский " за 2023 год.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  | |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | ***да*** | ***3*** | ***15,0%*** | |
| 1.1. | Соответствует ли цель программы Стратегии социально-экономического развития МО МР «Корткеросский» (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II.  Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | да | **1** | **5,0%** | |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов и показателей программы и Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов и показателей программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов и показателей Стратегии - 1. В случае несоответствия - 0. В случае, если целевые значения выше определенных в Стратегии - 1. | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | нет | **0** | **0,0%** | |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | да | **1** | **5,0%** | |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов и показателей каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов и показателей с другими задачами, проведена ли оценка налоговых расходов в составе муниципальной программы (при необходимости) | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | да | **1** | **5,0%** | |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***10,0%*** | |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | нет | **1** | **2,5%** | |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Расчет: вывести % исполнения по каждому целевому показателю, рассчитать среднее значение % исполнения. Сравнить % исполнения со 100%. | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | да | **1** | **2,5 %** | |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | да | **1** | **2,5%** | |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | да | **1** | **2,5%** | |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  | |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/3\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***3*** | ***20,0%*** | |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | да | **1** | **6,67%** | |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки внесения изменений в муниципальные программы условиям, определенным постановлением № 1632 от 28.10.2021, а также сроки регистрации в федеральном ГАСУ актуализированной редакции МП | Ответ "Да" - 1. "Нет" - 0 | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | да | **1** | **6,67%** | |
| 3.3. | Отсутствуют ли случаи выявленных нарушений в ходе реализации программы контролирующими/надзорными органами | Отсутвие предписаний/замечаний/требований или иных нарушений, выявленных контролирующими и/или надзорными органами. Да - 0, нет - 1 | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | да | **1** | **6,67%** | |
|  | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |  | ***Х*** | ***2,59*** | ***43,17%*** | |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий - в % к 100% | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | 1,00 | 1 | 16,67% | |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Например: Всего 11, достигнуто 8 показателей | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | 0,87 | 0,87 | 14,5% | |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | В случае, если по программе есть неисполненные мероприятия и недостигнутые целевые показатели, оценивается соотношение показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря 2023 года и кассовое исполнение муниципальной программы по итогам года, в %. В случае выполнения всех мероприятий и достижения/перевыполнения всех показателей значение по данному пункту определяется в размере 100% без учета соотношения сводной бюджетной росписи и кассового исполнения | Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта | 0,72 | 0,72 | 12,0% | |
|  |  | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **12,59** | **88,17%** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. | |  |  |  |  | |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. | | | | | | |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. | | | | | | |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** | | | **эффективна** | | | | |